КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2024 года № 163

р.п. Варгаши

Об утверждении организационно-технических мероприятий по проведению весеннего паводка в 2024 году в Варгашинском муниципальном округе

Курганской области

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить организационно-технические мероприятия по проведению весеннего паводка в 2024 году в Варгашинском муниципальном округе Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Варгашинского муниципального округа

# Курганской области					                    		        В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области от 20 марта 2024 года № 163 «Об утверждении организационно-технических мероприятий по проведению весеннего паводка в 2024 году в Варгашинском муниципальном округе Курганской области»

Организационно-технические мероприятия по проведению весеннего паводка в 2024 году в Варгашинском муниципальном округе Курганской области

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители «*» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке к весеннему половодью, контроль за уровнем | до 15 марта | Территориальные отделы Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 2. | Организовать защиту источников водоснабжения | апрель | Руководители объектов водоснабжения, расположенных на территории Варгашинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), начальники территориальных отделов Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 3. | Организовать защиту объектов электроснабжения | апрель | Руководители объектов энергоснабжения, расположенных на территории Варгашинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), начальники территориальных отделов Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 4. | Организовать защиту объектов теплоснабжения | апрель | Руководители объектов теплоснабжения, расположенных на территории Варгашинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), начальники территориальных отделов Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 5. | Организовать дежурство оперативных групп, постов | на период весеннего половодья | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Варгашинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), начальники территориальных отделов Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 6. | Обеспечить готовность средств связи к работе в чрезвычайной ситуации | апрель | Ведущий сервисный инженер группы клиентского сервиса сервисного центра с. Кетово (филиал в Тюменской и Курганской областях Публичного акционерного общества «Ростелеком») (по согласованию) |
| 7. | Выделить необходимые силы и средства для обеспечения порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | апрель | Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию) |
| 8. | Ликвидация возможного подтопления жилых домов (очистка мостов, дренажных труб от снега, наледи) | на период весеннего половодья | Территориальные отделы Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 9. | Оказание помощи в предупреждении, ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения в случае угрозы подтопления или затопления | на период весеннего половодья | Территориальные отделы Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области, начальник пожарной части № 22 по охране Варгашинского района Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области» (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды и состоянием санитарно - эпидемической обстановки в Варгашинском муниципального округе Курганской области в период весеннего половодья | на период весеннего половодья | Начальник Лебяжьевского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по согласованию) |
| 11. | Провести подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных дорогах на территории Варгашинского муниципального округа Курганской области к пропуску паводковых вод в зоне ответственности | до 25 марта | Генеральный директор Акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (по согласованию) |
| 12. | Подготовка графика дежурства водителей хозяйственно-транспортной службы Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области и предоставление на утверждение | до 25 марта | Заместитель Главы Варгашинского муниципального округа Курганской области, руководитель аппарата Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 12. | Обеспечение информирования населения Варгашинского муниципального округа Курганской области, через общедоступный сайт Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области, общедоступные страницы в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» о ходе проведения, о принимаемых мерах и правилах проведения во время паводка | на период весеннего половодья | Служба ГО и ЧС Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области, аппарат Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 13. | Осуществить подготовку к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления, уточнение планов эвакуации, проверка и подготовка пунктов временного размещения к приему и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших из возможных зон опасностей | до 25 марта | Эвакуационная комиссия Варгашинского муниципального округа Курганской области |
| 14. | Сбор и обработка информации о выполнении мероприятий в случае возникновения чрезвычайной ситуации | на период весеннего половодья | Служба ГО и ЧС Администрации Варгашинского района муниципального округа Курганской области |

«*» - в рамках осуществления полномочий ответственных исполнителей.