РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января  2023 года № 19

р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года
№ 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета
Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 3 октября 2016 года № 184 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета», Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы» (далее - Постановление):

1.1. Раздел паспорта муниципальной программы Варгашинского поссовета «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 478,96 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета Варгашинского поссовета – 41 146,19 тыс. руб., в т.ч. по годам: - год местный бюджет — 6 015,20 тыс. руб.; - год местный бюджет — 5 472,90 тыс. руб.; - год местный бюджет — 4 064,77 тыс. руб.; - год местный бюджет — 9 371,40 тыс. руб.; - год местный бюджет — 1 615, 32 тыс. руб.; - год местный бюджет — 500,0 тыс. руб.; - год местный бюджет – 2106,6 тыс.руб.; - – 2025 г.г. местный бюджет – 4000,0 тыс.руб. с 2026 по 2030 гг. местный бюджет — 8 000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Варгашинского района — 6749,62 тыс. руб. (по согласованию), в т. ч. по годам: - год районный бюджет— 553,90 тыс. руб.; - год районный бюджет — 1 129,00 тыс. руб.; - год районный бюджет — 500,00 тыс. руб.; - год районный бюджет — 667,72 тыс. руб.; - год районный бюджет—0 тыс. руб.; - год районный бюджет — 0 тыс. руб.; - год районный бюджет – 0 тыс. руб.; - - 2025 г.г. районный бюджет - 0 тыс. руб.; с 2026 по 2030 гг. районный бюджет — 4 500,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Курганской области (по согласованию) — 431 082,78 тыс. руб. в т.ч. по годам: - год областной бюджет — 10 092,00 тыс. руб.; - год областной бюджет — 22 002,00 тыс. руб.; - год областной бюджет — 30 078,62 тыс. руб.; - год областной бюджет — 47 156,45 тыс. руб.; - год областной бюджет — 40 947, 81 тыс. руб.; - год областной бюджет — 36 193,6 тыс. руб.; - год областной бюджет – 147 447,3 тыс.руб.; - - 2025 г.г. областной бюджет – 42 165,0 тыс.руб.; с 2026 по 2030 гг. областной бюджет — 55 000,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2025 г.г. | 2026— 2030 гг. |
|  | 16661,10 | 28603,90 | 34643,39 | 58504,90 | 47499,49 | 44801,3 | 168058,1 | 73501,2 | 295833,0 |

».

1.2. Приложение 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского поссовета от 21 октября 2022 года № 379 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017 - 2030 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Варгашинского поссовета «Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Варгашинского поссовета                                                                            В.В. Иванов

ПРОЕКТ   ПОДГОТОВЛЕН:

| Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности «____» ________2023 года | ____________________ | Д.С. Воинкова |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: |  |  |
| Заместитель начальника отдела организационной и правовой работы «____» ____________2023 года Начальник финансово-экономической службы, заместитель главного бухгалтера «____» ______________2023 года | ___________________ ___________________ | Н.А. Потемкина Л.В.Ситкова |

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от «24» января 2023 года № 19 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы»

Приложение к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017 - 2030 годы

Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Показатели | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2025 г.г. | 2026-2030 гг. |
| - Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зимнее содержание | 2361,00 | 2662,80 | 3000,00 | 3260,38 | 2403,96 | 4822,6 | 5100,3 | 10200,0 | 19350,0 |
| 1.2 | Летнее содержание | 605,5 | 95,00 | 240,00 | 418,1 | 608,92 | 354,2 | 355,0 | 710,0 | 7650,0 |
| 1.3 | Ямочный ремонт | 207,30 | 460,20 | 200,00 | 263,96 | 0 | 74,0 | 100,0 | 200,0 | 1000,0 |
| - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе по участкам: | 10069,40 | 23053,60 | 23526,19 | 49920,8 | 39978,76 | 36193,6 | 143279,5 | 42165,0 | 55000,0 |
|  | р.п. Варгаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул.Социалистическая (от д. 92 до д.48) - 0,617 км, асфальтобетон |  | 11134,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Социалистическая (от д.150 до ул. Луначарского) -0,393км, асфальтобетон |  | 3638,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | ул. Социалистическая (от д.46 до ул. Восточная) - 0,708км, асфальтобетон |  | 7125,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Победы (от д. 2 до д.22)- 1700кв.м, ПЩС; ул. Мичурин а(от ул.Матросова до ул.Карпова)-650кв.м, ПЩС; ул. Строителей (от д. 1 до д. 11)-620,2кв.м, ПЩС; ул. Некрасова(от ул. Матросова до ул.Карпова)- 835кв.м.,ПЩС; ул.Советская (от д.15 до д.37) 2005кв.м.,ПЩС; ул.Андреева (от д.26 до д.68, от д. 86 до д. 92) 3059кв.м.,ПЩС |  |  | 5159,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул.Кирова (МКУ ЦК «Современник» ул.Кирова, 79)- 1080,25кв.м, асфальтобетон; ул.Комсомольская-(от д.27 до д. 31, от д. 40 до д.44)- 2033кв.м.,асфальтобетон; ул.Социалистическая д.86- 277,25кв.м, асфальтобетон |  |  | 2565,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | ул. Восточная-4020,0кв.м. |  |  | 4461,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Гайдара (ремонт автодороги-7530,5кв.м., устройство тротуара-1683,0кв.м.) |  |  | 11339,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Чкалова (от ул.Сибирская до ул. Садовая)- 1,742км, ПШС |  | 868,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Осипенко (перекрестки) ПШС |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | пер. Тургенева(от ул.Аргентовской до ул. Школьная), ПШС |  | 45,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Комсомольская-0,5 61км, асфальтобетон |  |  |  | 6476,9 | 258,2 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чкалова (от ул. Социалистическая до ул. Сибирская)-1,630км, струйно-инъекционный ремонт |  | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | ул. Матросова-1,510км, струйно-инъекционный ремонт |  | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Матросова-1,330км, асфальтобетон |  |  |  | 13814,7 | 80,0 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Чкалова(от ул.Советская до ул.Матросова) -0,271км, асфальтобетон |  |  |  | 2447,9 | 24,8 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | ул. Колхозная (автодорога и тротуар) -0,568км, асфальтобетон |  |  |  | 9714,3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Физкулътурная-0,323км, асфальтобетон |  |  |  | 5830,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Северная (от ул. Нестерова до ул. Чкалова)- 888 м2, грунтощебенъ |  |  |  | 263,96 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | ул.Рабочая (автодорога и тротуар) с устройством уличного освещения -0,761км, асфальтобетон (593м), ПЩС (168м) |  |  |  |  | 12143,6 |  |  |  |  |
| 2.1.20 | ул. Пушкина (автодорога и тротуар) с устройством уличного освещения-0,420км, асфальтобетон |  |  |  |  | 9584,9 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул.Пролетарская с устройством уличного освещения -0,368км, асфальтобетон |  |  |  |  | 2544,06 |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Подъезд к зданию Варгашинской ЦРБ в р.п.Варгаши |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |
| 2.1.23 | ул. Кирова р.п.Варгаши (от ул.Чернышевского до ул. Лермонтова) с устройством уличного освещения- 1,12 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  | 22846,6 |  |  |  |
| 2.1.24 | ул. Первомайская р.п. Варгаши с устройством уличного освещения-0,789 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  | 10840,6 |  |  |  |
| 2.1.25 | ул. Советская (от перекрестка ул. Комсомольская до перекрестка ул.Культурная) в р.п.Варгаши - |  |  |  |  |  |  | 20607,7 |  |  |
| 2.1.26 | ул.Кирова (от д.1 до д.19-0,275 км; от д.57а до д.69- 0,395 км) - струйно-инъекционный ремонт |  |  |  |  |  |  | 123,0 |  |  |
| 2.1.28 | ул. Осипенко р.п. Варгаши – 1,25 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  | 18750,0 |  |
| 2.1.29 | ул. Боровая р.п. Варгаши – 0,43км, грунтощебень |  |  |  |  |  | 980,2 |  |  |  |
| 2.1.30 | ул. Колесникова (от ул. Пушкина до ул. Ленина) р.п. Варгаши – 0,322 км, грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  | 4025,0 |  |
| 2.1.31 | ул. Объездная Южная в р.п. Варгаши -3,8 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 122671,8 |  |  |
| 2.1.32 | ул. Чкалова р.п. Варгаши 0,863 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 24988,1 |  |  |
| с. Варгаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | ул. Центральная -0,532 км, асфальтобетон |  |  |  |  | 6834,6 |  |  |  |  |
| 2.1.34 | ул.Максимовская |  |  |  |  |  | 1526,2 |  |  |  |
| 2.1.35 | ул. Центральная (участки: 1) от д.1 до д.61 – 0,705 км; 2) от д.91 до д.155 – 0,724 км, асфальтобетон) |  |  |  |  |  |  | 26 931,3 |  |  |
| д.Кабанье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | ул. Озерная - 825 м2, грунтощебень |  |  |  | 667,7 |  |  |  |  |  |
| с. Пичугино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | ул.Пионерская -0,872км, асфальтобетон |  |  |  | 11968,39 |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 | ул. Новая – 0,293, грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  | 3140,0 |  |
| с. Лихачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | ул. Чапаева (пешеходная дорожка и парковка) - 957 м2 |  |  |  | 1311,3 | 489,2 |  |  |  |  |
| с. Барашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40 | ул. Школьная - 0,571км, асфальтобетон (371м), ПЩС(200м)с устройством уличного освещения |  |  |  |  | 6577,0 |  |  |  |  |
| д.Уфина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 | ул. Солнечная – 1,3 км, грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  | 16250,0 |  |
| 2.2 | Ремонт и содержание уличного освещения, в том числе: | 2005,0 | 2181,30 | 1229,15 | 2778,41 | 2018,98 | 2456,7 | 3455,0 | 6400,0 | 12310,0 |
| 2.2.1 | Ремонт уличного освещения ул. Осипенко, ул. Чапаева, ул.Колесникова, ул. Степная, ул. Водопроводная, ул. Серова, пер. Зеленый | 138,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Замена светильников ДРЛ на светодиодные по ул. Чкалова, ул.Матросова, ул. Мичурина, ул. Гагарин а, ул. Некрасов а, ул. Жукова |  | 80,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Замена светильников ДРЛ на светодиодные по ул. Нестерова, ул.Садовая, ул. Молодежная, ул. Механизаторов, ул. Пичугина, ул. Безрукова |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ремонт уличного освещения ул.Социалистическая от дома № 1 до № 47, ул.Андреева от дома №2 до дома № 22 |  | 17,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Ремонт уличного освещения ул. Сибирская от дома №50 до ул.Полевая |  | 294,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Ремонт уличного освещения ул. Полевая – ул. Рябиновая |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт уличного освещения ул. Чехова, ул. Школьная |  |  | 283,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Ремонт уличного освещения ул. Гайдара, ул. Колхозная, ул. Социалистическая, ул. Комсомольская |  |  | 76,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Ремонт уличного освещения ул.Пичугина, ул.Радионова, ул. Южная |  |  |  |  | 306,58 |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт уличного освещения ул.Харлова, Красина |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт уличного освещения ул.Терешковой, ул.Кирова, ул.Менделеева,, ул.Маяковского, ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Отрадная |  |  |  |  |  | 227,4 |  |  |  |
|  | Ремонт уличного освещения ул.Кузнецова, ул.Олимпийская, ул.Томина,ул.Лесная,ул.Уральская, ул.Тельмана |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
|  | Ремонт уличного освещения пер.Крылова, Дорожная, Садовая, Молодежная |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.10 | Закупка материалов для уличного освещения | 1006,8 | 1062,90 | 99,56 | 773,42 | 0 | 331,2 | 300,0 | 600,0 | 2500,00 |
| 2.2.11 | Электроэнергия уличного освещения | 850,00 | 666,40 | 750,00 | 1644,29 | 1502,2 | 1866,0 | 1800,0 | 3600,0 | 4760,00 |
| 2.2.12 | Аренда опор для уличного освещения |  |  |  |  | 0 | 10,8 | 1000,0 | 2000,0 | 5000,0 |
| 2.2.13 | Работы, услуги по содержанию сетей уличного освещения | 9,60 | 51,80 | 5,00 | 360,70 | 210,2 | 21,3 | 100,00 | 200,0 | 50,00 |
| 3. Мероприятия по организации дорожного движения, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе: | 293,1 | 151,00 | 253,00 | 146,60 | 115,52 | 759,4 | 386,0 | 1024,0 | 1573,00 |
| 3.1 | Проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ |  |  | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8,0 | 5,00 |
| 3.2 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8,0 | 5,00 |
| 3.3 | Организация и проведение специализированных мероприятий «Внимание-дети!», «Скорость», «Автобус», «Мотоцикл» и др. |  |  | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8,0 | 5,00 |
| 3.4 | Установка технических средств организации дорожного движения, в том числе по видам: | 293,10 | 151,00 | 250,00 | 146,60 | 115,52 | 222,2 | 380,0 | 1000,0 | 1558,00 |
| 3.4.1 | Ремонт дорожных знаков | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 17,2 | 0 | 0 | 100,00 | 200,0 | 200,00 |
| 3.4.2 | Нанесение дорожной разметки на железнодорожных переездах, пешеходных переходах, парковках. | 84,20 | 34,80 | 31,60 | 37,9 | 36,02 | 69,9 | 80,0 | 160,0 | 308,00 |
| 3.4.3 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом ОБДД, в том числе по объектам: | 198,90 | 106,20 | 208,40 | 91,50 | 79,5 | 152,3 | 200,0 | 640,0 | 1050,00 |
| 3.4.3.1 | ул. Колхозная, ул. Советская |  |  | 208,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2 | ул. Кирова |  | 39,00 |  | 91,50 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3 | прочие |  | 67,20 |  |  | 79,5 |  |  |  |  |
| 3.5. | Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 537,2 |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тротуары, в том числе по участкам: | 1119,60 | 0 | 6195,05 | 0 | 2373,25 | 0 | 11132,4 | 12702,2 | 5000,00 |
| 4.1.1 | ул/Железнодорожная (от шк.№3 до ж/д моста)-500,4 кв.м./250,2м; ул. Физкулътурная (от ул. Кирова до д. 8 по ул. Физкультурная) - 820кв.м./410м; ул. Чкалова (от д.23 до д.41б)- 1106,4кв.м./432,7м; ул.Матросова- 1058,8кв.м./468,4м; |  |  | 3401,57 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ул.Кирова от ж/д моста)- 172кв.м. /86м; ул.Колхозная(от ул.Блюхера до ул. Социалистическая)-1 56 кв.м./78м; ул.Социалистическая(от д.48 до д.82а)-844кв.м./422м; |  |  | 2793,48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | ул. Социалистическая (от д.82а до д. 100-0,153км –тротуарная плитка; от д.63 до д. 77 - 0,402км - асфальтобетон; от д.108 до д. 110-0,059км – тротуарная плитка) |  |  |  |  | 1787,19 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Ремонт тротуара к зданию Варгашинской ЦРБ в р.п.Варгаши |  |  |  |  | 498,69 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | ул. Социалистическая р.п.Варгаши (участок от д.92 до д.100) |  |  |  |  |  |  |  | 633,0 |  |
| 4.1.6 | ул. Социалистическая (от д. 120 до д. 182) р.п. Варгаши – 0,995 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 7773,8 |  |  |
| 4.1.7 | ул. Кирова р.п. Варгаши (участки: 1)от д. 1 до д. 75 – 1,32 км, асфальтобетон; 2) от д. 97 до д. 103) – 0,59 км, асфальтобетон) |  |  |  |  |  |  |  | 8060,2 |  |
| 4.1.8 | ул. Социалистическая, д. 79 р.п. Варгаши – 0,047 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 3358,6 |  |  |
| 4.1.9 | ул. Ленина р.п.Варгаши -0,950 км, асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  | 4009,0 |  |
| 4.2 | Обустройство пешеходного перехода, в том числе по участкам искусственной неровностью: |  |  |  |  |  | 140,8 | 40,0 | 100,0 |  |
| 4.2.1. | ул.Социалистическая, 92 р.п.Варгаши (иск. неровность) |  |  |  |  | 87,37 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | ул.Кирова, д. 79 р.п.Варгаши (иск. неровность) |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |
| 4.2.3 | ул.Матросова,д.48 р.п.Варгаши (иск. неровность) |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |
| 4.2.4 | Перекресток ул.Матросова – ул.Чкалова р.п.Варгаши (Обустройство пешеходного перехода) |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 4.2.5 | ул.Кирова, д.85 р.п.Варгаши (Обустройство пешеходного перехода) |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 4.2.6 | ул.Кирова, д.97 р.п.Варгаши (Обустройство пешеходного перехода) |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство дорог с твердым покрытием - 17,21 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 64500,00 |
| 5.2 | Реконструкция существующих дорог - 10,51 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 9450,00 |
| 5.3 | Сооружение путепровода через магистральные железнодорожные пути со съездами и пешеходными путями |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,00 |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Дворовая территория в р.п.Варгаши, ул.Механизаторов, д.2 |  |  |  |  |  |  | 894,6 |  |  |
| 6.2. | Дворовая территория в р.п.Варгаши, ул.Механизаторов, д.10 |  |  |  |  |  |  | 813,4 |  |  |
| 6.3. | Дворовая территория в р.п.Варгаши, ул.Механизаторов, д.11 |  |  |  |  |  |  | 1 225,6 |  |  |
| 6.4. | Дворовая территория в р.п.Варгаши, ул.Пичугина, д32 |  |  |  |  |  |  | 1 276,3 |  |  |
|  | ИТОГО | 16661,10 | 28603,90 | 34643,39 | 58504,90 | 47499,49 | 44801,3 | 168058,1 | 73501,2 | 295833,0 |