КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2023 года № 26

с.Шастово

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов, Администрация Шастовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить реестр объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Главному специалисту Администрации Шастовского сельсовета Кунгцревой И.Г.:

3.1.  обеспечить контроль за подготовкой источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

  - завершить подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов не позднее 14  сентября 2023 года с оформлением паспортов готовности.

4.	Рекомендовать руководителю общества с ограниченной ответственностью «Термогаз»:

  - в срок до 14 мая  2023 года разработать план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  к работе в зимний период 2023-2024 годов;

  - завершить подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов не позднее 14 сентября 2023 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Шастовского сельсовета www.шастово.45варгаши.рф.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шастовского сельсовета                          А.Ю.Сычев

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 3 мая 2023 года № 26 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов» |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и их предоставление в Администрацию Шастовского сельсовета | 14 мая | Ресурсоснабжающие организации и организации социальной сферы (по согласованию) |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы | 14 мая | Администрация Шастовского сельсовета |
| 3. | Уточнение и внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 01 июня | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию); Администрация Шастовского сельсовета |
| 4. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 5. | Организация проведения работ по подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы | до 30 августа | Администрация Шастовского сельсовета, Организации социальной сферы (по согласованию) |
| 6. | Осуществление контроля за проведением реурсоснабжающими организациями ремонтных работ | до 25 августа | Администрация Шастовского сельсовета |
| 7. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, многоквартирных домов | до 25 августа | Администрация Шастовского сельсовета |
| 8. | Организация проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии | до 01 сентября | Администрация Шастовского сельсовета |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 3 мая 2023 года № 26 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета к отопительному периоду 2023-2024 годов» |
| --- | --- |

Реестр объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Шастовского сельсовета

к отопительному периоду 2023-2024 годов

- Многоквартирные дома

| № п/п | Адрес |  |  | № дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с.Шастово |  |  |
| 2 |  | д.Волосниково |  |  |
| 3 |  | д.Плотниково |  |  |
| 4 |  | д.Шмаково |  |  |

- Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шастово |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Термогаз» |  | с.Шастово, ул.Центральная,д.20а |
| 2 | МКОУ «Шастовская СОШ» |  | с.Шастово, ул.Центральная,20 |
| 3 | Административное здание |  | с.Шастово, ул.Центральная, 3 |
| 4 | Гараж Администрации Шастовского сельсовета |  | с.Шастово, ул.Центральная, 3а |
| 5 | Муниципальный пост пожарной охраны |  | с.Шастово, ул.Центральная,19а |
| 6 | Шастовский СДК |  | с.Шастово, ул.Центральная, 1 |
| 7 | Шастовская врачебная амбулатория |  | с.Шастово, ул.Центральная,39 |