КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕСУЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕСУЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 февраля 2023 года № 10-р

с. Верхнесуерское

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы сельского поселения

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского

района Курганской области                                                               Т.В.Акимова

| Приложение к распоряжению Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 20 февраля 2023 года № 10-р «Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области» План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области | II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области | До 01.09.2024 г. | До 01.12.2024 г. | До 01.09.2024 г. | До 01.01.2025 г. | До 01.01.2025 г. |
| 2 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области | До 01.09.2024 г. | До 01.12.2024 г. | До 01.09.2024 г. | До 01.01.2025 г. | До 01.01.2025 г. |
| 3 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области | До 01.09.2024 г. | До 01.12.2024 г. | До 01.09.2024 г. | До 01.01.2025 г. | До 01.01.2025 г. |
| 4 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории населенных пунктов поселения | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области | До 01.09.2024 г. | До 01.12.2024 г. | До 01.09.2024 г. | До 01.01.2025 г. | До 01.01.2025 г. |