**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование  
транспортной инфраструктуры Варгашинского района» за 2023 год**

Утверждена постановлением Администрации Варгашинского района 22 июля 2019 года № 472 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района».

|  |  |
| --- | --- |
| Цель  программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры |
| Задачи  программы | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения |
| Исполнители  программы | Администрация Варгашинского района, Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  п/п | Наименование мероприятий | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | 2023 год | Администрация Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | В 2023 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 3,3 км. автомобильных дорог: ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Гайдара. Отремонтирован 1 км. тротуара по ул. Социалистической. Уложен грунто-щебень на 1,5 км. ул. Максимовская в с. Варгаши. |
| 2. | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2023 год | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | Нанесена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, установлены дорожные знаки и искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»). |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы) | Суть внесенного изменения | Примечание |
|  |  | Изменения в программу не вносились |

Информация о финансировании муниципальной программы в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в т. ч. | 95 250,7 | 95 008,9 |
| областной бюджет | 91 553,4 | 91 553,4 |
| бюджет Варгашинского района | 1 723,3 | 1 518,5 |
| Местные бюджеты | 1 974,0 | 1 937,0 |

Оценка достижений целевых индикаторов муниципальной программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов программы | Единицы измерения | Значения индикаторов Программы | | Отклонение, % | Оценка в баллах |
|  | индикаторов | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля дорог общего пользования местного значения, не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района | % | 4,09 | 4,09 | 100 | +1 |

Оценка динамики целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения  ия | Год реализации комплексной программы | | | | Последний год (целевое значение) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля дорог общего пользования местного значения, не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района | % | 6,4 | 6,4 | 4,09 |  | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | +1 | Муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации |