Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» за 2019 г.

Утверждена  постановлением Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 года №477.

| Цель программы | Реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса на первичном рынке жилья; повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан. |
| --- | --- |
| Задачи программы | Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, в том числе для молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; формирование условий для повышения инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков; поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов; развитие промышленности строительных материалов; снижение административных барьеров в строительстве |
| Исполнители программы | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района; управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); Индивидуальные предприниматели (по согласованию); Отдел образования Администрации Варгашинского района. |

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финанси-рования | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Меропритятия по разработке градостроительной и проектной документации |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории. | 2016-2019 год | Бюджет Курганской области, бюджет Варгашинского района | Отдел архитектуры и строительства Администрации Варгашинского района | выполнены |
| 2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под комплексную жилищную застройку в с. Шастово Варгашинского района Курганской области | 2016-2019 год | бюджет Варгашинского района | Отдел архитектуры и строительства Администрации Варгашинского района | выполнены |
| Мероприятия по обеспечению жилищного строительства земельными участками |  |  |  |  |  |
| 3 | Прием заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов, | 2016-2019 год | Финансирование не требуется | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| 4 | подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий | 2016-2019 год | Финансирование не требуется | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| 5 | выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для освоения в целях жилищного строительства | 2016-2019 год | бюджет Варгашинского района | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве |  |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным регламентом на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, на выдачу градостроительных планов. | 2016-2019 год | Финансирование не требуется | Отдел архитектуры и строительства Администрации Варгашинского района | ведется |
| Мероприятия по производству строительных материалов и конструкций |  |  |  |  |  |
| 8 | Выпуск строительной продукции, строительных материалов для дорожного строительства и ремонта и на ремонт и строительство зданий и сооружений | 2016-2019 год | внебюджетные источники (по согласованию) | ОГУП «Варгашинское ДРСП», частные предприниматели и предприятия малой формы собственности | ведется |

Информация о финансировании муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» в 2019 году

| Источники финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т. ч. | 2497,500 | 2497,500 |
| бюджет Варгашинского района | 749,250 | 749,250 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курганской области (по согласованию) | 1748,250 | 1748,250 |
| Собственные и заемные средства граждан (по согласованию) | 0,00 | 0,00 |

Оценка   достижений  целевых     индикаторов     муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» в 2019 году

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Целевое значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Утверждено | Достигнуто | отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилья, всего | .кв.м | 4000 | 2299,5 | 42,51 | -2 |
|  |  | квартир | 55 | 32 | 41,82 |  |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на конец года, на 1 человека | кв.м | 24,5 | 24,2 | 99,18 | 1 |
| 3 | Количество семей, получивших финансовую поддержку на улучшение жилищных условий в рамках муниципальных программ | единиц | 1 | 1 | 100,0 | 1 |
| 4 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 26 | 20 | 76,9 | -2 |
| 5 | Общее количество согласованных документов территориального планирования/количество проектов документов территориального планирования, согласованных за плановый период | единиц | 6/2 | 6/2 | 100,0 | 1 |
|  | Сводная оценка |  |  |  |  | -1 |