Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района»

Утверждена постановлением Администрации Варгашинского района

22 июля 2019 года  № 472 «Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района  «Совершенствование транспортной  инфраструктуры Варгашинского района».

| Цель программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Задачи программы | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения |
| Исполнители программы | Администрация Варгашинского района, Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019год

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | 2019 год | Администрация Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | выполнено |
| 2. | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 год | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | выполнено |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году

| Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы) | Суть внесенного изменения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изменения в программу не вносились |

Информация о финансировании муниципальной программы в 2019 году

| Источники финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т. ч. | 42413,257 | 42413,257 |
| областной бюджет | 35455,441 | 35455,441 |
| бюджет Варгашинского района | 671,198 | 671,198 |
| Местные бюджеты | 6286,618 | 6286,618 |

Оценка   достижений  целевых     индикаторов     муниципальной программы в 2019 году

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района | % | 6,4 | 6,4 |

Оценка динамики целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации комплексной программы |  |  | Последний год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района | % | 9 | 6,4 | 6,4 | 0 |

Результаты оценки программы Варгашинского района за 2019 год

| Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году) | 100% |
| --- | --- |
| Уровень освоения бюджетных средств, % (фактическое бюджетное финансирование к плановому — по бюджетам) | 100% |
| Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов) | 100% |
| Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы | Ожидаемая эффективность достигнута |

Исполнитель                                                           Могильников А.Ю.