Отчет

О муниципальной	 Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016год.

1.  Варгашинский район.

2.   Муниципальная  Программа  Варгашинского	 района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»(далее-программа по БДД);

3. Основные мероприятия программы;

Раздел I. Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе:

1) проведение комплексного обследования автомобильных дорог Варгашинского района;

2)   ежемесячное проведение  оценки качества содержания автомобильных дорог;

3)     обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД;

4)   страхование школьного транспорта ;

3)   техническое обслуживание школьного транспорта;

4)   проведение техосмотра школьного транспорта;

5)   установка системы ГЛОНАСС;

6)   обучение лица, выпускающего автотранспорт;

Раздел II. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного движения:

1)   организация проведения конкурса «Знатоки ПДД» (приобретение призов, методической литературы);

2)    организация проведения слета – конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»(приобретение призов, методической литературы, организация мероприятий по подготовке финалистов к областному конкурсу;

3)    организация проведения конкурса «Зеленая волна» (приобретение призов, методической литературы);

4)  организация проведения конкурса «Зеленый огонек» (приобретение призов, методической литературы);

5)     организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения на дороге, предупреждению ими нарушений правил дорожного движения;

6)  организация и проведение мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения;

7) проведение обучающих семинаров для преподавателей общеобразовательных учреждений и воспитателей дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района по вопросам безопасности дорожного движения;

8)     приобретение методических материалов, программ и учебных пособий по правилам дорожного движения для образовательных учреждений Варгашинского района;

9)  организация проведения Всероссийской профилактической операции «Внимание – Дети» по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом;

10)  на основе анализа аварийности и оперативной обстановки внесение корректив в дислокацию постов и маршрутов патрулирования нарядов дорожно-  патрульной службы ГИБДД Варгашинского района;

11)   разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно – транспортных происшествий;

12)   организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В программе по БДД без финансирования запланировано 10 мероприятий, из них в 2016 году  реализовано:

1)проведение комплексного обследования автомобильных дорог Варгашинского района - выполнено;

2)ежемесячное проведение  оценки качества содержания автомобильных дорог – выполнено;

3)организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения на дороге, предупреждению ими нарушений правил дорожного движения –выполнено;

4)организация и проведение мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения – выполнено;

5)организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – выполняется в течение года;

6)проведение обучающих семинаров для преподавателей общеобразовательных учреждений и воспитателей дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района по вопросам безопасности дорожного движения – выполнено, проведен семинар на базе Администрации Варгашинского района;

7)на основе анализа аварийности и оперативной обстановки внесение корректив в дислокацию постов и маршрутов патрулирования нарядов дорожно-  патрульной службы ГИБДД Варгашинского района – рассмотрено на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, согласно предложений членов комиссии внесены коррективы (выполнено);

8)разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно – транспортных происшествий – выполнено, проведены профилактические мероприятия «Трактор», «Автобус» «Вниманиедети», «Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам»,  «Безопасное колесо», «Знатоки ПДД», «Зеленая волна»;

9)организация и проведение совместных учений по ликвидации дорожно – транспортных происшествий, отработка практических навыков на тренажерах (старые авто) –выполнено;

10)проведение занятий по информированию обучаемых о порядке первоочередных действий по оказанию помощи пострадавшим при дорожно – транспортных происшествиях – выполнено;  инспекторами ГИБДД  МО МВД «Варгашинский» проведено 4 занятия в школах Варгашинского района.

В программе по БДД на 2016 год запланировано финансирование мероприятий на сумму 817,0 тысяч рублей. Фактически профинансировано мероприятий по БДД за 4 квартала  2016 года на сумму 267000 рублей.

В программе по БДД  с финансированием запланировано 12 мероприятий:

1) обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД – выполнено, фактически профинансировано (7 тыс.руб.)

2)страхование школьного транспорта – выполнено , фактически профинансировано (70,6 тыс. руб.);

3) проведение техосмотра школьного транспорта – выполнено, фактически профинансировано (18,6тыс. руб.);

4)техническое обслуживание школьного транспорта – выполнено, фактически профинансировано (158,3 тыс. руб.);

5)установка системы ГЛОНАСС – выполнено, с кредиторской задолженностью, погашение задолженности в 2016 году;

6)обучение лица, выпускающего автотранспорт – выполнено, фактически профинансировано (7,5 тыс.руб.)

7)организация проведения слета – конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»(приобретение призов, методической литературы, организация мероприятий по подготовке финалистов к областному конкурсу) – выполнено (5 тыс.руб.);

8)организация проведения конкурса «Знатоки ПДД» - выполнено;

9)организация проведения конкурса «Зеленая волна» - выполнено;

10)организация проведения конкурса «Зеленый огонек» - выполнено;

11)приобретение методических материалов, программ и учебных пособий по правилам дорожного движения для образовательных учреждений Варгашинского района – не выполнено, причина – отсутствие финансирования;

12)организация проведения Всероссийской профилактической операции

«Внимание – Дети» по предупреждению детского  дорожно – транспортного

травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным

транспортом – выполнено.

Оценка целевых индикаторов целевой программы Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе на  2014-2016 годы» за 2016год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проишествий | человек | 6 | 2 | 0 | +3 |
| Транспортный риск(количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 4,5 | 2,6 | 0 | +2 |
| Социальный риск (количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения) | человек | 20,8 | 10,5 | 4.9 | +2 |
| Количество детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | человек | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +10 |

Эффективность муниципальной программы: 2016год-(+10 баллов); ;  оценка эффективности в 2015году- +4балла.

Вывод: эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Исп.КомисаровА.А.

Тел. 2 -00-67