**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН**

**МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05 июня 2019 года № 22**

**с. Мостовское**

**О подготовке теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Мостовского сельсовета**

В целях координации и контроля работ по подготовке объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Мостовского сельсовета, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительные периоды 2019-2020 годов Администрация Мостовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить план-график работ на летний период теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение 1).

2. Создать комиссию по проверке, подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение 2)

3. Завершить все работы по объектам теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, до 31.08.2019 года.

4. Подготовить и оформить «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» по объектам теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Мостовского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Мостовского сельсовета в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мостовского сельсовета С.А. Сергеев

Приложение 1

к Постановлению

от 05 июня 2019 года № 22

**Мероприятия и план-график**

**подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 на территории Мостовского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2019-2020 годов** | **Ответственный** | **Сроки исполнения** |
| Котельная №1 | Ремонт котлов и оборудования котельной, обслуживание запорной арматуры.  Частичный ремонт дымоходов.  Побелка, покраска котельной. | Начальник ПО ООО «ТермоГаз»  Совертков И.П. (по согласованию). | 12.07.2019г. |
| Котельная №2 | Частичный ремонт дымоходов.  Побелка, покраска котельной. | Начальник ПО ООО «ТермоГаз»  Совертков И.П.  (по согласованию). | 28.06.2019г. |
| Администрация Мостовского сельсовета | Провести прессовку теплового оборудования | Глава Мостовского сельсовета Сергеев С.А. | 10.09.2019г. |
| Мостовская СОШ | Провести прессовку теплового оборудования | Директор Томилова Л.С.  (по согласованию). | 10.09.2019г. |
| Мостовской ДК | Провести прессовку теплового оборудования | Директор  Лыхманюк Н.Б.  (по согласованию). | 10.09.2019г. |
| Мостовское детское дошкольное учреждение | Провести прессовку теплового оборудования | Заведующий  Достовалова Л.Т.  (по согласованию). | 10.09.2019г. |
| Филиал Варгашинской ЦРБ | Провести прессовку теплового оборудования | Старшая медицинская сестра Лыхманюк С.А.  (по согласованию). | 10.09.2019г. |

Приложение 2

к Постановлению

от 05 июня 2019 года № 22

**Состав комиссии по проверке, подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Мостовского сельсовета**

Председатель комиссии - Глава Мостовского сельсовета

Сергеев Сергей Александрович

Заместитель председателя - Главный специалист Мостовского

сельсовета

Моргун Ирина Константиновна

Члены комиссии: - Председатель Мостовской сельской Думы

Перегримова Ирина Павловна (по согласованию).

- Депутат Мостовской сельской Думы

Бондарева Ольга Филипповна (по согласованию).

- Начальник ПО ООО «ТермоГаз»

Совертков Игорь Петрович (по согласованию).

- Директор МКОУ «Мостовская СОШ»

Томилова Любовь Серафимовна (по согласованию)

- Директор Мостовского СДК

Лыхманюк Николай Борисович (по согласованию)

- Заведующий МКДОУ «Мостовской детский сад»

Достовалова Лариса Толгатовна (по согласованию)

- Старшая медицинская сестра

филиала «Варгашинская ЦРБ» с. Мостовское

Лыхманюк Светлана Анатольевна (по согласованию)