РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  3 июля  2013 года №34

с.Мостовское

О разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовское

Варгашинского района Курганской области до 2028 года

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также требований утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Мостовского сельсовета постановляет:

1. Разработать проект схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области до 2028 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Мостовского сельсовета                                                                С.Л.Бородина

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Мостовского сельсовета от 3 июля 2013 года №34 «О разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области до 2028 года» |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения

с.Мостовское Варгашинского района Курганской области

| Бородина Светлана Леонидовна | Глава Мостовского сельсовета. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |
| Достовалова Маргарита Яковлевна | Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета; |
| Харитонова Людмила Викторовна, | ведущий специалист отдела строительства и архитектуры управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Могильников Алексей Юрьевич, | начальник отдела ЖКХ и транспорта управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Ачкасова Надежда Геннадьевна, | начальник отдела экономического развития управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Федотова Светлана Александровна, | начальник отдела имущественных и земельных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Кондратьева Мария Александровна | исполнительный директор ООО «Термогаз» по (согласованию); |

Глава Мостовского сельсовета                                                                С.Л.Бородина

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Мостовского сельсовета от 3 июля 2013 года №34 «О разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области до 2028 года» |
| --- | --- |

План мероприятий по разработке проекта схемы теплоснабжения

с.Мостовского Варгашинского района Курганской области

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | в течение 3 календарных дней с даты издания постановления | в соответствии с п.8 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 2 | Сбор сведений, необходимых для разработки проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области | Достовалова М.Я. Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета | до 15 июля 2013 года |  |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения с.Мостовское Варгашинского района Курганской области | Достовалова М.Я. Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета | до 1 августа 2013 года |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | До 15 августа 2013 года (в течение 15 календарных дней с даты окончания разработки проекта) | в соответствии с п.11 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 5 | Организация сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения с.Мостовское Варгашинского района Курганской области | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | в соответствии с п.12 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 6 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения с.Мостовское Варгашинского района Курганской области | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | не позднее 60 календарных дней от даты принятия постановления о времени и месте проведения публичных слушаний | Публичные слушания проводятся не позднее 15 календарных дней с даты окончания предложений по проекту схемы теплоснабжения |
| 8 | Принятие постановления об утверждение схемы теплоснабжения с.Мостовского муниципального образования Мостовского сельсовета | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | в соответствии с п.17 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения с.Мостовского муниципального образования Мостовского сельсовета на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Бородина С.Л. Глава Мостовского сельсовета | в течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения | в соответствии с п.19 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |

Глава Мостовского сельсовета                                                                С.Л.Бородина

Уведомление о разработке проекта схемы теплоснабжения

с.Мостовского Варгашинского района Курганской области

Администрация Мостовского сельсовета уведомляет  о разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области  в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Лица, приступившие к разработке проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию Мостовского сельсовета.

Сведения о действующих на момент разработки проекта схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Мостовского сельсовета, а также о тарифах в сфере теплоснабжения, предусмотренные пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, можно получить путем направления официального запроса в Администрацию Мостовского сельсовета  по адресу: Курганская область Варгашинский район, с.Мостовское, ул. Советская, 76, телефон 8(35233) 23-1-02.

Проект схемы теплоснабжения с.Мостовского Варгашинского района Курганской области будет размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района.

Глава Мостовского сельсовета                                                                С.Л.Бородина