КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября  2013 года № 53

с. Мостовское

Об  утверждении муниципальной программы Мостовского сельсовета

«Благоустройство территории  Мостовского сельсовета

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Мостовского сельсовета от 27 сентября 2013 года №52 «О муниципальных программах Мостовского сельсовета» Администрация Мостовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Мостовского сельсовета  «Благоустройство территории  Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»   согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановление Администрации Мостовского сельсовета от 5 октября 2012 года № 55 «О целевой программе Мостовского сельсовета «Благоустройство территории Мостовского сельсовета на 2013 – 2015 годы»».

- Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных Уставом Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мостовского сельсовета                                                                                      С.Л. Бородина

Приложение к постановлению Администрации Мостовского сельсовета от 27 сентября 2013 годаот  № 53 «Об утверждении муниципальной программы Мостовского сельсовета «Благоустройство территории  Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа Мостовского сельсовета «Благоустройство территории           Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Мостовского сельсовета «Благоустройство территории  Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Мостовского сельсовета «Благоустройство территории Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | улучшение условий проживания населения и сохранение природы на территории сельсовета в условиях сложившейся застройки села. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для улучшения качества жизни населения; - улучшить состояние автомобильных дорог и тротуаров; - организация работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; - искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения; - рационально и эффективно использовать средства местного бюджета; - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства; - улучшить техническое состояние отдельных объектов жизнеобеспечения. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Мостовского сельсовета |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация Мостовского сельсовета |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Мостовского сельсовета |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | Мостовская сельская Дума (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования |
|  | - сумма финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования |
|  | - охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов |
|  | - количество сборников для твердых отходов (площадок) |
|  | - общая протяженность освещенных частей улиц |
|  | 6)доля работающих светильников |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 300,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 82,3 тыс. рублей; 2015 год – 99,4 тыс. рублей; 2016 год – 119,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | увеличение доли отремонтированных дорог |
|  | увеличение суммы финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог |
|  | увеличение количества охваченного населения организованным вывозом твердых бытовых отходов |
|  | увеличение количества сборников для твердых отходов (площадок) |
|  | увеличение общей протяженности освещенных частей улиц |
|  | увеличение доли работающих светильников |

Раздел I.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Решение задач благоустройства села необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Мостовского сельсовета (далее - сельсовет) на 2014 - 2016годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики села.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельсовета и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории села, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории села:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику села.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия достигает 70 %;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Характеристика объектов благоустройства

1.1. Уличное освещение.

Освещенность улично-дорожной сети и дворовых территорий составляет 50%. Существует необходимость установки энергосберегающих устройств, а также увеличение протяженности освященных частей улиц.

1.2. Общественное кладбище.

На территории муниципального образования имеется  общественное кладбище. На территории общественного кладбища отсутствует общее ограждение, контейнерные площадки для мусора. Данные факторы максимизируют долю риска возникновения несанкционированных свалок внутри объектных секторов.

1.3. Автомобильные дороги общего пользования, внутри дворовые территории, тротуары.

Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе с усовершенствованным покрытием 1,5 км.

В связи с увеличением транспортных средств, образовалась необходимость в строительстве тротуаров и площадок для стоянки автотранспорта, ремонте автомобильных дорог.

1.4. Места отдыха.

Парков отдыха не существует, имеются детские игровые дворовые площадки, площадок находящихся в муниципальной собственности нет.

Уровень благоустройства села требует повышения  с целью более комфортного проживания жителей.

Раздел II.  Цель и задачи Программы

Цель Программы – улучшение условий проживания населения и сохранение природы на территории сельсовета в условиях сложившейся застройки села.

Задачи Программы:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- улучшить состояние автомобильных дорог и тротуаров;

- организация работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;

- искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения;

- рационально и эффективно использовать средства местного бюджета;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства;

- улучшить техническое состояние отдельных объектов жизнеобеспечения.

Раздел III.   Сроки реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной, и рассчитана на три года: с 2014 года по 2016 год включительно. Программа реализуется в один этап.

Условием изменения или досрочного прекращения реализации Программы являются:

- досрочная реализация мероприятий Программы;

- снижение эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Мостовского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Мостовского сельсовета от 27 сентября 2013 года № 52 «О муниципальных программах Мостовского сельсовета».

Раздел IV.   Технико-экономическое обоснование Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Мостовского сельсовета. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Мостовского сельсовета уточняется в соответствии с решением Мостовского сельской  Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства планируется направить на организационные мероприятия в сумме 15,0 тыс. рублей, на транспортную инфраструктуру - 9,0 тыс. рублей, на организацию благоустройства – 35,7 тыс. рублей, уличное освещение – 131,0 тыс. рублей, на общественные кладбища – 46,0 тыс. рублей, озеленение территории сельсовета – 25,0 тыс. рублей, организацию водоснабжения – 39,0 тыс. рублей.

Раздел V.   Сведения о распределении объемов  финансирования Программы

по источникам и годам

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Мостовского сельсовета составляет 300,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 82,3 тыс. рублей;

2015 год – 99,4  тыс. рублей;

2016 год – 119,0  тыс. рублей.

.

Раздел VI.    Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит увеличить:

- долю отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования до 10%;

- сумму финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения до 9,0 тыс.рублей;

- охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов до 30%;

- количество сборников для твердых отходов (площадок) до 3 шт.;

- общую протяженность освещенных частей улиц до 5 км.;

- долю работающих светильников до 100%.

Раздел VII.     Перечень мероприятий

В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы. Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении к Программе.

Раздел VIII.    Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются:

| Целевой индикатор | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования | проценты | 3 | 6 | 10 |
| Сумма финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов | проценты | 15 | 20 | 30 |
| Количество сборников для твердых отходов (площадок) | шт. | 1 | 2 | 3 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц | км. | 3 | 4 | 5 |
| Доля работающих светильников (20 шт.) | проценты | 50 | 70 | 100 |

Раздел IX. Сведения о механизме контроля  за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Мостовского сельсовета, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Мостовского сельсовета от 27 сентября 2013 года № 52  «О муниципальных программах Мостовского сельсовета».

Раздел X.  Сведения о наличии федеральных, областных, районных программ предназначенных для достижения задач, совпадающими с задачами Программы

Федеральные, областные и районные программы, предназначенные для достижения задач, совпадающих с задачами Программы, отсутствуют.

Приложение к муниципальной программе Мостовского сельсовета «Благоустройство территории  Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Мостовского сельсовета

«Благоустройство территории  Мостовского сельсовета на 2014-2016 годы»

| № п/п | Название мероприятий | Срок реализации, годы | Объем финансирования, по годам (тысяч рублей) |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Раздел I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных документов, необходимых для реализации программы - разработка и внедрение нормативных, организационных, методических документов, необходимых для развития и обновления среды села, в части благоустройства; - обеспечение координации и взаимодействия участников реализации Программы | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Мостовского сельсовета |
| 1.2. | Привлечение субъектов предпринимательской деятельности и населения к благоустройству и озеленению территории села | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Мостовского сельсовета |
| 1.3. | Организация акции «Я за чистое село!» | 2014-2016 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 1.4. | Организация месячника весенней санитарной очистки и благоустройства | 2014-2016 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 1.5. | Организация конкурса по следующим номинациям: | 2014-2016 |  |  |  |  | Администрация Мостовского сельсовета Мостовская сельская Дума (по согласованию) |
|  | - «Двор образцового содержания»; | 2014-2016 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - «Лучшая частная усадьба»; | 2014-2016 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - «Лучший (ая) цветник/клумба»; | 2014-2016 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
| 1.6. | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий (день села) | 2014-2016 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | Раздел II.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и проездов | 2014-2016 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 2.2. | Составление и утверждение списков улиц, тротуаров и проездов, подлежащих механизированной уборке, определение сроков и периодичности уборки | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Мостовского сельсовета |
| 2.3. | Организация контроля за соблюдением правил производства земляных работ и своевременного восстановления дорожного полотна, зеленных насаждений и других элементов благоустройства | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | Раздел III.Организация благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка урн, скамеек | 2014-2016 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 3.2. | Буртование твердых бытовых отходов | 2014-2016 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 3.3. | Дератизация полигонов ТБО | 2014-2016 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | Раздел IV. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание сети уличного освещения | 2014-2016 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 4.2. | Потребление электроэнергии | 2014-2016 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
| 4.3. | Установка энергосберегающих устройств | 2014-2016 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | Раздел V. Общественное кладбище |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс работ по погребению невостребованных трупов | 2014-2016 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 5.2. | Комплекс работ по содержанию мест захоронений, в том числе: | 2014-2016 | 7,0 | 11,0 | 16,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - Расчистка территории от снега | 2014-2016 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - Очистка территории от мусора, травы и мелкого кустарника | 2014-2016 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - Погрузка и вывоз мусора | 2014-2016 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | - Благоустройство мест захоронений | 2014-2016 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | Раздел VI. Озеленение территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разбивка цветников и клумб | 2014-2016 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
| 6.2. | Выкашивание травы | 2014-2016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
| 6.3 | Уборка несанкционированных свалок | 2014-2016 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | Бюджет Мостовского сельсовета |  |
|  | Раздел VII. Организация водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение лабораторных исследований по показателям безопасности и соответствия стандартам общественных колодцев | 2014-2016 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | Бюджет Мостовского сельсовета | Администрация Мостовского сельсовета |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |