КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  марта 2016 года  № 9

с.Мостовское

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий в 2016 году

.

В целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Мостовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2016 года на территории Мостовского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы на территории Мостовского сельсовета организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья.

- 3.Старшему водителю МППО Таганкову А.Г. спланировать и обеспечить в случае необходимости использовать пожарный автомобиль и мотопомпу для откачки воды в случае подтопления социально-значимых объектов, расположенных на территории Мостовского сельсовета.

4.Ответственным за контроль обстановки в период весеннего половодья назначить  главного специалиста Мостовского сельсовета Достовалову М.Я.

5.Настоящее постановление обнародовать в местах предусмотренных Уставом Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мостовского сельсовета                                                       С.Л.Бородина

Приложение к постановлению Администрации Мостовского сельсовета

от 21 марта 2016 года №9 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2016 году»

ПЛАН

мероприятий по организации  безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2016 года на территории Мостовского сельсовета Варгашинского района

| №п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать защиту источников водоснабжения (общественных колодцев) | апрель | Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета |
| 2. | Организовать защиту объектов электроснабжения | апрель | Руководители объектов энергоснабжения, расположенных на территории Мостовского сельсовета (по согласованию |
| 3. | Организовать защиту объектов теплоснабжения | апрель | Руководители объектов теплоснабжения, расположенных на территории Мостовского сельсовета (по согласованию) |
| 4. | Организовать дежурство оперативной группы (по необходимости) | на период весеннего половодья | Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета |
| 5. | Обеспечить готовность средств связи к работе в чрезвычайной ситуации | апрель | Начальник Варгашинского цеха комплексного технического обслуживания Восточного районного узла связи Курганского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| 6. | Выделить необходимые силы и средства для обеспечения порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | апрель | Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Варгашинский» (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение контроля за качеством питьевой воды | на период весеннего половодья | Начальник территориального отдела управления роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию) |
| 8. | Очистить от снега и мусора водопропускные устройства и мосты на дорогах в зонах ответственности | до 5 апреля | Директор областного государственного унитарного предприятия «Варгашинское дорожно-ремонтное строительное предприятие» (по согласованию) |
| 9. | Ликвидация возможного подтопления жилых домов | на период весеннего половодья | Муниципальный пост пожарной охраны Администрации Мостовского сельсовета ООО «Рассвет» (по согласованию) |
| 10. | Оказание помощи в предупреждении, ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения в случае угрозы подтопления или затопления. | на период весеннего половодья | Муниципальный пост пожарной охраны Администрации Мостовского сельсовета |
| 11. | Сбор и обработка информации о выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представление данных в единую дежурно-диспетчерскую службу района | на период весеннего половодья | Главный специалист Администрации Мостовского сельсовета |