КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2022 года  № 13

с.Шастово

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2022 году

В целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Шастовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2022 года на территории Шастовского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы на территории Шастовского сельсовета организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья.

- 3.Работникам муниципальных  постов пожарной охраны Шастовского сельсовета Суслову А.В., Пухову Г.А., Волосникову Н.В., Волосникову Ю.В., Шмакову В.Г., Плохову А.В., Новоселову С.Н., Просекову Н.А.  использовать пожарный автомобиль и мотопомпу для откачки воды в случае подтопления социально-значимых объектов, расположенных на территории Шастовского сельсовета.

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шастовского сельсовета                                            А.Ю.Сычев

Приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета

от 25 марта 2022г. № 13 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2022году»

ПЛАН

мероприятий по организации  безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2022 года на территории  Шастовского сельсовета

| №п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать защиту источников водоснабжения (общественных колодцев) | апрель | Глава Шастовского сельсовета |
| 2. | Организовать защиту объектов электроснабжения | апрель | Руководители объектов энергоснабжения, расположенных на территории Шастовского сельсовета (по согласованию |
| 3. | Организовать защиту объектов теплоснабжения | апрель | Руководители объектов теплоснабжения, расположенных на территории Шастовского сельсовета (по согласованию) |
| 4. | Организовать дежурство оперативной группы (по необходимости) | на период весеннего половодья | Глава Шастовского сельсовета |
| 5. | Обеспечить готовность средств связи к работе в чрезвычайной ситуации | апрель | Начальник Варгашинского цеха комплексного технического обслуживания Восточного районного узла связи Курганского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| 6. | Выделить необходимые силы и средства для обеспечения порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | апрель | Начальник МО МВД «Варгашинский» (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение контроля за качеством питьевой воды | на период весеннего половодья | Начальник территориального отдела управления роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию) |
| 8. | Очистить от снега и мусора водопропускные устройства и мосты на дорогах в зонах ответственности | до 5 апреля | Директор областного государственного унитарного предприятия «Варгашинское дорожно-ремонтное строительное предприятие» (по согласованию) |
| 9. | Ликвидация возможного подтопления жилых домов | на период весеннего половодья | Муниципальные посты пожарной охраны Администрации Шастовского сельсовета |
| 10. | Оказание помощи в предупреждении, ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения в случае угрозы подтопления или затопления. | на период весеннего половодья | Муниципальные посты пожарной охраны Администрации Шастовского сельсовета |
| 11. | Сбор и обработка информации о выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представление данных в единую дежурно-диспетчерскую службу района | на период весеннего половодья | Глава Шастовского сельсовета |