КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕСУЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕСУЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2022 года № 48

с.Верхнесуерское

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхнесуерского  сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», и в целях совершенствования транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхнесуерского сельсовета», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 19 мая 2021 года    № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхнесуерского  сельсовета».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

4.    Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы сельского поселения

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского

района Курганской области	                                       __________________    Т.В.Акимова

Приложение к постановлению Администрации

сельского поселения Верхнесуерского сельсовета

Варгашинского района Курганской области

от 3 октября 2022 года № 48 «Об утверждении

муниципальной программы «Совершенствование

транспортной инфраструктуры сельского поселения

Верхнесуерского сельсовета»

Муниципальная  программа

«Совершенствование транспортной инфраструктуры сельского поселения

Верхнесуерского сельсовета»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета «Совершенствование транспортной инфраструктуры сельского поселения

Верхнесуерского сельсовета»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа сельского поселения Верхнесуерского сельсовета «Совершенствование транспортной инфраструктуры Верхнесуерского сельсовета» (далее - Программа). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий для их комфортного проживания. |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета |  |  |  |  |
| Исполнитель - координатор муниципальной программы | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: - доля подлежащих ремонту дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета от общего числа дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета составит 0 % |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | В течение 2023 - 2025 годов 1 – этап с 01.01.2023 года до 31.12.2023 года; 2 – этап с 01.01.2024 года до 31.12.2024 года. 3 - этап с 01.01.2025 года до 31.12.2025 года |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Источники Финансирования | Годы |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего за период реализации Программы |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 391,0 | 396,0 | 400,0 | 1187,0 |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета; - Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |

Раздел I. Общая характеристика

Дорожное и жилищное хозяйство являются одними из важнейших отраслей экономики Верхнесуерского сельсовета, от устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Низкий технический уровень и  значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования на территории сельсовета

- следствие недостаточного финансирования мероприятий при осуществлении дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Ограниченность доходов бюджета сельсовета приводит к ухудшению состояния дорог общего пользования Верхнесуерского сельсовета. Несоответствие уровня дорог общего пользования  Верхнесуерского сельсовета  требованиям ГОСТа, что приводит к снижению безопасности  дорожного движения.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств  бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение технического уровня существующих дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета.

Раздел II.  Основная цель (цели) и задачи Программы

1. Главной целью реализации Программы является совершенствование   транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, улучшение качества жизни граждан и  обеспечение  условий для их комфортного проживания.

2. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности и иных работ на автомобильных дорогах общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета.

Раздел III. Индикаторы достижения целей Программы

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля подлежащих ремонту дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета от общего числа дорог общего пользования Верхнесуерского сельсовета | % | 50 | 0 |

Раздел IV. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2023 - 2025 годов в три этапа:

1 – этап с 01.01.2023 года до 31.12.2023 года;

2 – этап с 01.01.2024 года до 31.12.2024 года.

3 -  этап с 01.01.2025 года до 31.12.2025 года

Раздел V.  Система программных мероприятий

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | Всего |  |
| Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и осуществлению иных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета в т.ч.: |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 391,0 | 396,0 |  | 400,0 |  | 1187,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 391,0 | 396,0 |  | 400,0 |  | 1187,0 |  |
| ## - содержание автомобильных дорог и их ремонт |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ## - изготовление правоустанавливающих документов |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 103,7 | 0 |  | 0 |  |  | 103,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 103,7 | 0 |  | 0 |  |  | 103,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| - уплата налогов на имущество за автомобильные дороги сельского поселения Верхнесуерского сельсовета |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 176,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 176,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

тыс.руб.

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Всего за период реализации Программы |
| Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | Всего, в том числе: | 391,0 | 396,0 | 400,0 |  | 1187,0 |
|  | Бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета | 391,0 | 396,0 | 400,0 | 1187,0 |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Раздел VII. Управление реализацией, мониторинг и контроль за ходом выполнения муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Исполнитель Программы ежегодно в  марте месяце, следующего за отчетным периодом, информирует о ходе реализации мероприятий Программы представительный орган муниципального образования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета.

На реализацию Программы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование Программы, а также неблагоприятные для производства работ погодные условия и действия подрядных организаций, влекущие негативные последствия в части неисполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета.

Раздел VIII   Анализ ожидаемых конечных результатов реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется выполнить работы по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета. В ходе реализации Программы, планируется провести работы по содержанию 31,648 км. автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета. Перечень автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета является приложением к настоящей Программе.

Приложение

к программе «Совершенствование

транспортной инфраструктуры сельского

поселения Верхнесуерского сельсовета»

Перечень автомобильных дорог общего пользования,

на которых планируется выполнение работ по содержанию

|  | Протяженность (км.) |
| --- | --- |
| с.Верхнесуерское |  |
| ул.Кокорина | 0,364 |
| ул.Речная | 0,137 |
| ул.Степная | 0,904 |
| ул.Береговая | 0,542 |
| пер.Береговой | 0,372 |
| д.Белово |  |
| ул.Школьная | 1,811 |
| ул.Лесная | 0,600 |
| д.Сосновка |  |
| ул.Суерская | 0,677 |
| д.Середкино |  |
| ул.Центральная | 0,838 |
| с. Большое Просеково |  |
| ул. Центральная | 1,548 |
| пер. Сосновый | 0,159 |
| ул. Северная | 0,604 |
| ул. Сибирская | 0,417 |
| ул. Молодежная | 0,929 |
| пер. Энергетиков | 0,103 |
| деревня Бородино | 0,472 |
| Межселенческая дорога (Б.Просеково- Бородино) | 0,964 |
| Дорога от с. Б.Просеково до пожарного водоема на реке Суерь | 1,480 |
| Дорога от с. Б.Просеково до кладбища | 3,330 |
| с.Ошурково |  |
| от а/дороги Просеково-Ошурково до кладбища | 1,116 |
| ул.Центральная | 1,266 |
| ул.Школьная | 0,433 |
| ул.Заречная | 0,608 |
| ул.Матросова | 0,313 |
| ул.Молодежная | 0,365 |
| ул.Зеленая | 0,889 |
| ул.Грачевка | 0,450 |
| ул.Объездная | 1,483 |
| д.Крутихинское |  |
| от ул.Ашихина до кладбища | 0,437 |
| ул.Ашихина | 0,839 |
| ул.Береговая | 1,060 |
| ул.Заякина | 0,445 |
| д.Большое Шмаково |  |
| ул.Ермака | 1,028 |
| ул.Боровая | 0,423 |
| д.Малое Шмаково |  |
| д.Малое Шмаково | 0,758 |
| с.Терпугово |  |
| ул.Центральная | 1,282 |
| ул.Крестьянская | 1,726 |
| ул.Молодежная | 1,050 |
| пер.Советский | 0,270 |
| пер.Береговой | 0,156 |
| Всего по сельсовету | 31,648 |