РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2013 года № 109

р.п. Варгаши

О разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши

Варгашинского района Курганской области до 2028 года

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также требований утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Разработать проект схемы теплоснабжения р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2028 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Варгашинского поссовета от 27 марта 2013 года №109 «О разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2028 года» |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения

р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

| Иванов Владимир Викторович | Глава Варгашинского поссовета. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |
| Никитин Кирилл Владимирович | заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений; |
| Харитонова Людмила Викторовна, | ведущий специалист отдела строительства и архитектуры управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Кузнецов Виталий Герасимович, | начальник отдела ЖКХ и транспорта управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Ачкасова Надежда Геннадьевна, | начальник отдела экономического развития управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Федотова Светлана Александровна, | начальник отдела имущественных и земельных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Жилин Александр Михайлович | Жилин Александр Михайлович, директор ООО «Теплоцентраль» по (согласованию); |
| Миронов Константин Викторович, | Генеральный директор ОАО «СКС» по (согласованию). |

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Варгашинского поссовета от 27 марта 2013 года №109 «О разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2028 года» |
| --- | --- |

План мероприятий по разработке проекта схемы теплоснабжения

р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Анискина А.Ю., заместитель начальника, юрист отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | в течение 3 календарных дней с даты издания постановления | в соответствии с п.8 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 2 | Сбор сведений, необходимых для разработки проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2013 года |  |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 августа 2013 года |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Анискина А.Ю., заместитель начальника, юрист отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | 15 августа 2013 года (в течение 15 календарных дней с даты окончания разработки проекта) | в соответствии с п.11 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 5 | Организация сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Анискина А.Ю., заместитель начальника, юрист отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | в соответствии с п.12 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 6 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Анискина А.Ю., заместитель начальника, юрист отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | не позднее 60 календарных дней от даты принятия постановления о времени и месте проведения публичных слушаний | Публичные слушания проводятся не позднее 15 календарных дней в даты окончания предложений по проекту схемы теплоснабжения |
| 8 | Принятие постановления об утверждение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | в соответствии с п.17 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Анискина А.Ю., заместитель начальника, юрист отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | в течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения | в соответствии с п.19 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 |

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов

Уведомление о разработке проекта схемы теплоснабжения

р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

Администрация Варгашинского поссовета уведомляет  о разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Лица, приступившие к разработке проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию Варгашинского поссовета.

Сведения о действующих на момент разработки проекта схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Варгашинского поссовета, а также о тарифах в сфере теплоснабжения, предусмотренные пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, можно получить путем направления официального запроса в Администрацию Варгашинского поссовета  по адресу: Курганская область Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92, телефон 8(35233) 21087.

Проект схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области будет размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов