РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 октября 2010 года   № 389

р.п. Варгаши

О муниципальной целевой программе

«Благоустройство территории муниципального образования

Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2010 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 года  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить проект целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета.

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Бородина А.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 27 октября 2010 года №389 «О муниципальной целевой Программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | - решение Варгашинской поселковой Думы от 24 октября 2007 года № 61 «Об утверждении Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета» |
|  | - постановление Администрации Варгашинского поссовета от 27 мая 2010 г. № 230 «О целевых программах Варгашинского поссовета» |
|  | - распоряжение Администрации Варгашинского поссовета от 28 мая 2010 г. №82 «О разработке целевых программ» |
|  | - постановление Администрации Варгашинского поссовета от 27 октября 2010 г. № 389 «О целевой программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель-координатор | Администрация Варгашинского поссовета |
| Разработчик программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнители программы | Администрация Варгашинского поссовета |
|  | Варгашинская поселковая Дума (по согласованию) |
|  | Организация, определенная решением конкурсной комиссии (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») |
| Цель программы | Улучшение условий проживания населения и сохранение природы на территории поселения в условиях сложившейся застройки поселка. |
| Задачи программы | - создание условий для улучшения качества жизни населения; - улучшить состояние автомобильных дорог и тротуаров; - организация работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; - организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий в условиях характера сложившейся планировки; - искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами; - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения; - рационально и эффективно использовать средства бюджета Варгашинского поссовета; - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства; - улучшить техническое состояние отдельных объектов жизнеобеспечения. |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы | - площадь содержания автомобильных дорог общего пользования |
|  | - доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования |
|  | - сумма финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования |
|  | - охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов |
|  | - количество сборников для твердых отходов (площадок) |
|  | - общая протяженность освещенных частей улиц, доля работающих светильников |
|  | - доля средств, направленных на озеленение |
|  | - количество акций, направленных на благоустройство и озеленение поселка |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2014 годы; I этап – 2011 год; II этап – 2012 год; III этап – 2013 год; IV этап – 2014 год. |
| Финансовое обеспечение | объем финансирования Программы составляет 19387,9 тыс. рублей, из них бюджет Варгашинского поссовета - 13810,9 тыс. рублей, средства областного бюджета (по согласованию) - 5000,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников (по согласованию) - 577,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; |
|  | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; |
|  | улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; |
|  | улучшение санитарного и экологического состояния поселка; |
|  | повышение уровня эстетики поселка; |
|  | привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселка. |

Раздел I. Характеристика проблемы

Решение задач благоустройства поселка необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  конкретизирует целевые критерии развития благоустройства муниципального образования Варгашинского поссовета (далее - муниципальное образование) на 2011 - 2014 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселка.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселка, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- развитие дорожной сети и обеспеченность жилых домов и общественных зданий парковками не соответствует темпам автомобилизации поселка;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселка;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия,  пешеходных дорожек и тротуаров достигает 70 %;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития поселка;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Характеристика объектов благоустройства

1.1. Сети уличного освещения

Освещённость улиц и дворовых территорий осуществляется от существующих воздушных сетей 0,4 кВ. Освещенность улично-дорожной сети и дворовых территорий составляет 20%. Существует необходимость постановки на учет линий электропередач, светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования.

1.2. Кладбище

На территории муниципального образования имеется  кладбище. На территории кладбища отсутствует общее ограждение, контейнерные площадки для мусора. Насаждения представляют угрозу безопасности. Данные факторы максимизируют долю риска возникновения несанкционированных свалок внутри объектных секторов.

1.3. Автомобильные дороги общего пользования, внутридворовые территории, тротуары, мост пешеходный.

| Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе с усовершенствован-ным покрытием | 79,3/30,3 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность ливневой канализации, в том числе подземной | 0,7 км |

В связи с увеличением транспортных средств, а также планом по приведению в надлежащее состояние территории поселка, образовалась необходимость в строительстве: тротуаров, площадок для стоянки автотранспорта, ограждения зеленых насаждений, водоотведения ливневых стоков и талых вод от микрорайонов поселка.

1.4. Скверы, места отдыха.

Обустройство детских и спортивных площадок, устройство новогоднего городка изо льда и снега. Парков отдыха не существует, имеются детские игровые дворовые площадки, площадок находящихся в муниципальной собственности нет, открыт корт для игры в футбол и хоккей, находящийся в управлении МОУ «Варгашинская СОШ №1».

Уровень благоустройства поселка требует повышения  с целью более комфортного проживания жителей.

Раздел II. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является улучшение условий проживания населения и сохранение природы на территории поселения в условиях сложившейся застройки поселка.

Для достижения поставленных целей в Программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- улучшить состояние автомобильных дорог и тротуаров;

- организация работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;

- организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий в условиях характера сложившейся планировки;

- искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения;

- рационально и эффективно использовать средства местного бюджета;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства;

- улучшить техническое состояние отдельных объектов жизнеобеспечения.

Раздел III. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2011 – 2014 годы. Этапы реализации Программы: I этап – 2011 год; II этап – 2012 год; III этап – 2013 год; IV этап – 2014 год.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.

Условиями досрочного прекращения действия Программы являются: досрочное выполнение Программы, снижение эффективности Программы.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Источниками финансирования Программы являются бюджет Варгашинского поссовета, областной бюджет и внебюджетные источники (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского поссовета уточняется в соответствии с решением Варгашинской поселковой Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на условиях софинансирования.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы

по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы составляет   19387,9 тыс. рублей, из них средства  бюджета Варгашинского поссовета - 13810,9 тыс. рублей, средства областного бюджета (по согласованию) - 5000,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников (по согласованию) - 577,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (тыс. рублей):

| Период | Всего по годам | Областной бюджет (по согласованию) | Бюджет Варгашинского поссовета | Внебюджетные источники (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 2693,9 | 500,0 | 2057,9 | 136,0 |
| 2012 год* | 5014,0 | 1000,0 | 3874,0 | 140 |
| 2013 год* | 5238,0 | 1500,0 | 3592,0 | 146,0 |
| 2014 год* | 6442,0 | 2000,0 | 4287,0 | 155,0 |
| Итого за 2011-2014 | 19387,9 | 5000,0 | 13810,9 | 577,0 |

*  Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Варгашинского поссовета  на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит увеличить:

- долю отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования до 10%;

- сумму финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования до 4700,0 тыс.руб.;

- охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов до 44%;

- количество сборников для твердых отходов (площадок) до 130 шт.;

- протяженность освещенных частей улиц до 14,6 км.;

- долю работающих светильников до 90%;

- долю средств, направленных на озеленение 3%.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

| Целевой индикатор | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования (79,3/ 30,3 км) | проценты | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Сумма финансирования на содержание (строительство) автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 487,9 | 1500,0 | 2600,0 | 3650,0 | 4700,0 |
| Охват населения организованным вывозом твердых бытовых отходов | проценты | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 |
| Количество сборников для твердых отходов (площадок) | шт. | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц | км. | 9,6 | 11 | 12,1 | 13,3 | 14,6 |
| Доля работающих светильников (161шт.) | проценты | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля средств, направленных на озеленение | проценты | 0,02 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
| Количество акций, направленных на благоустройство и озеленение поселка | шт. | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |

Раздел IX. Механизм контроля за выполнением Программы

Контроль над выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 г.  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета».

Раздел X. Сведения о наличии федеральных целевых программ,

предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами Программы

Областные и федеральные целевые программы, предназначенные для достижения задач, совпадающих с задачами Программы, отсутствуют.

Приложение 1 к Муниципальной целевой Программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Название мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2011-2014 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012* | 2013* | 2014* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организационные мероприятия | 506,0 | 108,0 | 120,0 | 130,0 | 148,0 |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных документов, необходимых для реализации программы - разработка и внедрение нормативных, организационных, методических документов, необходимых для развития и обновления среды поселка, в части благоустройства; - обеспечение координации и взаимодействия участников реализации Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.2. | Привлечение субъектов предпринимательской деятельности и населения к благоустройству и озеленению территории поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.3. | Закрепление объектов внешнего благоустройства общего пользования за предприятиями или организациями по договору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.4. | Организация акции «Я за чистый поселок!» | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.5. | Организация месячника весенней санитарной очистки и благоустройства | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
|  |  | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 1.6. | Организация конкурса на лучшую организацию работы органов территориального общественного самоуправления с населением по благоустройству территории | 33,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.7. | Организация конкурса по следующим номинациям: | 147/77 | 28/11 | 35/15 | 38/21 | 46/30 | Внебюджетные источники (по согласованию) | Администрация Варгашинского поссовета Варгашинская поселковая Дума (по согласованию) |
|  | - «Двор образцового содержания»; | 28 | 5 | 7 | 7 | 9 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Подъезд образцового содержания»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - « Лучшая дворовая детская площадка»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Лучшая частная усадьба»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Лучший двор детского сада»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Лучший (ая) балкон/лоджия»; | 9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Лучший (ая) цветник/клумба»; | 9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Самая благоустроенная территория офиса»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Активный участник движения по благоустройству поселка»; | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»; | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Самая благоустроенная территория учреждения»; | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - «Открытие года» | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 1.8. | Организация работы по реализации образовательного проекта «Наш общий дом» | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.9. | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.10. | Организация работы административной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2. | Транспортная инфраструктура | 12450,0 | 1500,0 | 2600,0 | 3650,0 | 4700,0 |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования, тротуаров | 5000,0/ 5000,0 | 500,0/ 500,0 | 1000,0/ 1000,0 | 1500,0/ 1500,0 | 2000,0/ 2000,0 | Бюджет Варгашинского поссовета/ областной бюджет (по согласованию) | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и проездов | 2450,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.3. | Составление и утверждение списков улиц, тротуаров и проездов, подлежащих механизированной уборке, определение сроков и периодичности уборки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.4. | Организация контроля за соблюдением правил производства земляных работ и своевременного восстановления дорожного полотна, зеленных насаждений и других элементов благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3. | Строительство объектов благоустройства | 164,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |
| 3.1. | Установка ограждений и озеленение территорий согласно Адресной программе. Приложение 2. | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3.2. | Приобретение и установка урн, скамеек | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы с жителями о запрещении установки изгороди в местах общего пользования и занятии огородничеством в местах, не отведенных для этих целей | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3.3. | Проведение инвентаризации объектов благоустройства и формирование базы данных об этих объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3.4. | Организация сбора и вывоза бытового мусора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Администрация Варгашинского поссовета |
| 4. | Оказание услуг уличного освещения | 3019,0 | 553,0 | 680,0 | 818,0 | 968,0 |  |  |
| 4.1. | Содержание сети уличного освещения | 200,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 4.2. | Потребление электроэнергии | 2605,0 | 485,0 | 582,0 | 698,0 | 840,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 4.3. | Наружное освещение площадей, пешеходных зон, территорий отдыха | 149,0 | 28,0 | 33,0 | 40,0 | 48,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 4.4. | Установка энергосберегающих устройств | 65,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 5. | Кладбище | 477,4 | 117,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 5.1. | Комплекс работ по погребению невостребованных трупов | 77,4 | 17,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 5.2. | Комплекс работ по содержанию мест захоронений, в том числе: | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - Расчистка территории от снега | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - Очистка территории от мусора, травы и мелкого кустарника | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - Погрузка и вывоз мусора | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
|  | - Благоустройство мест захоронений | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 6. | Места отдыха муниципального образования | 1515,0 | 115,0 | 1150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |
| 6.1. | Проектирование ландшафтного парка | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 6.2 | Строительство ландшафтного парка | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 6.3. | Обустройство детских и спортивных площадок | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 6.4. | Устройство новогоднего городка изо льда и снега | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 7. | Озеленение территории МО | 1002,0 | 252,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 |  |  |
| 7.1. | Снос деревьев- угроз согласно адресной программе | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 7.2. | Разбивка цветников и клумб согласно Адресной программе. Приложение 3. | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 7.3. | Уход за газонами, выкашивание камыша | 130,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 7.4. | Санитарная очистка бора | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| 7.5. | Посадка саженцев согласно | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 7.6. | Уборка несанкционированных свалок | 412,0 | 112,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет Варгашинского поссовета |  |
| 8. | Водоотвод ливневых стоков и талых вод | 220,0 | 0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
| 9. | Отлов безнадзорных животных (собак) | 34,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Бюджет Варгашинского поссовета | Администрация Варгашинского поссовета |
|  | ИТОГО | 19387,9 | 2693,9 | 5014,0 | 5238,0 | 6442,0 |  |  |

Приложение 2 к Муниципальной целевой Программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

Адресная программа сноса аварийных деревьев

| № п/п | Адрес, ориентир | Количество | Порода дерева |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, 5-3 | 1 | сосна |
| 2 | ул. Героев | 1 | тополь |
| 3 | ул. Островского, 8 | 2 | клен |
| 4 | ул. Матросова, 18 | 1 | тополь |
| 5 | ул. Кирова, 106-2 | 2 | дуб и ель |
| 6 | ул. Кирова, 112-2 | 1 | тополь |
| 7 | ул. Кирова, 68 | 2 | тополь |
| 8 | ул. Социалистическая, 125 | 1 | тополь |
| 9 | ул. Лесная, 3 | 2 | тополь |
| 10 | ул. Матросова, 40а | 2 | тополь |
| 11 | ул. Советская, 73 | 2 | тополь |
| 12 | ул. Ленина, 10 | 1 | тополь |
| 13 | ул. Томина, 9 | 1 | тополь |
| 14 | ул. Советская, 126 | 2 | тополь |
| 15 | ул. Радионова | 2 | тополь |
| 16 | ул. Климова | 15 | тополь |
|  | ИТОГО | 38 |  |

Приложение 3 к Муниципальной целевой Программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета на 2011 – 2014 годы»

Адресная программа по цветочному оформлению объектов

| № п/п | Наименование объекта и адрес | Количество, шт. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | памятник ул. Социалистическая, 114 | 4 |  |
| 2 | площадь поссовета | 1 |  |
| 3 | ул. Социалистическая, 108 (почта, ПФ) | 2 |  |
| 4 | ул. Чкалова, 22 (Администрация района) | 2 |  |
| 5 | ул. Социалистическая, 92 (администрация поссовета) | 2 |  |
| 6 | ул. Социалистическая, 84 (Автовокзал, РУЭС) | 3 |  |
| 7 | ул. Социалистическая, 59 (Элеватор) | 1 |  |
| 8 | ул. Социалистическая, 75 (ДДТ) | 6 |  |
| 9 | ул. Чкалова (магазин «Версаль») | 1 |  |
| 10 | ул. Социалистическая, 49 (м-н «Катюша») | 1 |  |
| 11 | ул. Социалистическая, (м-н «Солнечный») | 4 |  |
| 12 | ул. Железнодорожная, 4 (Школа № 3) | 2 |  |
| 13 | ул. Социалистическая (м-н « Александрит») | 2 |  |
| 14 | ул. Социалистическая (м-н «Матрица») | 2 |  |
| 16 | ул. Чкалова (м-н «Березка») | 1 |  |
| 17 | ул. Социалистическая, 110 (аптека №10) | 2 |  |
| 18 | ул. Социалистическая, 106 (аптека «Здоровье») | 6 |  |
|  | ИТОГО | 42 |  |