РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 октября 2013 года № 272

р.п. Варгаши

О муниципальной программе «Совершенствование

транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета»

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», от 11 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  1 октября 2013 года  № 248  «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры  Варгашинского поссовета» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского поссовета  от  17 сентября 2012 года № 254 «О муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период  2013 - 2015 годов» с 1 января 2014 года.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

4. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Никитина К.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства,

земельных и имущественных отношений 					К.В. Никитин

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель начальника отдела

организационной и правовой работы                                                                  А.Ю. Анискина

Начальник финансово-экономической службы,

главный бухгалтер                                                    				Л.В. Ситкова

Приложение к постановлению Администрации 								Варгашинского поссовета от  11 октября 2013 								года № 272 «О муниципальной программе

«Совершенствование транспортной

инфраструктуры Варгашинского поссовета»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Варгашинского поссовета

«Совершенствование транспортной инфраструктуры

Варгашинского поссовета»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий для их комфортного проживания |
| Задачи муниципальной программы | - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета, учреждения и предприятия, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Целевыми индикаторами программы являются: - протяженность автомобильных дорог с твердым и с усовершенствованным покрытием; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта; - площадь отремонтированных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий; - количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями сопутствующими их возникновению; - количество предписаний надзорных органов в сфере дорожной деятельности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы 1 этап – с 01.01. по 31.12.2014 года; 2 этап – с 01.01. по 31.12.2015 года; 3 этап – с 01.01. по 31.12.2016 года. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы: 43085,0 тыс. руб., из них: - за счет субсидии дорожного фонда Курганской области (по согласованию) – 36116,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 г. - 11116,0 тыс. руб. 2015 г. - 12000,0 тыс. руб. 2016 г. - 13000,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета – 6969,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 г. - 2169,0 тыс. руб. 2015 г. - 2300,0 тыс. руб. 2016 г. - 2500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - улучшение пропускной способности автомобильных дорог; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, - повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Варгаши |

Раздел 1.  Характеристика проблемы

Дорожное и жилищное хозяйство являются одними из важнейших отраслей экономики  Варгашинского поссовета, от устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Основной проблемой дорожного хозяйства Варгашинского поссовета являются высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, их низкий технический уровень, а также  значительная степень износа автомобильных дорог общего пользовании на территории поссовета и неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов.

По состоянию на 01.01.2013 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Варгашинского поссовета составляет 67,02 м. Из них с твердым покрытием 27,99 км, с усовершенствованным  9,54 км, с грунтовым 29,49 км. На территории поссовета имеется 89 многоквартирных домов, из которых в 16 МКД (18%) дворовые территории отремонтированы, в 56 МКД (63%) требуется плановый ремонт, а в 17 МКД (19%) МКД требуется срочный ремонт дворовых территорий, и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2013 году составила более 50% общей протяженности. Требуют ремонта более 30 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является недостаточное финансирование мероприятий при осуществлении дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств, а также низкой платежеспособности населения (собственников многоквартирных домов, осуществляющих содержание дворовых территорий), ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Варгашинского поссовета поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

Объемы выполненных работ и затрат на ремонт и содержание автодорог местного значения Варгашинского поссовета в период 2010-2013гг. представлены в таблице:

| № п/п | Мероприятия и затраты на ремонт и содержание автодорог | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог | км | 0 | 1,5 | 2,2 | 1,47 |
| 1.2 | Доля от общей протяженности дорог | % | 0 | 2,3 | 3,3 | 2,2 |
| 1.3 | Затрачено на ремонт дорог | тыс. руб. | 0 | 2830 | 10930 | 9713 |
| 1.4 | Отремонтировано дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1.5 | Затрачено на ремонт дворовых территорий | тыс. руб. | 0 | 0 | 2705 | 2875 |
| 2 | Затрачено на содержание дорог | тыс. руб. | 567 | 939 | 1040 | 1313 |
| 3 | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 517 |
| ВСЕГО |  | тыс. руб. | 567 | 3769 | 14675 | 13901 |

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное  содержание  автомобильных  дорог  в  соответствии  с нормативными требованиями.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Варгашинского поссовета, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета (субсидии из дорожного фонда Курганской области) (по согласованию)   и бюджета Варгашинского поссовета. Программа направлена на улучшение технического уровня существующей улично-дорожной сети Варгашинского поссовета и благоустроенность существующих дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной программы

Главной целью реализации Программы является совершенствование  и  развитие  транспортной  инфраструктуры, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, улучшение качества жизни граждан и  обеспечение  условий для их комфортного проживания.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

  - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

  - охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2014-2016 гг. и предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа:

1 этап – с 01.01. по 31.12.2014 года;

2 этап – с 01.01. по 31.12.2015 года;

3 этап – с 01.01. по 31.12.2016 года.

Раздел 4.  Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Варгашинского поссовета, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при определенных приоритетах развития дорожной деятельности.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета (субсидии из дорожного фонда Курганской области) (по согласованию)   и бюджета Варгашинского поссовета. Программа направлена на улучшение технического уровня существующей улично-дорожной сети Варгашинского поссовета и благоустроенность существующих дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 5.  Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы составляет  43085 тыс. рублей, из них Средства дорожного Фонда Курганской области (по согласованию) – 36116 тыс. рублей, средства бюджета  муниципального образования Варгашинского поссовета  – 6969  тыс. рублей.

В том числе по годам (тыс. руб.):

| Период | Всего по годам | Средства дорожного Фонда Курганской области 1 | Средства местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 13285 | 11116 | 2169 |
| 2015 год | 14300 | 12000 | 2300 |
| 2016 год | 15500 | 13000 | 2500 |
| Итого | 43085 | 36116 | 6969 |

1 Средства дорожного Фонда Курганской области (по согласованию).

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам

реализации Программы (тыс. руб.)

| № п/п | Виды работ на объектах дорожной деятельности и иных расходов | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | 10505 | 11320 | 12120 |
| 2. | Оформление документов по организации дорожного движения | 716 | 800 | 1000 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог | 1463,2 | 1980 | 2180 |
| 4. | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги | 600,8 | 200 | 200 |
|  | ИТОГО | 13285 | 14300 | 15500 |

Объемы бюджетных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня.

Раздел 6.  Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель 2013 года | Достигнуто за годы реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, из них: | км | 67,02 | 67,02 | 67,02 | 67,02 |
|  | с твердым покрытием |  | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
|  | с усовершенствованным покрытием |  | 10,48 | 11,18 | 12,0 | 12,8 |
|  | грунтовых |  | 28,55 | 27,85 | 27,03 | 26,23 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после ремонта | Процент | 2,22 | 2,5 | 3 | 4 |
| 3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий | кв.м. | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями сопутствующими их возникновению | Ед. | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Количество предписаний надзорных органов в сфере дорожной деятельности | Ед. | 7 | 6 | 5 | 4 |

Раздел 7.  Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы

В результате исполнения Программы протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составит 9,5 % от общей протяженности дорог местного значения, в т.ч.:

- в 2014 году – 2,5% от общей протяженности дорог местного значения;

- в 2015 году – 3 % от общей протяженности дорог местного значения;

- в 2016 году -  4 % от общей протяженности дорог местного значения.

Раздел 8. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование объектов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог: |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автодороги по ул. Советская (от ул. Комсомольская до ул. Культурная) | км | 0,400 | 2 574 747 |
| 1.2. | Ремонт автодороги по ул. Комсомольская (от ул. Красина до ЦРБ) | км | 0,157 | 1 000 000 |
| 1.3. | Ремонт автодороги по ул. Матросова (от ул. Чкалова до ул. Комсомольская) | км | 0,147 | 1 000 000 |
| 1.4. | Ремонт автодороги по ул. Социалистическая (от дома №85 до дома №93, от дома №145 до дома №177) | км | 1,045 | 2 000 000 |
| 1.5. | Ремонт автодороги по ул. Осипенко (от ул. Степная до ул. Пушкина) | км | 0,560 | 900 000 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2,309 | 7 474 747 |
| 2. | Ремонт автомобильных парковок, площадей |  |  |  |
| 2.1. | Парковка у ГБУ «Варгашинская ЦРБ» | м2 | 1174,5 | 1 000 000 |
| 2.2. | Парковка у детского сада «Ромашка» | м2 | 352 | 500 000 |
| 2.3. | Площадь им. Ленина | м2 | 2481 | 1 530 303 |
|  | Итого по разделу 2 | м2 | 4007,5 | 3 030 303 |
|  | Итого по разделам 1 и 2 в том числе: | км |  | 10 505 050 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 10 400 000 |
|  | средства местного бюджета |  |  | 105 050 |
| 3 | Иные расходы: |  |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог: - средства местного бюджета | - | - | 1 463 150 |
| 3.2. | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги: - средства местного бюджета | - | - | 600 800 |
| 3.3. | Оформление документов по организации дорожного движения: - средства областного бюджета |  | - | 716 000 |
|  | Итого по разделу 3 | - | - | 2 779 950 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 716 000 |
|  | средства местного бюджета |  |  | 2 063 950 |
|  | ВСЕГО |  |  | 13 285 000 |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог: |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автодороги по ул. Первомайская (от ул. Южная объездная до ул. Механизаторов) | км | 0,100 | 1 500 000 |
| 1.2. | Ремонт автодороги по ул. Чкалова (от ул. Сибирская до ул. Дорожная) | км | 0,500 | 3 513 131 |
| 1.3. | Ремонт автодороги по ул. Полевая | км | 0,450 | 800 000 |
| 1.4. | Ремонт автодороги по ул. Пичугина (асфальт + грунтощебень) | км | 0,790 0,180+0,610 | 2 300 000 |
| 1.5. | Ремонт тротуара ул. Социалистическая | км | 1,000 | 1 200 000 |
| 1.6. | Ремонт тротуара ул. Комсомольская | км | 0,730 | 900 000 |
| 1.7. | Ремонт тротуара ул. Кирова | км | 0,350 | 500 000 |
| 1.8. | Ремонт тротуара ул. Матросова | км | 0,500 | 600 000 |
|  | Итого по разделу 1, в том числе | км |  | 11 313 131 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 11 200 000 |
|  | средства местного бюджета |  |  | 113 131 |
| 2 | Иные расходы: |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог: - средства местного бюджета | - | - | 1 986 869 |
| 2.2. | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги: - средства местного бюджета | - | - | 200 000 |
| 2.3. | Оформление документов по организации дорожного движения: - средства областного бюджета | - | - | 800 000 |
|  | Итого по разделу 2 | - | - | 2 986 869 |
|  | ВСЕГО |  |  | 14 300 000 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог: |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автодороги по ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Рабочая) | км | 0,475 | 4 000 000 |
| 1.2. | Ремонт автодороги по ул. Кирова (от ул. Чернышевского до ул. Ломоносова) | км | 1,110 | 2 080 800 |
| 1.3. | Ремонт автодороги по ул. Родионова (асфальт +грунтощебень) | км | 0,790 0,125+0,665 | 2 000 000 |
|  | Ремонт автодороги ул. Рабочая | км | 0,750 | 1 500 000 |
|  | Ремонт автодороги ул. Карпова | км | 0,500 | 1 040 412 |
|  | Ремонт автодороги ул. Победы | км | 0,340 | 800 000 |
|  | Ремонт автодороги ул. Мичурина | км | 0,190 | 400 000 |
|  | Ремонт автодороги ул. Строителей | км | 0,125 | 300 000 |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: | км | 4,280 | 12 121 212 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 12 000 000 |
|  | средства местного бюджета |  |  | 121 212 |
| 2 | Иные расходы: |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог: - средства местного бюджета |  | - | 2 178 788 |
| 2.2. | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги: - средства местного бюджета |  | - | 200 000 |
| 2.3. | Оформление документов по организации дорожного движения: - средства областного бюджета |  | - | 1 000 000 |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 3 378 788 |
|  | ВСЕГО |  |  | 15 500 000 |

Раздел 9. Механизм контроля за выполнением муниципальной программы

Разработчик Программы – Отдел земельных и имущественных отношений Администрации  Варгашинского поссовета осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

Исполнитель Программы ежегодно в марте месяце, следующего за отчетным периодом,  информирует о ходе реализации мероприятий Программы  Варгашинскую поселковую Думу.

Исполнители-координаторы муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в финансово-экономическую службу Администрации Варгашинского поссовета сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по установленным формам.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

Раздел 10. Сведения о наличии федеральных, областных программ, предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами муниципальной программы

Государственная  Программа   Курганской области     «Повышение     безопасности дорожного   движения    в    Курганской области»,   утвержденная постановлением Правительства Курганской области, Государственная  Программа   Курганской области «Развитие автомобильных дорог», утверждения Главным управление автомобильных дорог Курганской области.

Глава Варгашинского поссовета			            		В.В.Иванов