РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

Постановление

от  14 октября 2014 года  № 276

р.п.Варгаши

О муниципальной программе «Капитальный ремонт

многоквартирных домов в р.п.Варгаши»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 1 октября 2013 года № 248 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п.Варгаши» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Заместитель Главы Варгашинского поссовета                                     К.В.Никитин

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 31 октября 2014 года № 295 «О муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

Муниципальная программа Варгашинского поссовета

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Варгашинского поссовета

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши»

| Наименование муниципальной программы | Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных, комфортных условий проживания граждан в домах, подлежащих капитальному ремонту на 2015-2017 годы; - предотвращение и ликвидация возможных аварийных ситуаций в многоквартирных домах |
| Задачи муниципальной программы | - формирование перечня объектов капитального ремонта на 2015-2017 годы, расположенных на территории поселения; - выполнение капитального ремонта по видам работ, предусмотренным Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - определение объёмов финансовой поддержки собственников помещений многоквартирных домов в бюджете Варгашинского поссовета на 2015-2017 годы; - осуществление мероприятий по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для получения финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области на 2015-2017 годы |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Заместитель главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета; Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, Финансово-экономическая служба Администрации Варгашинского поссовета; товарищества собственников жилья; собственники помещений многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - Жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт; - Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт; - Доля многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления; - Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт; - Объем финансирования проведения капитального ремонта |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Источники финансирования: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию); бюджет Курганской области (по согласованию); бюджет Варгашинского поссовета; средства товариществ собственников жилья, собственников помещений многоквартирных домов (по согласованию). Общий объем финансирования 6 310 222 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - создание условий для выбора способа управления многоквартирным домом; - увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования; - создание условий для безопасного и благоприятного проживания граждан в многоквартирных домах; - повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению; - уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов; - повышение уровня обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |

РАЗДЕЛ I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» подготовлена на основе обследования существующего технического состояния многоквартирных домов.

Проблема капитального ремонта многоквартирных домов остается одной из наиболее актуальных, решение которой позволит создать благоприятные условия для социально-экономической стабильности поселка.

На территории Варгашинского  поссовета по состоянию на 01.11.2014 года имеется 495 дома, относящихся к категории многоквартирные, в том числе, без учета домов блокированной застройки, имеется 94 многоквартирных дома. Общая площадь МКД составляет 111,6 тыс.м2. В собственности Варгашинского поссовета находится 66 жилых и 5 нежилых помещений общей площадью 2009,2 кв.м., расположенных в многоквартирных домах.

В течение 2009-2013гг. введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов или 5105,1м2 жилья.

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Безрукова, 6 | 2009 | 997 |
| 2 | ул.Комсомольская, 7 | 2010 | 1174,4 |
| 3 | ул.Комсомольская, 9 | 2010 | 1166,8 |
| 4 | ул.Безрукова, 11 | 2010 | 635,9 |
| 5 | ул.Безрукова, 12 | 2010 | 328,7 |
| 6 | ул.Социалистическая, 155А | 2013 | 802,3 |

В рамках программы по капитальному ремонту МКД с 2007 по 2014 гг. на территории Варгашинского поссовета капитально отремонтировано 31 многоквартирных домов или 33,0% (по состоянию на 01.10.2014г.)

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2014 |
| Количество, отремонтированных домов | 9 | 9 | 9 | 4 |
| Площадь, кв.м. | 8318,4 | 6172,1 | 7376,2 | 4693,5 |
| Сумма, тыс.руб. | 17398,0 | 18487,0 | 25244,0 | 5587,6 |

Жилые дома различаются по этажности и количеству квартир. Многоквартирные дома построены, в основном, до 1980 года и, таким образом, требуют капитального ремонта основных конструкций зданий.

Характеристика жилого фонда

| № п/п | Адрес МКД | Характеристика МКД |
| --- | --- | --- |
|  | ул.Социалистическая, 57 | Количество этажей – 2; общая площадь дома - 676,7 м2; количество квартир – 22; площадь жилых помещений – 555,8 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - железобетонный ленточный. Крыша совмещенная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | ул.Социалистическая, 81 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 528,8 м2; количество квартир – 12; площадь жилых помещений – 489,2 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | ул.Социалистическая, 85 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 768,8 м2; количество квартир – 16; площадь жилых помещений – 709,8 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | ул.Социалистическая, 87 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 514,9 м2; количество квартир – 9; площадь жилых помещений – 470,5 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия деревянные. Фундамент - бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | ул.Комсомольская, 33 | Количество этажей – 3; общая площадь дома – 1170,9 м2; количество квартир – 24; площадь жилых помещений – 1088,6 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализация – централизованные. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |

Современная экономическая ситуация и принятый Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сегодня позволяют обеспечить развитие жилищно-коммунального хозяйства по направлению капитального ремонта жилья. Возможность реализации финансовой поддержки может появиться только при наличии программы капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования в рамках соответствующего участия в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов.

Основными целями данной программы являются создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, предотвращение и ликвидация возможных аварийных ситуаций в многоквартирных домах.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для проявления инициативы собственников помещений многоквартирных домов по выбору способа управления указанными домами;

- организовать проведение капитального ремонта на 2015-2017 годы по видам работ, предусмотренным Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- определить объёмы финансовой поддержки собственников помещений многоквартирных домов в бюджете поссовета на 2015-2017 годы;

- осуществить мероприятия по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для получения финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области в 2015 году;

- определить объемы финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих муниципальные жилые помещения, предусмотренных законом Курганской области от 30 октября 2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области».

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 2015-2017 годы.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

1 этап – с 1 января по 31 декабря 2015 года;

2 этап – с 1 января по 31 декабря 2016 года;

3 этап – с 1 января по 31 декабря 2017 года.

РАЗДЕЛ IV.  ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

РАЗДЕЛ V.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В период действия программы планируется произвести капитальный ремонт пяти многоквартирных домов общей площадью 3660,1 кв.м. На проведение указанных работ необходимо 5 806 074 рублей.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, содержится в приложение 1 к настоящей программе.

Выделенные средства могут использоваться только на проведение капитального ремонта, согласно Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по следующим видам работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;

- энергетическое обследование дома.

Выделенные средства также могут использоваться на разработку проектной документации для выполнения капитального ремонта и проведение государственной экспертизы.

Муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области участвует в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области.

РАЗДЕЛ VI.  СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Реализация Программы финансируется за счет средств Фонда (по согласованию), средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также средств товариществ собственников жилья, либо средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее - средства собственников) (по согласованию).

Общий объем финансирования программы составляет 6310222,32 тыс.рублей.

Распределение объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов по источникам финансирования (рублей):

| 1.Объем финансирования проведения капитального ремонта, всего: | руб. | 6310222,32 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: за счет средств Фонда | руб. | 2907798,00 |
| за счет средств областного бюджета | руб. | 1013682,00 |
| за счет средств местного бюджета | руб. | 1013683,00 |
| за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе средства местного бюджета | руб. | 870911,00 в т.ч. 18153,00 |
| 2. Объемы взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих муниципальные жилые помещения | руб. | 504148,32 |

РАЗДЕЛ VII.  СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

| Показатели выполнения программы | Единицы измерения | Базовый показатель, 2014г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 1.1. количество многоквартирных домов | Ед. | 31 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, | кв. м | 28730,0 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | кв. м | 24347,9 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу | проценты | 34,06 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы | проценты | 34,06 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой Программы (накопительным итогом) | проценты | 34,06 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) | проценты | 100 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» перечню работ по капитальному ремонту: |  |  |
| 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу | проценты | 34,06 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все Программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | проценты | 34,06 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта: |  |  |
| 5.1. всего: | тыс.руб. | 66768,9 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс.руб./кв.м | 2,0 |

РАЗДЕЛ VIII.  ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется отремонтировать один многоквартирный дом общей площадью 1392,2 квадратного метра, свои жилищные условия улучшат 75 человек.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в р.п.Варгаши в 2014 году указаны в таблице.

| Показатели выполнения программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 1.1. количество многоквартирных домов | Ед. | 36 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, | кв. м | 32390,1 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | кв. м | 24414,6 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу | проценты | 32,76 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы | проценты | 32,76 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой Программы (накопительным итогом) | проценты | 32,76 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) | проценты | 100 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» перечню работ по капитальному ремонту: |  |  |
| 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу | проценты | 32,76 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все Программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | проценты | 32,76 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта: |  |  |
| 5.1. всего: | руб. | 5 806 074,00 |
| в том числе: 5.2. за счет средств Фонда | руб. | 2907798,00 |
| 5.3. за счет средств областного бюджета | руб. | 1013682,00 |
| 5.4. за счет средств бюджета местного бюджета | руб. | 1013683,00 |
| 5.5. за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | руб. | 870911,00 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс.руб./кв.м | 1,926 |

РАЗДЕЛ IX.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в р.п.Варгаши в 2015-2017 годах указаны в приложении 3 и 5 к настоящей программе.

РАЗДЕЛ X.  СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Исполнителем - координатором муниципальной программы, а также (по согласованию):

- товариществами собственников жилья;

- жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами;

- собственниками помещений в многоквартирных домах;

- подрядными организациями.

Исполнитель - координатор:

  - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей  муниципальной программы;

  - организует ведение отчетности по реализации муниципальной программы;

  - подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

  - организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию) информацию о ходе и результатах реализации муниципальной  программы.

РАЗДЕЛ XI.  СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ,

ОБЛАСТНЫХ, ПРОГРАММ

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2014 году, утверждена приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 16 мая 2014 года № 146.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79.

|  | Приложение 5 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

| Перечень муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории р.п.Варгаши, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес помещения |  |  |  | Общая площадь помещения, кв.м. | Взносы в месяц (Sх6,97), руб. |
|  | Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры |  |  |
| 1 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | 2 | 44,4 | 309,468 |
| 2 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | 15 | 42,1 | 293,437 |
| 3 | р.п.Варгаши | Безрукова | 12 | 4 | 47,7 | 332,469 |
| 4 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 4 | 36,2 | 252,314 |
| 5 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 5 | 35,4 | 246,738 |
| 6 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 17 | 35,1 | 244,647 |
| 7 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 22 | 60,4 | 420,988 |
| 8 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 40 | 11,5 | 80,155 |
| 9 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 45 | 20,7 | 144,279 |
| 10 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 47 | 12,2 | 85,034 |
| 11 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 48 | 11,5 | 80,155 |
| 12 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 7 | 46,8 | 326,196 |
| 13 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 9 | 35,5 | 247,435 |
| 14 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 13 | 35,5 | 247,435 |
| 15 | р.п.Варгаши | Кирова | 95 | 6 | 52,1 | 363,137 |
| 16 | р.п.Варгаши | Кирова | 97 | 1 ком.2 | 29,1 | 202,827 |
| 17 | р.п.Варгаши | Комсомольская | 2 | 2 | 31,3 | 218,161 |
| 18 | р.п.Варгаши | Ленина | 62 | 3 | 16,7 | 116,399 |
| 19 | р.п.Варгаши | Механизаторов | 2 | 4 | 49,9 | 347,803 |
| 20 | р.п.Варгаши | Механизаторов | 10 | 5 | 45,9 | 319,923 |
| 21 | р.п.Варгаши | Первомайская | 45 | 15 | 34,7 | 241,859 |
| 22 | р.п.Варгаши | Пичугина | 3 | 16 | 34,3 | 239,071 |
| 23 | р.п.Варгаши | Полевая | 3 | 3 | 40,1 | 279,497 |
| 24 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 57 | 13 | 26,3 | 183,311 |
| 25 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 85 | 14 | 40,4 | 281,588 |
| 26 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 104 | 1 | 37,5 | 261,375 |
| 27 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 1 | 29,6 | 206,312 |
| 28 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 2 | 29,6 | 206,312 |
| 29 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 5 | 32,5 | 226,525 |
| 30 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 6 | 33,9 | 236,283 |
| 31 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 7 | 29,7 | 207,009 |
| 32 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 8 | 30,1 | 209,797 |
| 33 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 9 | 30 | 209,1 |
| 34 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 10 | 32 | 223,04 |
| 35 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 12 | 32,3 | 225,131 |
| 36 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 13 | 34,2 | 238,374 |
| 37 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 18 | 32,7 | 227,919 |
| 38 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 20 | 34,2 | 238,374 |
| 39 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 2 | 11,9 | 82,943 |
| 40 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 3 | 10,1 | 70,397 |
| 41 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 5 | 45 | 313,65 |
| 42 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 6 | 16,3 | 113,611 |
| 43 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 7 | 16,2 | 112,914 |
| 44 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 8 | 15,9 | 110,823 |
| 45 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 10 | 15,8 | 110,126 |
| 46 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 21 | 17,5 | 121,975 |
| 47 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 25 | 26,1 | 181,917 |
| 48 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 29 | 9,8 | 68,306 |
| 49 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 30 | 22,5 | 156,825 |
| 50 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 32 | 29,8 | 207,706 |
| 51 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 34 | 31,3 | 218,161 |
| 52 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 38 | 34,3 | 239,071 |
| 53 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 39 | 24,9 | 173,553 |
| 54 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 42 | 11,1 | 77,367 |
| 55 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 44 | 12,3 | 85,731 |
| 56 | р.п.Варгаши | Строителей | 1 | 2 | 49,2 | 342,924 |
| 57 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 2 | 63,8 | 444,686 |
| 58 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 3 | 47,4 | 330,378 |
| 59 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 4 | 44,8 | 312,256 |
| 60 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 6 | 63,6 | 443,292 |
| 61 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 8 | 45,9 | 319,923 |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 62 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | I | 7,1 | 49,487 |
| 63 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | I | 11,5 | 80,155 |
| 64 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | II | 13,9 | 96,883 |
| 65 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | III | 4,6 | 32,062 |
| 66 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | IV | 12,5 | 87,125 |
|  |  |  |  |  |  | 14004,124 |

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства, земельных

и имущественных отношений                                                                                 Н.Г.Архипова

«____» _____________2014года

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

начальник отдела

организационной и правовой работы                                                                     А.Ю.Анискина

«____» _____________2014года

Заместитель начальника финансово-экономической

службы,  заместитель главного бухгалтера                                                            Л.А.Комарова

«____» _____________2014года

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

Перечень многоквартирных домов,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы

по Варгашинскому поссовету Варгашинского района Курганской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Социалистическая, 57 | 1986 | - | кирпич | 2 | 1 | 676,7 | 555,8 | 529,5 | 55 | крыша | 1119963,00 | 560900,00 | 195534,00 | 195535,00 | 167994,00 | 2,015 | 3,450 | 01.11. 2015г. |
| 2 | ул. Социалистическая, 81 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 528,8 | 489,2 | 489,2 | 30 | крыша | 1608665,00 | 805651,00 | 280857,00 | 280857,00 | 241300,00 | 3,288 | 3,450 | 01.11. 2015г. |
| 3 | ул. Социалистическая, 85 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 768,8 | 709,8 | 669,4 | 41 | крыша | 1195207,00 | 598584,00 | 208671,00 | 208671,00 | 179281,00 | 1,684 | 3,450 | 01.11. 2015г. |
| 4 | ул. Социалистическая, 87 | 1967 | - | кирпич | 2 | 1 | 514,9 | 470,5 | 352,0 | 23 | крыша | 756948,00 | 379095,00 | 132155,00 | 132156,00 | 113542,00 | 1,609 | 3,450 | 01.11. 2015г. |
| 5 | ул. Комсомольская, 33 | 1979 | - | кирпич | 3 | 2 | 1170,9 | 1088,6 | 1088,6 | 31 | крыша | 1125291,00 | 563568,00 | 196454,00 | 196465,00 | 168794,00 | 1,034 | 3,450 | 01.11. 2015г. |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

Планируемые показатели выполнения программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Варгашинский поссовет | 3660,1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5806074,00 | 5806074,00 |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | разработка сметной документации | осуществление строительного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ул. Социалистическая, 57 | 1119963,00 | 0 | 0 | 507,4 | 1100726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9213,00 | 10024,00 |
| 2 | ул. Социалистическая, 81 | 1608665,00 | 0 | 0 | 493 | 1581034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13233,00 | 14398,00 |
| 3 | ул. Социалистическая, 85 | 1195207,00 | 0 | 0 | 686 | 1174678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832,00 | 10697,00 |
| 4 | ул. Социалистическая, 87 | 756948,00 | 0 | 0 | 484 | 743946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6227,00 | 6775,00 |
| 5 | ул. Комсомольская, 33 | 1125291,00 | 0 | 0 | 690 | 1105962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257,00 | 10072,00 |

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Установка приборов учета коммунальных ресурсов |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Газоснабжение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул.Социалистическая, 57 | 676,7 | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | Услуги по ГВС, газоснабжению отсутствуют, максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем две десятых гигакалории в час |
| 2 | ул.Социалистическая, 81 | 528,8 | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется |  |
| 3 | ул.Социалистическая, 85 | 768,8 | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется |  |
| 4 | ул.Социалистическая, 87 | 514,9 | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется |  |
| 5 | ул.Комсомольская, 33 | 1170,9 | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется | ПУ | Установка не требуется |  |