РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2015 года № 47

р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Варгашинского поссовета от 2 октября 2014 года

№252  «О муниципальной  программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 1 октября 2013 года № 248 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 2 октября 2014 года № 252 «О муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета» изменения следующего содержания:

1.1. Приложение 1 к Муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета» изложить в редакции согласно приложению к  настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Варгашинского поссовета	                                                              В.В. Иванов

| ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН: |  |
| --- | --- |
| Администрацией Варгашинского поссовета |  |
| Специалист по благоустройству отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений | Ю.В. Нечаева |
| Дата согласования: ____марта 2015 года |  |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: |  |
| Начальник, организационной и правовой работы | А.Ю. Анискина |
| Дата согласования: ____марта 2015 года |  |
| Заместитель начальника финансово-экономической службы, заместитель главного бухгалтера | Л.А. Комарова |
| Дата согласования: ____марта 2015 года |  |

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 13 марта 2015 №47 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 2 октября 2014 года №252 «О муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета »

Приложение 1 к Муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Варгашинского поссовета»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГАРММЫ

| № п/п | Название мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия | Финансирование не предусмотрено | 681,30 | 230,30 | 198,00 | 253,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.1. | Разработка нормативных документов, необходимых для реализации программы -разработка и внедрение нормативных организационных, методических документов, необходимых для развития и обновления среды поселка, в части благоустройства; -обеспечение координации и взаимодействия участников реализации Программы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Привлечение субъектов предпринимательской деятельности и населения к благоустройству и озеленению территории поселка (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.3. | Закрепление объектов внешнего благоустройства общего пользования за предприятиями или организациями по договору (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.4.1. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений и создание Реестра зеленых насаждений | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.4.2. | Проведение ежегодного мониторинга зеленых насаждений | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.5. | Организация работы комиссии по благоустройству и озеленению территории поселка | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 1.6. | Проведение еженедельных "Чистых четвергов" по уборке прилегающей территории учреждений, организаций и домовладений | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.7. | Организация конкурса на лучшую организацию работы органов территориального общественного самоуправления с населением по благоустройства территории | Местный бюджет | 22,00 | 3,00 | 9,00 | 10,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.8. | Организация конкурса по следующим номинациям: | Местный бюджет | 179,00 | 37,00 | 69,00 | 73,00 | Администрация Варгашинского поссовета Варгашинская поселковая Дума (по согласованию) |
| 1.8.1. | "Двор образцового содержания"; |  | 25,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 1.8.2. | "Подъезд образцового содержания"; |  | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8.3. | "Лучшая дворовая детская площадка"; |  | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8.4. | "Лучшая частная усадьба" |  | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8.5. | "Лучший двор детского сада" |  | 11,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8.6. | "Лучший (ая) балкон/лоджия"; |  | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 1.8.7. | "Лучший (ая) цветник/клумба"; |  | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 1.8.8. | "Самое лучшее наружное новогоднее оформление организации, учреждения"; |  | 16,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 |  |
| 1.8.9. | "Активный участник движения по благоустройству поселка"; |  | 13,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8.10. | "Самая благоустроенная территория образовательного учреждения"; |  | 21,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |  |
| 1.8.11. | "Самая благоустроенная территория организации, учреждения"; |  | 17,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 1.8.12. | "Открытие года" |  | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 1.8.13. | "За участие в санитарной очистке бора" |  | 16,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |  |
| 1.9. | Оформление мест общего пользования к государственному празднику "День Победы, 9 мая" | Местный бюджет | 100,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 1.9.1. | Оформление флагами |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9.2. | Оформление флажками |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9.3. | Оформление баннерами |  | 97,00 | 47,00 | 20,00 | 30,00 |  |
| 1.10. | Наружное новогоднее оформление мест общего пользования световой иллюминации |  | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.11. | Установка наружного стенда |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |
| 1.12. | Мероприятия по градостроительной деятельности |  | 140,30 | 140,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Иные мероприятия по благоустройству | Местный бюджет | 3359,63 | 398,58 | 1445,25 | 1515,80 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.1. | Текущий ремонт памятника |  | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 2.2. | Текущий ремонт объектов благоустройства |  | 999,05 | 61,00 | 422,25 | 515,80 |  |
| 2.3. | Установка ограждений мест отдыха |  | 70,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 |  |
| 2.4. | Обустройство урнами, скамейками и другими малыми архитектурными формами мест общего пользования |  | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 |  |
| 2.5. | Уход за газонами, выкашивание камыша |  | 360,08 | 97,58 | 127,50 | 135,00 |  |
| 2.6. | Обустройство мест отдыха, объектов благоустройства |  | 1622,00 | 100,00 | 782,00 | 740,00 |  |
| 2.6.1. | Обустройство сквера |  | 872,00 | 0,00 | 472,00 | 400,00 |  |
| 2.6.2. | Обустройство детских и спортивных площадок |  | 370,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 |  |
| 2.6.3. | Обустройство улиц деревянными скульптурами |  | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 2.6.4. | Обустройство новогоднего городка изо льда и снега |  | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2.7. | Проведение разъяснительной работы с жителями по Правилам благоустройства | Местный бюджет | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.8. | Проведение инвентаризации объектов благоустройства и формирование базы данных об этих объектов | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 2.9. | Инвентарь для работы внештатных работников по благоустройству поселка | Финансирование не предусмотрено | 57,50 | 40,00 | 12,50 | 5,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3. | Уличное освещение | Местный бюджет | 2960,00 | 790,00 | 900,00 | 1270,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 3.1. | Работы по ремонту линий наружного освещения, восстановление сетей наружного освещения |  | 830,00 | 190,00 | 150,00 | 490,00 |  |
| 3.2. | Потребление электроэнергии сетями наружного освещения |  | 1950,00 | 550,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 3.3. | Установка энергосберегающих ламп |  | 180,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |  |
| 4. | Содержание мест захоронения и погребения | Местный бюджет | 326,80 | 88,00 | 125,80 | 113,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 4.1. | Комплекс работ по погребению невостребованных трупов |  | 111,80 | 43,00 | 25,80 | 43,00 |  |
| 4.2. | Комплекс работ по содержанию мест захоронений, в том числе: |  | 215,00 | 45,00 | 100,00 | 70,00 |  |
| 4.2.1. | очистка территории от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз мусора |  | 175,00 | 35,00 | 90,00 | 50,00 |  |
| 4.2.2. | благоустройство мест захоронения |  | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |  |
| 5. | Озеленение | Местный бюджет | 878,00 | 253,00 | 285,00 | 340,00 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 5.1. | Снос деревьев-угроз согласно Приложению 2 к Перечню мероприятий программы |  | 550,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 |  |
| 5.2. | Разбивка цветников и клумб согласно Приложению 3 к Перечню мероприятий программы |  | 88,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 5.3. | Посадка саженцев деревьев и кустарников согласно Приложению 4 к Перечню мероприятий программы |  | 160,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| 5.4. | Благоустройство лесопарковой зоны |  | 80,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |  |
| 6. | Содержание хоккейного корта | Местный бюджет | 320,25 | 87,75 | 108,00 | 124,50 | Администрация Варгашинского поссовета |
| 6.1. | Освещение |  | 95,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 |  |
| 6.2. | Заливка катка |  | 65,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 |  |
| 6.3. | Зарплата внештатного работника |  | 70,25 | 22,75 | 23,00 | 24,50 |  |
| 6.4. | Сетка для ограждения |  | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 6.5. | Краска |  | 45,00 | 10,00 | 20,00 | 15,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 8525,98 | 1847,63 | 3062,05 | 3616,30 |  |