КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2011 года № 77

р.п. Варгаши

Об утверждении Правил организации и проведения работ по

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения Варгашинского поссовета

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от  8  ноября  2007  года  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Маяк».

3. Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя Главы Варгашинского поссовета А.В. Бородина.

Глава Варгашинского поссовета                                                 В.В. Иванов

Проект Постановления подготовил и внес:

Главный специалист, юрист общего отдела

Администрации Варгашинского поссовета                                 	 С.М. Твердый

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от «14 » марта 2011 года № 77 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Правила

организации и проведения  работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета

1. Настоящие Правила организации и проведения  работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета  (далее - Правила) определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее -  автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог; работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются   в   значениях    определенных   Федеральным   законом  от  8  ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется  Администрацией Варгашинского поссовета.

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Администрация Варгашинского поссовета организует разработку проектов или сметных расчетов.

В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

7. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  12  ноября  2007  года № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», с учетом Межремонтных сроков проведения ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, Периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, установленных приказом Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  1  ноября  2007  года  №  157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» для Уральского федерального округа.

8. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода.

9. Проекты и сметные расчеты утверждаются распоряжением  Администрации Варгашинского поссовета и являются основанием для ежегодного формирования Администрацией  Варгашинского поссовета перечней объектов ремонта автомобильных дорог.

10. Перечень  объектов  ремонта  автомобильных  дорог  утверждается распоряжением Администрации Варгашинского поссовета в течение двух недель после принятия бюджета Варгашинского поссовета.

11. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией Варгашинского поссовета в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров) на их выполнение.

Глава Варгашинского поссовета                                                     В.В. Иванов