РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 октября 2017 года № 504

р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета»

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  3 октября 2016 года  № 184  «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Архипову Н.Г., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 16 октября 2017 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Муниципальная  программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского поссовета, сохранение здоровья людей |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой; 2) повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке; 3) реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения; 4) реконструировать и развить канализационные системы; 5) проектирование и строительство очистных сооружений; 6) формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры; 7) рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 8) стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; 9) формирование информационной базы о состоянии водоснабжения и водоотведения. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель - координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета, организации, оказывающие услуги в области водоснабжения и водоотведения (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля платежей в среднедушевых доходах населения; Количество потребителей (охват населения) централизованными услугами водоснабжения и водоотведения; Качественная характеристика воды; Доля отремонтированных (построенных) сетей, объектов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 гг. 1 этап - с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года; 2 этап - с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года; 3 этап - с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2396,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем и качеством услуг в системе водоснабжения и водоотведения; - улучшение технического состояния объектов в системе водоснабжения и водоотведения; - улучшение санитарного и экологического состояния поселка; - увеличение численности человек, имеющих доступ к центральному водоснабжению; - улучшение качества водопроводной воды; - очистка сбрасываемых нечистот. |

Раздел I. Характеристика проблемы

1.1. Водоснабжение

Водоснабжение р.п. Варгаши в настоящее время базируется на использовании подземных вод Максимковского месторождения. Общее количество артезианских скважин - 5 штук, из них: 3 рабочих скважины, 1 резервная и 1 наблюдательная. Протяженность водовода составляет 12,754 км.

Протяженность разводящих водопроводных сетей составляет – 28,585 км.  В состав централизованной системы водоснабжения в р.п. Варгаши входит насосная станция имеющая два резервуара по 600 м3 и 4 насосных станции второго подъема.

Питьевая вода по химическому составу  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода». Качество воды по бактериологическим показателям отклонений не имеет.

Предприятие, оказывающее услугу по обеспечению водой  населения в р.п. Варгаши обеспечивает водой население с общей численностью около 3,5 тыс.человек.

Фактическая степень физического износа сетей в среднем составляет 25%. В поселке ежегодно проводятся работы по ремонту водопроводных сетей, чугунные водоводы частично были заменены на пластиковые. В настоящее время остается 4 км разводящих сетей имеющих износ свыше 70%.

Оборудование насосной станции и станций подъема нуждается в модернизации на энергоэффективное и более производительное.

Проблема обеспеченности населения водой питьевого качества в необходимом объеме создает отрицательные условия для инвестиций в строительство жилья и объектов инфраструктуры.

С целью развития и жизнеобеспечения р.п. Варгаши  необходимо расширение и реконструкция существующих водопроводных  сетей для обеспечения как вновь построенного, так и существующего  сектора индивидуальной застройки.

1.2. Водоотведение

Фекальная система канализации в р.п.Варгаши эксплуатируется с 1960 года. В состав системы входят: уличные коллекторы – 4,206 км., напорные коллекторы – 6,684 км, всего – 10,890 км.

Поселок обслуживают 8 канализационных насосных станций (КНС). Производительность канализации - 90 тыс. м3/год. В том числе от населения - 80%, бюджетные  - 10%, промышленные предприятия - 10%.

Основная проблема эксплуатации канализации - это состояние напорных и самотечных коллекторов из чугунных труб, которые составляют 50% от общей протяженности. За 50 лет эксплуатации требуется их полная замена.

Канализационные насосные станции нуждаются в проведении капитального ремонта и полной замене всего инженерного оборудования на энергоэффективное и более производительное.

Сброс стоков происходит в два водоема: в южной стороне это озеро м. Максимково, в северной - болото Тележное. Самой главной проблемой является то, что сброс  происходит без очистных сооружений, так как они отсутствуют. Для решения этой проблемы необходимо выполнение проектного решения и строительство очистных сооружений.

Имеющиеся объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории поселка, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Основные проблемы водоснабжения и водоотведения в р.п. Варгаши:

- высокая изношенность водопроводных, канализационных сетей и оборудования;

- отсутствие очистных сооружений.

Таким образом, проблема низкого уровня водоснабжения и водоотведения поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

соответствие уровня инфраструктуры водоснабжения и водоотведения общим направлениям социально-экономического развития поселка;

опережающее развитие системы водоснабжения и водоотведения по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского поссовета и внебюджетных источников (по согласованию).

Раздел II.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации Программы является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского поссовета, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

- повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения  в поселке;

- реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

- реконструкция и развитие канализационной системы;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

- формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

- рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

- стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения и водоотведения.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2018-2020 годов в три этапа:

1 этап  - с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;

2 этап  - с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года;

3 этап  - с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Источниками финансирования Программы являются местный бюджет, областной бюджет (по согласованию) и внебюджетные источники (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета уточняется в соответствии с решением Варгашинской поселковой Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на условиях софинансирования.

Раздел V.  Cведения о распределении объемов финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2396,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (тыс. рублей):

| Период | Всего по годам | Средства областного бюджета1 | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год* | 1388,00 | 0 | 1000,00 | 388,00 |
| 2019 год* | 1008,00 | 0 | 720,00 | 288,00 |
| 2020 год* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2396,00 | 0 | 1720,00 | 676,00 |

*  Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год и плановый период.

1 Средства областного бюджета (по согласованию).

2 Средства внебюджетных источников (по согласованию).

Раздел VI. Система целевых индикаторов

Критерий: Доступность услуг водоснабжения и водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, имеющая доступ к центральному водоснабжению | чел. | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Совокупный объем потребления воды | тыс. куб. м. | 61,9 | 72,0 | 83,3 | 95,0 |
| Средний объем потребления на одного человека в год | куб. м. | 17,7 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
| Тариф на водоснабжение | руб. | 57,66 | 60,11 | 60,11 | 60,11 |
| Численность населения, пользующаяся услугой водоотведения | чел. | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Тариф на водоотведение | руб. | 40,33 | 43,03 | 43,03 | 43,03 |

Критерий: Состояние структуры водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность сетей | км | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| Количество объектов | шт. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Доля отремонтированных (построенных) сетей | км | 1,01 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Доля отремонтированных (построенных) объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб, соответствующих нормативным значениям в общем количестве произведенных проб по: | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Санитарно-химическим показателям | % | 49 | 49 | 49 | 49 |
| - Микробиологическим показателям | % | 49 | 49 | 49 | 49 |

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит:

- Обеспечить надежное и качественное водоснабжение и водоотведение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий р.п. Варгаши;

- Повысить степень удовлетворенности населения уровнем и качеством услуг в системе водоснабжения и водоотведения;

- Увеличить не менее чем на 10% ежегодно долю отремонтированных (построенных) объектов в системе водоснабжения и водоотведения;

- Увеличить не менее чем на 10% ежегодно сумму финансирования на содержание (строительство) объектов в системе водоснабжения и водоотведения;

- Улучшить санитарное и экологическое состояние поселка;

- Увеличить численность человек, имеющих доступ к центральному водоснабжению с 2,8 тыс. человек в 2015г. до 5,0 тыс. человек в 2020г.;

- Улучшение качества водопроводной воды;

- Осуществить проектирование и начать строительство очистных сооружений.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий программы с указанием объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к программе.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля над выполнением Программы

Контроль над выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 3 октября 2016 года № 184 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета».

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий программы;

- организует ведение отчетности по реализации программы.

Раздел X. Сведения о наличии федеральных, областных программ, предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами Программы

Областные и федеральные программы, предназначенные для достижения задач, совпадающих с задачами программы, отсутствуют.

Приложение 1 к Муниципальной целевой программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета»

Программные мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Варгашинском поссовете»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ул. Серова | местный бюджет | 720,00 | 720,00 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 288,00 | 288,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Ул. Осипенко | местный бюджет | 280,00 | 280,00 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Ул. Ленина | местный бюджет | 720,00 | 0 | 720,00 | 0 | Отдел ЖКХ, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 288,00 | 0 | 288,00 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 2396,00 | 1388,00 | 1008,00 | 0 |  |