РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

Постановление

от 16 октября 2017 года № 505

р.п.Варгаши

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п.Варгаши»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 3 октября 2016 года № 184 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п.Варгаши» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Архипову Н.Г., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Варгашинского поссовета                     					В.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 16 октября 2017 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

Муниципальная программа Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши»

ПАСПОРТ муниципальной программы Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши»

| Наименование муниципальной программы | Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с действующим законодательством; - создание безопасных, комфортных условий проживания граждан в домах, подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 году; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета; - предотвращение и ликвидация возможных аварийных ситуаций в многоквартирных домах. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Исполнители муниципальной программы | - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (по согласованию); - Администрация Варгашинского поссовета; - Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом (по согласованию); - Товарищества собственников жилья (по согласованию); - Товарищества собственников недвижимости (по согласованию); - Собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию); - Подрядные организации (по согласованию). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Источники финансирования: Средства областного бюджета (по согласованию); средства собственников помещений многоквартирных домов. Общий объем финансирования 6 757 396,48 рубля. |
| Плановые показатели муниципальной программы | Проведение капитального ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета |

РАЗДЕЛ I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» подготовлена на основе обследования существующего технического состояния многоквартирных домов.

Проблема капитального ремонта многоквартирных домов остается одной из наиболее актуальных, решение которой позволит создать благоприятные условия для социально-экономической стабильности поселка.

На территории Варгашинского поссовета по состоянию на 01.10.2017 года имеется 489 домов, относящихся к категории многоквартирные, в том числе, без учета домов блокированной застройки, имеется 95 многоквартирных дома. Общая площадь МКД составляет 112,5 тыс.м2. В собственности Варгашинского поссовета находится 24 жилых и 5 нежилых помещений общей площадью 791,6 кв.м., расположенных в многоквартирных домах.

В течение 2015-2017гг. введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом или 1372,2 м2 жилья (ул.Социалистическая, 198А)

В рамках программы по капитальному ремонту МКД с 2015 по 2017 гг. на территории Варгашинского поссовета капитально отремонтировано 16 многоквартирных домов или 17% (по состоянию на 01.10.2017г.)

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество, отремонтированных домов | 0 | 9 | 7 |
| Площадь, кв.м. | 0 | 4236,0 | 4437,2 |
| Сумма, тыс.руб. | 0 | 5097365,00 | 6122056,00 |

Жилые дома различаются по этажности и количеству квартир. Многоквартирные дома построены, в основном, до 1980 года и, таким образом, требуют капитального ремонта основных конструкций зданий.

Характеристика жилого фонда

| № п/п | Адрес МКД | Характеристика МКД |
| --- | --- | --- |
|  | р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 81 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 528,8 м2; количество квартир – 12; площадь жилых помещений – 489,2 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент – бетонный ленточный. Крыша шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 149 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 808,1 м2; количество квартир – 16; площадь жилых помещений – 745,1 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из железобетонных панелей, перекрытия железобетонные. Фундамент – бутовый ленточный. Крыша шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 188 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 796,8 м2; количество квартир – 16; площадь жилых помещений – 742,2 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - бетонный ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 57 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 676,7 м2; количество квартир – 22; площадь жилых помещений – 555,8 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент – бетонный ленточный. Крыша мягкая кровля. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Механизаторов, 2 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 454,0 м2; количество квартир – 10; площадь жилых помещений – 419,3 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия деревянные. Фундамент - бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Первомайская, 47 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 429,7 м2; количество квартир – 5; площадь жилых помещений – 201,6 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия железобетонные. Фундамент - железобетонный ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |
|  | р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 106 | Количество этажей – 2; общая площадь дома – 421,5 м2; количество квартир – 7; площадь жилых помещений – 273,5 м2; Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованные, канализация – автономная. Стены из кирпича, перекрытия деревянные. Фундамент –бутовый ленточный. Крыша шатровая шиферная. Состояние конструкций здания, инженерных сетей неудовлетворительное. |

РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов.

Целью данной программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с действующим законодательством;

- создание безопасных, комфортных условий проживания граждан в домах, подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 годы;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета;

- предотвращение и ликвидация возможных аварийных ситуаций в многоквартирных домах.

Для решения этих задач необходимо:

- организовать проведение капитального ремонта в 2018-2020 годы по видам работ, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации;

- определить объемы финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих муниципальные жилые помещения, предусмотренных законом Курганской области от 30 октября 2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области».

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 2018-2020 год.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года.

РАЗДЕЛ IV.  ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

РАЗДЕЛ V.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В период действия программы планируется произвести капитальный ремонт семи многоквартирных домов общей площадью 4115,6 кв.м. на сумму 6 549 859 рублей.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2018-2020 годы, содержится в приложение 1 к настоящей программе.

Финансирование капитального ремонта осуществляется за счет накоплений собственников помещений и средств областного бюджета (по согласованию).

Администрация Варгашинского поссовета является собственником жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории р.п.Варгаши, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области (приложение 3). Сумма взносов в год составляет 69 179,16 рублей.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Курганской области от 30 октября 2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области» средства, предназначенные для проведения капитального ремонта, могут использоваться только на проведение капитального ремонта, по следующим видам работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработка проектной документации;

9) разработка сметной документации;

10) проведение государственной проектной экспертизы;

11) осуществление строительного контроля;

12) проведение энергетического обследования дома.

РАЗДЕЛ VI.  СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ

Реализация Программы финансируется за счет средств областного бюджета (по согласованию), а также средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее - средства собственников).

Общий объем финансирования программы составляет 6 757 396,48 рублей.

Источники финансирования расходов на капитальный ремонт содержатся в приложениях 2 и 3 к настоящей программе.

Распределение объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов по источникам финансирования (рублей):

| 1.Объем финансирования проведения капитального ремонта, всего: | руб . | 6549859,00 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: за счет средств областного бюджета | руб. | 0 |
| за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | руб. | 6549859,00 |
| 2. Объемы взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих муниципальные жилые помещения | руб. | 207537,48 |

Объемы финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2019 и 2020 годы не определены.

РАЗДЕЛ VII.  ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется отремонтировать семь многоквартирных домов общей площадью 4115,6 квадратных метра, свои жилищные условия улучшат 168 человек.

РАЗДЕЛ VIII.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в р.п.Варгаши на 2018-2020 годы указаны в приложении 1 к настоящей программе.

РАЗДЕЛ IX.  СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Исполнителем - координатором муниципальной программы, а также (по согласованию):

- некоммерческой  организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»;

- юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы  или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом;

- товариществами собственников жилья;

- товариществами собственников недвижимости;

- собственниками помещений в многоквартирных домах;

- подрядными организациями.

Исполнитель - координатор:

  - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей  муниципальной программы;

  - организует ведение отчетности по реализации муниципальной программы;

  - подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий.

РАЗДЕЛ X.  СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ПРОГРАММ

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | Установка коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Утепление и ремонт фасада МКД |  | Ремонт фундамента МКД |  | Разработка проектной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации | Разработка сметной документации | Осуществление строительного контроля | Проведение энергетического обследования МКД |
|  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.81 | 0 | 0 | 442,0 | 1 149 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 952 | 0 | 0 | 24 593 | 0 |
| 2 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 1 187 200 | 0 | 306 033 | 74 662 | 0 | 0 | 31 955 | 0 |
| 3 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.188 | 0 | 0 | 676,0 | 1 757 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 880 | 0 | 0 | 37 613 | 0 |
| 4 | р.п.Варгаши ул.Социалистическая, д.57 | 0 | 0 | 517,0 | 1 285 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 501 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 485 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 1635 | 4 192 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 1 688 436 | 0 | 306 033 | 231 494 | 0 | 0 | 131 646 | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | р.п Варгаши ул.Первомайская, д.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты не определены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования расходов на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен МКД |  | Количество этажей МКД | Количество подъездов МКД | Общая площадь МКД, подлежащих капитальному ремонту |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД по месту жительства на дату утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  | ввода МКД в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта МКД |  |  |  | всего | в том числе общая площадь помещений в МКД |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств собственников помещений МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв.м | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.81 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 528,8 | 489,2 | 489,2 | 18 | 1242745 | 0 | 0 | 0 | 1242745 | 2 349 | 2 608 | 31.12.2019 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.149 | 1971 |  | панели | 2 | 2 | 808,1 | 745,1 | 745,1 | 34 | 1599850 | 0 | 0 | 0 | 1599850 | 2 004 | 1 209 | 31.12.2019 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.188 | 1970 |  | кирпи | 2 | 2 | 796,8 | 742,2 | 742,2 | 28 | 1883093 | 0 | 0 | 0 | 1883093 | 2 368 | 2 630 | 31.12.2019 |
| рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.57 | 1986 |  | кирпич | 2 | 1 | 676,7 | 555,8 | 528,8 | 49 | 1824171 | 0 | 0 | 0 | 1824171 | 3 215 | 7 510 | 31.12.2018 |
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 2810,4 | 2532,3 | 2505,3 | 129 | 6549859 | 0 | 0 | 0 | 6549859 | х | х | х |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, д.2 | 1957 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 454 | 419,3 | 369,4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 |
| р.п Варгаши ул.Первомайская, д.47 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 429,7 | 201,6 | 201,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.106 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 421,5 | 273,5 | 273,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 |
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 1305,2 | 894,4 | 844,5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варгашинский район Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты не определены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского поссовета «Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Варгаши» |
| --- | --- |

| Перечень муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории р.п.Варгаши, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес помещения |  |  |  | Общая площадь помещения, кв.м. | Взносы в месяц (Sх6,97), руб. |
|  | Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры |  |  |
| 1 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | 2 | 44,4 | 309,47 |
| 2 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | 15 | 42,1 | 293,44 |
| 3 | р.п.Варгаши | Безрукова | 12 | 4 | 47,7 | 332,47 |
| 4 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | 22 | 60,4 | 420,99 |
| 5 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 7 | 46,8 | 326,20 |
| 6 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 9 | 35,5 | 247,44 |
| 7 | р.п.Варгаши | Кирова | 87 | 13 | 35,5 | 247,44 |
| 8 | р.п.Варгаши | Комсомольская | 2 | 2 | 31,7 | 220,95 |
| 9 | р.п.Варгаши | Ленина | 62 | 3 | 16,7 | 116,40 |
| 10 | р.п.Варгаши | Механизаторов | 2 | 4 | 49,9 | 347,80 |
| 11 | р.п.Варгаши | Механизаторов | 10 | 5 | 45,9 | 319,92 |
| 12 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 57 | 13 | 26,3 | 183,31 |
| 13 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 104 | 1 | 37,5 | 261,38 |
| 14 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 7 | 29,7 | 207,01 |
| 15 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 155а | 13 | 34,2 | 238,37 |
| 16 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 2 | 11,9 | 82,94 |
| 17 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 7 | 16,2 | 112,91 |
| 18 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 10 | 15,8 | 110,13 |
| 19 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 21 | 17,5 | 121,98 |
| 20 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 29 | 9,8 | 68,31 |
| 21 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 30 | 22,5 | 156,83 |
| 22 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 34 | 31,3 | 218,16 |
| 23 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 42 | 11,1 | 77,37 |
| 24 | р.п.Варгаши | Социалистическая | 198 | 44 | 12,3 | 85,73 |
| 25 | пос.Юрахлы | Станционная | 2 | 4 | 44,8 | 312,26 |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 26 | р.п.Варгаши | Безрукова | 6 | I | 7,1 | 49,49 |
| 27 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | I | 11,5 | 80,16 |
| 28 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | II | 13,9 | 96,88 |
| 29 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | III | 4,6 | 32,06 |
| 30 | р.п.Варгаши | Кирова | 85 | IV | 12,5 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |  | 5764,93 |