РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «16» октября 2017 года № 502

р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского  поссовета  от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 3 октября 2016 года № 184 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 4 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

- Приложение 1 к Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Приложение 2 к Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Раздел паспорта муниципальной программы Варгашинского поссовета  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 года» «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 239,1 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета Варгашинского поссовета - 92001,90 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2017 год местный бюджет – 6015,20 тыс. руб.; 2018 год местный бюджет – 603,00 тыс. руб.; 2019 год местный бюджет – 5584,70 тыс. руб.; 2020 год местный бюджет – 6303,00 тыс. руб.; с 2021 по 2030 гг. местный бюджет – 73496,00 тыс. руб; за счет средств бюджета Варгашинского района – 7053,90 тыс. руб. (по согласованию), в т. ч. по годам: 2017 год районный бюджет – 553,90 тыс. руб.; 2018 год районный бюджет – 500,00 тыс. руб.; 2019 год районный бюджет – 500,00 тыс. руб.; 2020 год районный бюджет – 500,00 тыс. руб.; с 2021 по 2030 гг. районный бюджет – 5000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Курганской области (по согласованию) – 140092,00 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2017 год областной бюджет – 10092,00 тыс. руб.; 2018 год областной бюджет – 10000,00 тыс. руб.; 2019 год областной бюджет – 10000,00 тыс. руб.; 2020 год областной бюджет – 10000,00 тыс. руб.; с 2021 по 2030 гг. областной бюджет – 100000,00 тыс. руб. 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.; 2021-2030гг.. 16661,1; 11103,0; 16084,7; 16803,00; 178496,00.. |
| --- | --- |

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

5. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Архипову Н.Г., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Варгашинского поссовета                                                        В.В.Иванов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 16 октября 2017 года № 502 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы» Приложение 1 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017 – 2030 годы |
| --- | --- |

Перечень автомобильных дорог общего пользования  местного значения Варгашинского поссовета

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность дорог, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км |  | грунтовых, км | Всего, км |
|  |  |  | асфальто- бетон | грунто - щебень |  |  |
| р.п. Варгаши |  |  |  |  |  |  |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0001 | ул.Андреева | 0 | 0,667 | 0,564 | 1,231 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0002 | ул.Н.Аргентовской | 0 | 0,153 | 0,842 | 0,995 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0003 | ул.Безрукова | 0,267 | 0 | 0 | 0,267 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0004 | ул.Белинского | 0 | 0 | 0,373 | 0,373 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0005 | ул.Блюхера | 0 | 0 | 0,133 | 0,133 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0006 | пер. Березовый | 0 | 0 | 0,306 | 0,306 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0007 | ул.Восточная | 0,525 | 0,439 | 0 | 0,964 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0008 | ул.Водопроводная | 0 | 0,534 | 0,409 | 0,943 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0009 | ул.Володарского | 0 | 0 | 0,187 | 0,187 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0010 | ул.Гайдара | 1,083 | 0 | 0 | 1,083 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0011 | ул.Гагарина | 0 | 0 | 0,171 | 0,171 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0012 | ул.Героев | 0,073 | 0,354 | 0 | 0,427 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0013 | ул.Гоголя | 0 | 0 | 0,362 | 0,362 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0014 | ул.Дорожная | 0 | 0,905 | 0 | 0,905 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0015 | ул.Достоевского | 0 | 0 | 0,300 | 0,300 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0016 | ул.Есенина | 0,116 | 0 | 0,136 | 0,252 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0017 | ул.Железнодорожная | 1,359 | 0 | 0 | 1,359 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0018 | ул.Жукова | 0,179 | 0 | 0 | 0,179 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0019 | ул.Заводская | 0 | 0 | 0,266 | 0,266 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0020 | пер.Заготзерно | 0 | 0 | 0,124 | 0,124 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0021 | ул.Заозерная | 0 | 0,260 | 0,184 | 0,444 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0022 | ул.Западная | 0 | 0,254 | 0 | 0,254 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0023 | пер. Зеленый | 0 | 0 | 0,208 | 0,208 |
|  | 37-206-551-ОП-МП-0024 | ул.Зорге | 0,222 | 0 | 0 | 0,222 |
| 25. | 37-206-551-ОП-МП-0025 | ул.Инкубаторная | 0 | 0,450 | 0 | 0,450 |
| 26. | 37-206-551-ОП-МП-0026 | ул.Калинина | 0 | 0 | 0,369 | 0,369 |
| 27. | 37-206-551-ОП-МП-0027 | ул.Карпова | 0,172 | 0 | 0,469 | 0,641 |
| 28. | 37-206-551-ОП-МП-0028 | ул.Кирова | 3,046 | 0,060 | 0,809 | 3,915 |
| 29. | 37-206-551-ОП-МП-0029 | ул.Климова | 0,252 | 0,130 | 0 | 0,382 |
| 30. | 37-206-551-ОП-МП-0030 | ул.К.Мяготина | 0 | 0 | 0,368 | 0,368 |
| 31. | 37-206-551-ОП-МП-0031 | ул.Колесникова | 0 | 0,127 | 0,680 | 0,807 |
| 32. | 37-206-551-ОП-МП-0032 | ул.Колхозная | 0,653 | 0 | 0 | 0,653 |
| 33. | 37-206-551-ОП-МП-0033 | ул.Коммунальная | 0 | 0 | 0,092 | 0,092 |
| 34. | 37-206-551-ОП-МП-0034 | ул.Комсомольская | 0,749 | 0 | 0 | 0,749 |
| 35. | 37-206-551-ОП-МП-0035 | ул.Космонавтов | 0 | 0,247 | 0,419 | 0,666 |
| 36. | 37-206-551-ОП-МП-0036 | ул.Красина | 0,497 | 0 | 0 | 0,497 |
| 37. | 37-206-551-ОП-МП-0037 | пер.Красноармейский | 0 | 0 | 0,137 | 0,137 |
| 38. | 37-206-551-ОП-МП-0038 | пер.Крылова | 0,100 | 0 | 0,125 | 0,225 |
| 39. | 37-206-551-ОП-МП-0039 | ул.Кузнецова | 0 | 0 | 0,427 | 0,427 |
| 40. | 37-206-551-ОП-МП-0040 | ул.Культурная | 0,140 | 0 | 0,058 | 0,198 |
| 41. | 37-206-551-ОП-МП-0041 | ул.Ленина | 0,942 | 0 | 0 | 0,942 |
| 42. | 37-206-551-ОП-МП-0042 | ул.Лесная | 0 | 0 | 0,300 | 0,300 |
| 43. | 37-206-551-ОП-МП-0043 | ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0,269 | 0,269 |
| 44. | 37-206-551-ОП-МП-0044 | ул.Луговая | 0 | 0 | 0,242 | 0,242 |
| 45. | 37-206-551-ОП-МП-0045 | пер. Луначарского | 0 | 0 | 0,122 | 0,122 |
| 46. | 37-206-551-ОП-МП-0046 | пер. Макаренко | 0 | 0,050 | 0,136 | 0,186 |
| 47. | 37-206-551-ОП-МП-0047 | ул.Матросова | 1,709 | 0 | 0 | 1,709 |
| 48. | 37-206-551-ОП-МП-0048 | ул.Маяковского | 0 | 0 | 0,367 | 0,367 |
| 49. | 37-206-551-ОП-МП-0049 | ул.Мичурина | 0 | 0 | 0,187 | 0,187 |
| 50. | 37-206-551-ОП-МП-0050 | ул.Мира | 0,386 | 0 | 0,171 | 0,557 |
| 51. | 37-206-551-ОП-МП-0051 | ул.М.Горького | 0,289 | 0 | 0 | 0,289 |
| 52. | 37-206-551-ОП-МП-0052 | ул.Молодежная | 0,261 | 0,500 | 0 | 0,761 |
| 53. | 37-206-551-ОП-МП-0053 | ул.Менделеева | 0 | 0 | 0,228 | 0,228 |
| 54. | 37-206-551-ОП-МП-0054 | ул.Механизаторов | 0,259 | 0 | 0 | 0,259 |
| 55. | 37-206-551-ОП-МП-0055 | ул.Некрасова | 0 | 0 | 0,203 | 0,203 |
| 56. | 37-206-551-ОП-МП-0056 | ул.Нестерова | 0,187 | 0,902 | 0,130 | 1,219 |
| 57. | 37-206-551-ОП-МП-0057 | пер.Нефтебазовский | 0,040 | 0 | 0,211 | 0,251 |
| 58. | 37-206-551-ОП-МП-0058 | пер.Октября | 0 | 0 | 0,496 | 0,496 |
| 59. | 37-206-551-ОП-МП-0059 | пер.Островского | 0,148 | 0 | 0 | 0,148 |
| 60. | 37-206-551-ОП-МП-0060 | пер.Озерный | 0 | 0 | 0,078 | 0,078 |
| 61. | 37-206-551-ОП-МП-0061 | ул.Олимпийская | 0 | 0,334 | 0 | 0,334 |
| 62. | 37-206-551-ОП-МП-0062 | ул.Осипенко | 0 | 1,518 | 0 | 1,518 |
| 63. | 37-206-551-ОП-МП-0063 | ул.Первомайская | 0,100 | 0,499 | 0,190 | 0,789 |
| 64. | 37-206-551-ОП-МП-0064 | ул.Пичугина | 0,102 | 0,700 | 0 | 0,802 |
| 65. | 37-206-551-ОП-МП-0065 | ул.Победы | 0 | 0 | 0,339 | 0,339 |
| 66. | 37-206-551-ОП-МП-0066 | ул.Полевая | 0 | 0,864 | 0 | 0,864 |
| 67. | 37-206-551-ОП-МП-0067 | ул.Пролетарская | 0,258 | 0,110 | 0 | 0,368 |
| 68. | 37-206-551-ОП-МП-0068 | ул.Пушкина | 0 | 0,892 | 0 | 0,892 |
| 69. | 37-206-551-ОП-МП-0069 | ул.Радионова | 0,110 | 0,667 | 0 | 0,777 |
| 70. | 37-206-551-ОП-МП-0070 | ул.Рабочая | 0 | 0,430 | 0,331 | 0,761 |
| 71. | 37-206-551-ОП-МП-0071 | ул.Садовая | 0,340 | 0,653 | 0 | 0,993 |
| 72. | 37-206-551-ОП-МП-0072 | ул.Серова | 0 | 0,884 | 0 | 0,884 |
| 73. | 37-206-551-ОП-МП-0073 | ул.Северная | 0 | 0 | 0,254 | 0,254 |
| 74. | 37-206-551-ОП-МП-0074 | ул.Свердлова | 0 | 0 | 0,197 | 0,197 |
| 75. | 37-206-551-ОП-МП-0075 | ул.Сибирская | 0,028 | 0,403 | 1,900 | 2,331 |
| 76. | 37-206-551-ОП-МП-0076 | ул.Свободы | 0 | 0,252 | 0 | 0,252 |
| 77. | 37-206-551-ОП-МП-0077 | ул.Солнечная | 0,122 | 0 | 0 | 0,122 |
| 78. | 37-206-551-ОП-МП-0078 | ул.Социалистическая | 4,302 | 0 | 0,151 | 4,453 |
| 79. | 37-206-551-ОП-МП-0079 | ул.Советская | 0,872 | 0 | 1,440 | 2,312 |
| 80. | 37-206-551-ОП-МП-0080 | ул.Спортивная | 0 | 0,150 | 0 | 0,150 |
| 81. | 37-206-551-ОП-МП-0081 | ул.Степная | 0 | 0,771 | 0 | 0,771 |
| 82. | 37-206-551-ОП-МП-0082 | ул.Строителей | 0 | 0 | 0,438 | 0,438 |
| 83. | 37-206-551-ОП-МП-0083 | ул.Тельмана | 0 | 0 | 0,457 | 0,457 |
| 84. | 37-206-551-ОП-МП-0084 | ул.Терешковой | 0 | 0 | 0,268 | 0,268 |
| 85. | 37-206-551-ОП-МП-0085 | ул.Труда | 0 | 0 | 0,542 | 0,542 |
| 86. | 37-206-551-ОП-МП-0086 | ул.Томина | 0 | 0 | 0,333 | 0,333 |
| 87. | 37-206-551-ОП-МП-0087 | пер.Тургенева | 0 | 0 | 0,766 | 0,766 |
| 88. | 37-206-551-ОП-МП-0088 | ул.Уральская | 0 | 0,259 | 0 | 0,259 |
| 89. | 37-206-551-ОП-МП-0089 | ул.Урицкого | 0 | 0 | 0,170 | 0,170 |
| 90. | 37-206-551-ОП-МП-0090 | ул.Физкультурная | 0 | 0 | 0,327 | 0,327 |
| 91. | 37-206-551-ОП-МП-0091 | ул.Харлова | 0,439 | 0 | 0 | 0,439 |
| 92. | 37-206-551-ОП-МП-0092 | ул.Чапаева | 0 | 0 | 0,589 | 0,589 |
| 93. | 37-206-551-ОП-МП-0093 | ул.Чернышевского | 1,156 | 0 | 0 | 1,156 |
| 94. | 37-206-551-ОП-МП-0094 | ул.Чехова | 0 | 0 | 0,391 | 0,391 |
| 95. | 37-206-551-ОП-МП-0095 | ул.Чкалова | 1,267 | 0,584 | 0,173 | 2,024 |
| 96. | 37-206-551-ОП-МП-0096 | ул.Школьная | 0 | 0,442 | 0 | 0,442 |
| 97. | 37-206-551-ОП-МП-0097 | ул.Энергетиков | 0 | 0 | 0,656 | 0,656 |
| 98. | 37-206-551-ОП-МП-0098 | пер.Юдина | 0 | 0 | 0,108 | 0,108 |
| 99. | 37-206-551-ОП-МП-0099 | ул.Южная | 0 | 0,349 | 0 | 0,349 |
| 100. | 37-206-551-ОП-МП-0100 | ул.Объездная южная | 3,860 | 0 | 0 | 3,860 |
| 101. | 37-206-551-ОП-МП-0101 | ул.Боровая | 0,301 | 0,560 | 0,289 | 1,150 |
| 102. | 37-206-551-ОП-МП-0104 | ул.Рябиновая | 0 | 0 | 0,135 | 0,135 |
| 103. | 37-206-551-ОП-МП-0105 | ул.Раздольная | 0 | 0 | 0,694 | 0,694 |
| 104. | 37-206-551-ОП-МП-0106 | ул.Отрадная | 0 | 0 | 0,467 | 0,467 |
| Итого по р.п.Варгаши |  |  | 26,911 | 17,353 | 23,263 | 67,527 |
| Пос. Юрахлы |  |  |  |  |  |  |
| 105. | 37-206-551-ОП-МП-0103 | ул.Станционная | 0 | 0 | 0,386 | 0,386 |
| Всего по Варгашинскому поссовету |  |  | 26,911 | 17,353 | 23,649 | 67,913 |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 16 октября 2017 года № 502 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 10 мая 2017 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017-2030 годы» Приложение 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 2017 – 2030 годы |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Показатели | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зимнее содержание | 2361,00 | 2900,00 | 3500,00 | 3500,00 | 17500,00 | 17500,00 |
| 1.2 | Летнее содержание | 605,5 | 0,00 | 696,7 | 1400,00 | 6600,00 | 6800,00 |
| 1.3 | Ямочный ремонт | 207,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе по участкам: | 10069,40 | 8700,00 | 8250,00 | 5357,00 | 51000,00 | 55000,00 |
| 2.1.1 | ул.Социалистическая (от д. 92 до д.48)-0,617км, асфальтобетон |  | 5500,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул.Социалистическая (от д.150 до ул.Луначарского-0,393км, асфальтобетон |  | 2700,00 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | ул.Победы, ул.Мичурина, ул.Строителей-0,8км, ПЩС |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул.Советская (от ул.Комсомольская до ул.Культурная)-0,404км, асфальтобетон |  |  | 2320,00 |  |  |  |
| 2.1.5 | ул.Социалистическая (от ул.Колхозная до ул.Восточная)-0,715км, асфальтобетон |  |  | 3400,00 |  |  |  |
| 2.1.6 | ул.Советская (от ул.Культурная до ул.Гайдара)-1,01км, ПЩС |  |  | 1350,00 |  |  |  |
| 2.1.7 | ул.Труда-0,380км, ПЩС |  |  | 410,00 |  |  |  |
| 2.1.8 | ул.Героев (от пер.Нефтебазовский до д.5 ул.Героев)-0,340км, ПЩС |  |  | 370,00 |  |  |  |
| 2.1.9 | ул.Колесникова (от пер.Октября до ул.Пушкина)-0,4км, ПЩС |  |  | 400,00 |  |  |  |
| 2.1.10 | ул.Комсомольская-0,720км, струйно-инъекционный ремонт |  |  |  | 585,00 |  |  |
| 2.1.11 | ул.Чкалова (от ул.Социалистическая до ул.Сибирская)-1,630км, струйно-инъекционный ремонт |  |  |  | 1305,00 |  |  |
| 2.1.12 | ул.Матросова-1,510км, струйно-инъекционный ремонт |  |  |  | 1206,00 |  |  |
| 2.1.13 | ул.Культурная (от ул.Советская до ул.Социалистическая)-0,144км, асфальтобетон |  |  |  | 910,00 |  |  |
| 2.1.14 | ул.Пролетарская (от ул.Кирова до ул.Южная)-0,210км, асфальтобетон |  |  |  | 1351,00 |  |  |
| 2.2 | Ремонт и содержание уличного освещения, в том числе: | 2005,0 | 850,00 | 1435,00 | 1450,00 | 6775,00 | 6775,00 |
| 2.2.1 | Ремонт уличного освещения ул.Осипенко, Чапаева, Колесникова, Степная, Водопроводная, Серова, пер.Зеленый | 138,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Замена светильников ДРЛ на светодиодные по ул.Чкалова, Матросова, Мичурина, Гагарина, Некрасова, Нестерова,Садовая, Молодежная, Механизаторов, Пичугина, Безрукова, Жукова | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Ремонт уличного освещения ул.Социалистическая от дома № 25 до № 47, от дома №163 до № 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ремонт уличного освещения ул.Советская, Блюхера, Урицкого, Труда, пер.Заготзерно | 0 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Ремонт уличного освещения ул.Первомайская | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Ремонт уличного освещения улРадионова,Пичугина, Рабочая, Физкультурная, Южная | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |  |
| 2.2.7 | Закупка материалов для уличного освещения | 1006,8 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 2.2.8 | Электроэнергия уличного освещения | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 4250,00 | 4250,00 |
| 2.2.9 | Работы, услуги по содержанию сетей уличного освещения | 9,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Мероприятия по организации дорожного движения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе: | 293,1 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 1273,00 | 1273,00 |
| 3.1 | Проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.2 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.3 | Организация и проведение специализированных мероприятий «Внимание-дети!», «Скорость», «Автобус», «Мотоцикл» и др. | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.4 | Проведение комиссионных обследований автомобильных дорог общего пользования с последующим обобщением причин недостатков в содержании дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Установка технических средств организации дорожного движения, в том числе по видам: | 293,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1258,00 | 1258,00 |
| 3.5.1 | Оборудование пешеходных переходов перильными ограждениями, в том числе по объектам: - ул.Комсомольская, д.36 (детский сад «Ромашка») - ул.Чкалова (пл. им.Ленина) | 0 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Ремонт дорожных знаков | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.5.3 | Нанесение дорожной разметки на железнодорожных переездах, пешеходных переходах, парковках. | 84,20 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 158,00 | 158,00 |
| 3.5.4 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом ОБДД, в том числе по объектам: | 198,90 | 141,40 | 208,40 | 208,40 | 1050,00 | 1050,00 |
| 3.5.4.1 | ул. Ленина, ул. Социалистическая объездная Южная, ул. Чернышевского | 0 | 141,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4.2 | ул. Колхозная, ул.Советская | 0 | 0 | 208,40 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4.3 | ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 208,40 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тротуары, в том числе по участкам: | 1119,60 | 1300,00 | 1750,00 | 4643,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 4.1.1 | ул.Физкультурная (от ул.Кирова до ул.Рабочая)-0,320км |  | 1300,00 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | ул.Социалистическая (от ул.Культурная до автовокзала)-0,032км |  |  | 130,00 |  |  |  |
| 4.1.3 | ул.Социалистическая (от д. 66 до ул.Колхозная)-0,235км |  |  | 950,00 |  |  |  |
| 4.1.4 | ул.Чкалова (от ул.Матросова до ул.Солнечная)-0,440км |  |  | 670,00 | 1100,00 |  |  |
| 4.1.5 | ул. Матросова (от ул.Мичурина до военкомата)-0,523км |  |  |  | 2100,00 |  |  |
| 4.1.6 | ул.Ленина -0,960км |  |  |  | 1443,00 | 2410,00 |  |
| 4.1.7 | ул.Колхозная -0,530км |  |  |  |  | 2590,00 |  |
|  | ИТОГО | 16661,10 | 11103,00 | 16084,70 | 16803,00 | 89148,00 | 89348,00 |

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда Варгашинского поссовета, дорожного фонда Варгашинского района (по согласованию), дорожного фонда Курганской области (по согласованию).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки сметного расчета или проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Варгашинского поссовета составляет 239147,8 тыс.рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются   ежегодно   при   формировании   проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.