РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «14» июня 2017 года № 294

р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации   Варгашинского  поссовета  от 13 ноября 2014 года № 313

«О муниципальной программе «Совершенствование

транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 3 октября 2016 года № 184 «О муниципальных программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1.  Внести в приложение к Постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 13 ноября 2014 года № 313 «О муниципальной программе «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета» следующие изменения:

  - Строку 10 паспорта изложить в следующей редакции: «

| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы 37349520 руб., из них: - за счет субсидии дорожного фонда Курганской области (по согласованию) – 28850043 руб., из них по годам: 2015 г. - 10037000 руб.; 2016 г. - 11787800 руб.; 2017 г. - 7025243 руб. - за счет межбюджетных трансфертов Варгашинского района (по согласованию) –1503878 руб., из них по годам: 2015 г.- 0 руб., 2016 г.- 9500000 руб., 2017 г.-553878 руб. - за счет средств бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета – 6995599 руб., из них по годам: 2015 г. - 2135354 руб.; 2016 г. - 2944185 руб.; 2017 г. - 1916060 руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Раздел 5 «Сведения о распределении объемов финансирования Программы по источникам и годам» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет  37349520 рублей, из них средства дорожного Фонда Курганской области (по согласованию) – 28850043 рублей;

средства межбюджетных трансфертов Варгашинского района (по согласованию) – 1503878 рублей; средства бюджета  муниципального образования Варгашинского поссовета  – 6995599 рублей.

В том числе по годам (руб.):

| Период | Всего по годам | Средства дорожного Фонда Курганской области 1 | Средства бюджета Варгашинского района1 | Средства местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 12172354 | 10037000 | 0 | 2135354 |
| 2016 год | 15681985 | 11787800 | 950000 | 2944185 |
| 2017 год | 9495181 | 7025243 | 553878 | 1916060 |
| Итого | 37349520 | 28850043 | 1503878 | 6995599 |

1 Средства дорожного Фонда Курганской области, бюджета Варгашинского района (по согласованию).

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам

реализации Программы (руб.)

| № п/п | Виды работ на объектах дорожной деятельности и иных расходов | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 10165519 | 13124464 | 7512461 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог | 2006835 | 2557521 | 1982720 |
| ИТОГО |  | 12172354 | 15681985 | 9495181 |

».

1.3. Таблицу 8.3. раздела 8 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «

8.3. Перечень мероприятий муниципальной программы на 2017 год

| № п\п | Наименование объектов |  | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ремонт автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок автомобильной дороги по ул. Социалистическая (от дома №92 до дома №104) |  | км (м2) | 0,260 (2162,5) | 2054964,00 |
| 1.2. | Съезды к МКД №77, №100, №102, №104 ул. Социалистическая |  | км (м2) | 0,048 (167,5) |  |
| 1.3. | Парковка у Дома творчества |  | км (м2) | 0,040 (175) |  |
| 1.4. | Участок автомобильной дороги по ул. Социалистическая (ул. Чкалова - ул. Железнодорожная) |  | км (м2) | 0,150 (1050) | 1218333,00 |
| 1.5. | Съезды с ул. Социалистическая на ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская |  | (м2) | (138) | 147700,00 |
| ИТОГО: |  |  | км (м2) | 498 (3693) | 3420997,00 |
| - Ремонт тротуаров, парковки: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тротуар по ул. Социалистическая (от дома №81 до дома №95) |  | км (м2) | 0,285 (399) | 755130,00 |
| 2.2. | Тротуар по ул. Социалистическая (от дома № 114 до ул. Харлова ) |  | км (м2) | 0,123 (246) | 364476,00 |
| 2.3. | Парковка (стоянка) по ул.Социалистическая (дом № 116, 118) |  | км (м2) | 0,078 (390) | 463929,00 |
| 2.4. | Тротуар по ул. Социалистическая (от магазина «Монетка» до кинотеатра «Современник») |  | км (м2) | 0,066 (90) | 105900,00 |
| 2.5. | Парковка у МКД №79А, №106, №108 по ул. Социалистическая |  | (м2) | (746) | 798200,00 |
| 2.6. | Площадка у кинотеатра «Современник» |  | (м2) | (954) | 1020800,00 |
| 2.7. | Парковка, тротуар, подъезд МКД Кирова, 96 |  | км (м2) | 0,222 (664) | 583029,00 |
| ИТОГО: |  |  | км (м2) | 0,552 (3377) | 4091464,00 |
| ВСЕГО, из них: |  |  |  |  | 7512461,00 |
| средства дорожного фонда Курганской области |  |  |  |  | 6860134,00 |
| средства дорожного фонда Варгашинского района |  |  |  |  | 553878,00 |
| средства бюджета Варгашинского поссовета |  |  |  |  | 98449,00 |
| 3.Иные расходы: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог, в том числе: | средства бюджета Варгашинского поссовета |  |  | 1982720,00 |
|  | - зимнее содержание |  |  |  | 1155889,00 |
|  | - ямочный ремонт | м2 |  | 200,0 | 207281,00 |
|  | - грейдирование | км |  | 20,0 | 210129,00 |
|  | - летнее содержание |  |  |  | 20000,00 |
|  | - иные работы (технический надзор за ремонтом автодорог, прочие работы и услуги) |  |  |  | 389421,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, из них: |  |  |  |  | 9495181,00 |
| средства дорожного фонда Курганской области |  |  |  |  | 7025243,00 |
| средства дорожного фонда Варгашинского района |  |  |  |  | 553878,00 |
| средства бюджета Варгашинского поссовета |  |  |  |  | 1316060,00 |

».

2. Признать утратившим силу п.1.4 постановления от  14 октября 2016 года № 198 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации   Варгашинского  поссовета  от 13 ноября 2014 года № 313 «О муниципальной программе «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского поссовета».

## 3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить на сайте Администрации Варгашинского района 45варгаши.рф ( по согласованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, земельных и имущественных отношений

Администрации Варгашинского поссовета                                           Н.Г.Архипова

| ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН: Администрацией Варгашинского поссовета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных отношений | ___________________ | Н.Г. Архипова |
| «____» _____________2017 года |  |  |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: |  |  |
| Начальник отдела организационной и правовой работы | ___________________ | А.Ю. Анискина |
| «____» _____________2017 года |  |  |
| Заместитель начальника финансово-экономической службы, заместитель главного бухгалтера | ___________________ | Л.А. Комарова |
| «____» _____________2017 года |  |  |