РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2021 года № 81

р.п. Варгаши

Об организации и проведения

противопаводковых мероприятий в 2021 году

на территории Варгашинского поссовета

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению противопаводковых мероприятий согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить план по организации и проведению противопаводковых мероприятий в 2021 году на территории Варгашинского поссовета согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы на территории Варгашинского поссовета организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем энергосбережения, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Рослякова Д.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета.

Глава Варгашинского поссовета                                                              В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Главный специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства и дорожной деятельности

«_____» марта 2021 года                                                                                            Д.С. Козлова

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и дорожной деятельности

«____» марта 2021 года                                                                                            Д.В.Росляков

Начальник отдела организационной

и правовой работы

«_____» марта 2021 года                                                                                       А.Ю.Анискина

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 29 марта 2021 года №81 «Об организации и проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году на территории Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по организации и проведению противопаводковых мероприятий в 2021 году на территории Варгашинского поссовета

| Иванов В.В. | Глава Варгашинского поссовета; |
| --- | --- |
| Росляков Д.В. | Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета; |
| Воробьева Ю.В. | Директор МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства»; |
| Пайгина Р.Б. | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета; |
| Козлова Д.С. | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета; |
| Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета (по согласованию); |  |
| Руководители предприятий, организаций, учреждений расположенных на территории Варгашинского поссовета (по согласованию). |  |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 29 марта 2021 года №81 «Об организации и проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году на территории Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

План

по организации и проведению противопаводковых мероприятий

в 2021 году на территории Варгашинского поссовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация защиты источников водоснабжения (общественных колодцев) | апрель | МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» (по согласованию); руководители объектов водоснабжения, расположенных на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 2. | Организация защиты объектов электроснабжения | апрель | Руководители объектов энергоснабжения, расположенных на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 3. | Организация защиты объектов теплоснабжения | апрель | Руководители объектов теплоснабжения, расположенных на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 4. | Организация дежурства рабочей группы (по необходимости) | в период весеннего половодья | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Варгашинского поссовета |
| 5. | Обеспечение готовности системы оповещения к работе в чрезвычайной ситуации | апрель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 6. | Выделение необходимых сил и средств для обеспечения порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | в период весеннего половодья | МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию) |
| 7. | Очистка от снега и мусора водопро-пускных устройств на дорогах | до 9 апреля | МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» (по согласованию) |
| 8. | Организация работы по ликвидации возможного подтопления жилых домов | в период весеннего половодья | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 9. | Оказание помощи в эвакуации населения в случае угрозы подтопления или затопления | в период весеннего половодья | ПЧ-22 по охране Варгашинского района (по согласованию) |
| 10. | Проверка и подготовка к активной работе насосного оборудования и имеющихся средств для откачки воды | апрель | МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» (по согласованию) |
| 11. | Вывоз снега с территории, которая может попасть в зону подтопления; проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, кюветов, очистку от снега | апрель | МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» (по согласованию) |