РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 сентября 2012 года № 254

р.п. Варгаши

О муниципальной целевой программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период  2013 - 2015 годов»

В соответствии с Федеральными Законами  от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 11.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 года  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета.

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Бородина А.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства,

земельных и имущественных отношений 					А.В.Бородин

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель начальника, юрист отдела

организационной и правовой работы                                                                  А.Ю.Анискина

Начальник финансово-экономической службы,

главный бухгалтер                                                    				Т.П.Могильникова

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от  17 сентября 2012 года № 254 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов»

- Паспорт

муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральными Законами - от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; |
|  | постановления Администрации Варгашинского поссовета - от 14 марта 2011 года № 77 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета»; - от 13 февраля 2012 года № 43 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского поссовета»; - от 27 мая 2010 г. № 230 «О целевых программах Варгашинского поссовета»; - от 28 мая 2010 г. №82 «О разработке целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация Варгашинского поссовета |
| Исполнитель-координатор | Глава Варгашинского поссовета |
| Разработчик программы | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| Исполнители программы | Администрация Варгашинского поссовета, учреждения и предприятия, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| Цель программы | Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния |
| Задачи программы | - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; |
|  | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории Варгашинского поссовета; |
|  | - охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы | Целевыми показателями Программы являются: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; - показатели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; - количество дорожно-транспортных происшествий и доля ущерба от этих происшествий. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям на 30 % к базовому показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2015 году до 20 %; |
|  | - проведение ремонта и капитального ремонта 10 км автомобильных дорог, и 4 тыс.кв.м. дворовых территорий; |
|  | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий. |
| Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования программы: 55256 тыс. рублей, из них: - за счет субсидии дорожного фонда Курганской области (по согласованию) – 47933,2 тыс.руб., из них по годам: 2013 г. - 14303,2 тыс.руб. 2014 г. - 14174,0 тыс.руб. 2015 г. - 19456,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета – 6722,8 тыс.руб., из них по годам: 2013 г. - 2052,8 тыс.руб. 2014 г. - 2146,0 тыс.руб. 2015 г. - 2524,0 тыс.руб. - за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 600 тыс.руб., из них по годам: 2013 г. - 100 тыс.руб. 2014 г. - 200 тыс.руб. 2015 г. - 300 тыс.руб. |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

По состоянию на 01.01.2012 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Варгашинского поссовета составляет 66,02 м. Из них с твердым покрытием 27,99 км, с усовершенствованным 9,54 км, с грунтовым 28,49 км. Также имеется 91 многоквартирный дом, из которых более 75 требуют ремонта дворовых территорий, и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основной проблемой дорожного хозяйства Варгашинского поссовета является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2012 году составила более 50% общей протяженности.

Требуют ремонта более 30 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Варгашинского поссовета поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

Объемы выполненных работ и затрат на ремонт и содержание автодорог местного значения Варгашинского поссовета в период 2010-2012гг. представлены в таблице:

| № п/п | Мероприятия и затраты на ремонт и содержание автодорог | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог в течение года | км | - | 1,5 | 2,2 |
| 1.2 | Доля от общей протяженности дорог | % | - | 2,3 | 3,3 |
| 1.3 | Затрачено на ремонт дорог | тыс. руб. | - | 2830 | 10930 |
| 1.4 | Отремонтировано дворовых территорий | шт. | - | - | 2 |
| 1.5 | Затрачено на ремонт дворовых территорий | тыс. руб. | - | - | 2705 |
| 2 | Затрачено на содержание дорог | тыс. руб. | 567 | 939 | 965 |
| 3 | ВСЕГО | тыс. руб. | 567 | 3769 | 14600 |

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Варгашинского поссовета, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий по содержанию и ремонту сети автомобильных дорог местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития на территории Варгашинского поссовета, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- сокращение смертности в местах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью данной Программы является обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и дворовых территорий на территории Варгашинского поссовета;

- охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

- 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составит 10,9 км. или 16 % от общей протяженности дорог местного значения, в т.ч.:

- в 2013 году – 3,44 км. 5,2 % от общей протяженности дорог местного значения;

- в 2014 году – 5,13 км. 7,8 % от общей протяженности дорог местного значения;

- в 2015 году -  2,3  км. 3,4 % от общей протяженности дорог местного значения.

Количество отремонтированных дворовых территорий составит:

- в 2013 году -  1 шт;

- в 2014 году -  4 шт;

- в 2015 году -  5 шт;

Показатели и нормы содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения будут приведены в соответствие с нормативными требованиями.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2013-2015 гг. и предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа:

I этап - 2013 г. (приложение 1);

II этап - 2014 г. (приложение 2);

III этап - 2015 г. (приложение 3).

- 5. Система основных мероприятий Программы

Система основных мероприятий Программы включает в себя:

5.1. Капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в границах населенного пункта  находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с расчетом:

- Расчет протяженности дорог местного значения, подлежащих ремонту в 2013-2015 гг.

| № п/п | Автодороги местного значения и дворовые территории | Подлежат ремонту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 2013 году | в 2014 году | в 2015 году |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования | 3,44 км | 5,13 км | 2,3 км |
| 2 | Дворовые территории | 1000 м2 | 1500 м2 | 1500 м2 |

5.2. Круглогодичное (зимнее и летнее) содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии дорожной сети Варгашинского поссовета.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет   55256 тыс. рублей, из них Средства дорожного Фонда Курганской области (по согласованию) – 47933,2 тыс. рублей, средства бюджета  муниципального образования Варгашинского поссовета  – 6722,8 тыс. рублей, средства внебюджетных источников (по согласованию) - 600,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (тыс. рублей):

| Период | Всего по годам | Средства дорожного Фонда Курганской области 1 | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 16456 | 14303,2 | 2052,8 | 100,0 |
| 2014 год | 16520 | 14174,0 | 2146,0 | 200,0 |
| 2015 год | 22280 | 19456,0 | 2524,0 | 300,0 |
| Итого за 2013-2015 | 55256 | 47933,2 | 6722,8 | 600,0 |

1 Средства дорожного Фонда Курганской области (по согласованию).

2 Средства внебюджетных источников (по согласованию).

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы

| Виды работ | 2013г. (тыс.руб.) | 2014г. (тыс.руб.) | 2015г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт автодорог и домовых территорий | 15156 | 15120 | 20780 |
| 2. Содержание автодорог | 1300 | 1400 | 1500 |
| Итого | 16456 | 16520 | 22280 |

Объемы бюджетных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на содержание и ремонт на 2013-2015 годы.

- 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Разработчик Программы – Администрация Варгашинского поссовета осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

Приложение 1

к Муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов» от  17 сентября 2012 года № 254

Перечень

ремонта и содержания автомобильных дорог

местного значения МО Варгашинский поссовет в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Протяженность, км. | Стоимость ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |
| 1 | ул.Советская, ул.Культурная | 0,775 | 5398 |
| 2 | ул.Комсомольская, ул.Карпова | 0,315 | 2251 |
| 3 | ул.Социалистическая (ПУ - 12) | 0,300 | 2520 |
| 4 | ул.Кирова | 1,05 | 2887 |
| 5 | От объездной дороги до кладбища | 1,0 | 1000 |
| ИТОГО по разделу «ремонт дорог» |  | 3,44 | 14056 |
| Ремонт дворовых территорий |  | 1000 м2 | 1100 |
| Содержание дорог (зимнее, летнее) |  | 66,02 | 1300 |

Приложение 2

к Муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов» от  17 сентября 2012 года № 254

Перечень

ремонта и содержания автомобильных дорог

местного значения МО Варгашинский поссовет в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Протяженность, км. | Стоимость ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |
| 1 | ул. Социалистическая (от №1 до №47) | 0,6 | 3950 |
| 2 | ул. Осипенко | 0,9 | 2475 |
| 3 | ул. Пушкина | 0,475 | 1306 |
| 4 | ул.Рабочая | 0,140 | 385 |
| 5 | ул.Первомайская | 0,765 | 2104 |
| Ремонт тротуаров |  |  |  |
| 1 | ул.Социалистическая | 1,0 | 1200 |
| 2 | ул.Чкалова | 0,5 | 600 |
| 3 | ул.Комсомольская | 0,375 | 450 |
| 4 | ул.Матросова | 0,375 | 450 |
| ИТОГО по разделу «ремонт дорог» |  | 5,13 | 12920 |
| Ремонт дворовых территорий |  | 1500 м2 | 2200 |
| Содержание дорог (зимнее, летнее) |  | 66,02 | 1400 |

Приложение 3

к Муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Варгашинского поссовета на период 2013 - 2015 годов» от  17 сентября 2012 года № 254

Перечень

ремонта и содержания автомобильных дорог

местного значения МО Варгашинский поссовет в 2015 году

| № п/п | Мероприятия | Протяженность, км. | Стоимость ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |
| 1 | Объездная (Южная) | 0,5 | 3900 |
| 2 | ул.Колхозная | 0,6 | 4680 |
| 3 | ул.Полевая | 1,0 | 8250 |
| 4 | ул.Сибирская | 0,2 | 1650 |
| ИТОГО по разделу «ремонт дорог» |  | 2,3 | 18480 |
| Ремонт дворовых территорий |  | 1500м2 | 2300 |
| Содержание дорог (зимнее, летнее) |  | 66,02 | 1500 |

Глава Варгашинского поссовета                                                                 		В.В. Иванов