РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 января 2012 года №14

р.п. Варгаши

О муниципальной целевой программе

«Развитие системы  водоснабжения и водоотведения

- Варгашинского поссовета на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2010 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 года  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить проект целевой программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета на 2012-2015 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета.

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Бородина А.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 19.01.2012 года № 14 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета на 2012-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Варгашинского поссовета на 2012-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Варгашинском поссовете на 2012-2015 годы» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  |
|  | - постановление Администрации Варгашинского поссовета от 27 мая 2010 г. № 230 «О целевых программах Варгашинского поссовета» |  |
|  | - распоряжение Администрации Варгашинского поссовета от 28 мая 2010 г. №82 «О разработке целевых программ» |  |
|  | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы», утвержденная решением Варгашинской районной Думы от «6» сентября 2011 года № 49 |  |
| Заказчик программы | Варгашинская поселковая Дума |  |
| Исполнитель-координатор | Глава Варгашинского поссовета |  |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Варгашинского поссовета |  |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Варгашинского поссовета |  |
|  | Организация, определенная решением конкурсной комиссии (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») Организации, занимающиеся водоснабжением и водоотведением (по согласованию) |  |
| Цель программы | Формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского поссовета, сохранение здоровья людей. |  |
| Задачи программы | - обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой; - повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке; - реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения; - реконструировать и развить канализационные системы; - строительство очистных сооружений; - формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры; - рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; - стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; - формирование информационной базы о состоянии водоснабжения и водоотведения. |  |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы | Критерий | Индикатор эффективности |
|  | Доступность услуг водоснабжения и водоотведения | Доля платежей в среднедушевых доходах населения; Количество потребителей (охват населения) услуг. |
|  | Состояние структуры водоснабжения и водоотведения | Качественная характеристика воды; Доля отремонтированных (построенных) сетей, объектов; Общая протяженность сетей. |
|  | Эффективность реализации Программы | Сумма финансирования на содержание (строительство); Удельный эффект от реализации Программы. |
| Сроки реализации | 2012-2015 гг. |  |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования программы: 26,5 млн.руб., из них: - за счет областного бюджета (по согласованию) – 12 млн. рублей, из них по годам: 2012 г. - 4 млн.руб. 2013 г. - 2 млн.руб. 2014 г. - 2 млн.руб. 2015 г. - 4 млн.руб. - за счет средств бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета – 7,5 млн. рублей, из них по годам: 2012 г. - 1 млн.руб. 2013 г. - 1,5 млн.руб. 2014 г. - 2 млн.руб. 2015 г. - 3 млн.руб. - за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 7 млн. рублей, из них по годам: 2012 г. - 1 млн.руб. 2013 г. - 1 млн.руб. 2014 г. - 2 млн.руб. 2015 г. - 3 млн.руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; |  |
|  | повышение степени удовлетворенности населения уровнем и качеством услуг в системе водоснабжения и водоотведения; |  |
|  | улучшение технического состояния объектов в системе водоснабжения и водоотведения; |  |
|  | улучшение санитарного и экологического состояния поселка; |  |
|  | увеличение численности человек, имеющих доступ к центральному водоснабжению с 4,0 тыс. человек в 2012 г. до 6,0 тыс. человек в 2015г.; |  |
|  | улучшение качества водопроводной воды; |  |
|  | очистка сбрасываемых нечистот. |  |

Раздел I. Характеристика проблемы

1.1. Водоснабжение

Водоснабжение р.п. Варгаши в настоящее время базируется на использовании подземных вод Максимковского месторождения. Общее количество артезианских скважин - 5 штук, из них: 4 эксплуатируемые и 1 резервная, смотровая. Протяженность водовода составляет 11 км.

Протяженность разводящих водопроводных сетей составляет - 21 км.  В состав централизованной системы водоснабжения в р.п. Варгаши входит насосная станция имеющая два резервуара по 600 м.куб. и 4 насосных станции второго подъема .

Питьевая вода по химическому составу  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода». Качество воды по бактериологическим показателям отклонений не имеет.

Предприятие, оказывающее услугу по обеспечению водой  населения в р.п. Варгаши обеспечивает водой население с общей численностью около 4,0 тыс.человек.

Снабжение северной части  р.п. Варгаши  питьевой водой осуществляется через три (водопровода) пересечения под железной дорогой построенных в 30-40-е годы 20 века. На сегодняшний день один уже заглушен по причине полного износа, второй эксплуатируется с многочисленными порывами, износ третьего составляет около 90% и нет никакой гарантии, что он будет эксплуатироваться.  Пропускная способность 2-х ниток водоводов, которые пересекают железную дорогу, не обеспечивает в полном объеме потребности северной части поселка. Ремонтно-восстановительные работы данных участков водопровода не возможны по причине стесненных условий, из-за инженерных коммуникаций железной дороги, которые были проложены после строительства водопровода. Для решения проблемы устранения аварийности участка водопровода, расположенного в полосе отвода железной дороги и имеющего пересечение с ней необходимо выполнение проекта и строительство нового водопровода.

В настоящее время изношенность водопроводных сетей составляет более 60%. Потери воды из-за постоянных порывов и утечек достигают до 40%. За 2009-2011 годы предприятиями, оказывающими услуги водоснабжения, за счет собственных средств проведена замена 3 км. Для  нормальной эксплуатации водопроводов необходима дальнейшая замена как минимум 5 км. ветхих участков.

Оборудование насосной станции и станций подъема нуждается в полной замене и (или) модернизации на энергоэффективное и более производительное.

Проблема обеспеченности населения водой питьевого качества в необходимом объеме создает отрицательные условия для инвестиций в строительство жилья и объектов инфраструктуры.

С целью развития и жизнеобеспечения р.п. Варгаши  необходимо расширение и реконструкция существующих водопроводных  сетей для обеспечения как вновь построенного, так и существующего  сектора индивидуальной застройки.

1.2. Канализация

Фекальная система канализации в р.п.Варгаши эксплуатируется с 1960 года. В состав системы входят: дворовые коллекторы - 2 км., уличные коллекторы - 1 км.,  напорные коллекторы - 7 км, всего - 10 км.

Поселок обслуживают 8 канализационных насосных станций (КНС). Производительность канализации - 90 тыс. куб. м/год. В том числе от населения - 80%, бюджетные  - 10%, промышленные предприятия - 10%.

Основная проблема эксплуатации канализации - это состояние напорных и самотечных коллекторов из чугунных труб, которые составляют 90% от общей протяженности. За 50 лет эксплуатации требуется их полная замена.

Канализационные насосные станции нуждаются в проведении капитального ремонта и полной замене всего инженерного оборудования на энергоэффективное и более производительное.

Сброс стоков происходит в два водоема в южной стороне это озеро м.Максимково, в северной - болото Тележное. Самой главной проблемой является то, что сброс  происходит без очистных сооружений, так как они отсутствуют. Для решения этой проблемы необходимо выполнение проектного решения и строительство очистных сооружений.

Имеющиеся объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории поселка, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Основные проблемы водоснабжения и канализации р.п. Варгаши:

- вторичное загрязнение питьевой воды в процессе транспортировки в ветхих разводящих и внутридомовых водопроводных сетях;

- высокая изношенность водопроводных, канализационных сетей и оборудования;

- отсутствие очистных сооружений.

Таким образом, проблема низкого уровня водоснабжения и водоотведения поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня инфраструктуры водоснабжения и водоотведения общим направлениям социально-экономического развития поселка;

- опережающее развитие системы водоснабжения и водоотведения по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Характеристика объектов водоснабжения и водоотведения

Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Место расположения | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение-водовод р.п.Варгаши с.Варгаши (Водовод с.Пичугино-с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-1) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши-с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - водопровод d-110 – протяженность 1880,2м; -водопровод d-108 – протяженность 13,2м; -колодцы – 5 шт. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, рабочий поселок Варгаши, село Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. Свидетельство о гос. регистрации от 28.12.2011г. |
| 2 | Сооружение – водовод с.Пичугино - р.п.Варгаши (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши – с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - водопровод d=225 –протяженностью 10659,5 м; - колодцы – 15 шт. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, рабочий поселок Варгаши, село Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. Свидетельство о гос. регистрации от 28.12.2011г. |
| 3 | Сооружение – водонапорная башня (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: -водонапорнаябашня (Лит.Г5) объем –50 куб.м-1 шт.; - забор (Лит.V) – протяженность 104 м; - ворота (Лит.VI) – площадь 11,3 кв.м. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, рабочий поселок Варгаши, село Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. Свидетельство о гос. регистрации от 28.12.2011г. |
| 4 | Сооружение – водозаборные сооружения из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши - с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - скважина (Лит. Г) – глубина 56 м; - скважина (Лит. Г1) – глубина 56 м; - скважина (Лит. Г2) -56 м; - скважина (лит. Г3) – 56 м; - подземная насосная станция (Лит. Г6) – объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г7) – объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г8) – объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г9) – объем 11 куб.м; - наблюдательная скважина (Лит. Г4) – глубина 30 м; -линия электроснабжения ВВГ 4х10 (Лит. II) – протяженность 217 м; -забор (Лит. V) – протяженность 552 м; -ворота (Лит. IV) – площадь 7,3 кв.м; -замощение (Лит. III) – площадь 1691 кв.м; -водопровод d= 110 – протяженность 202,2 м. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, рабочий поселок Варгаши, село Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. Свидетельство о гос. регистрации от 28.12.2011г. |
| 5 | Сооружение – воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши - с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - линия электропередач ЗАС-35 – протяженность 2234м; - опоры – 39 шт.; - трансформаторная подстанция шкафного типа КТП-ТВ-40/10/0,4кВ- 1 шт. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, рабочий поселок Варгаши, село Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. Свидетельство о гос. регистрации от 28.12.2011г. |
| 6 | Здание хлораторной, стены – кирпич, перекрытие –деревянное утепленное, объект жилищно-коммунального хозяйства, 1966 год постройки, площадь 14,2 кв.м. |  |  | р.п. Варгаши, ул.Чкалова, № 49 "б" | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 7 | Сети водопровода, трубы стальные d=20, протяжением - 173м., трубы стальные d=32, протяжением - 445,99м., объект жилищно-коммунального хозяйства. 1976 год постройки. |  |  | р.п. Варгаши, от здания хлораторной по ул.Чкалова № 49 "б" к зданию магазина по ул.Чкалова № 49 "б", к административному зданию по ул.Сибирская №1 "а", от колодца 2 ул.Сибирская к жилым домам по ул.Сибирская, по ул.Чкалова, от подземной сети водопровода, от проходной по ул.Сибирская № 1 "а" до жилых домов по ул.Нестерова № 29 "а", по ул.Северная № 12 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 8 | Скважина, водозабора, трубы стальные d=50, объект жилищно-коммунального хозяйства. Глубина 30м, 1975 год постройки. |  |  | р.п.Варгаши, ул. Чкалова, № 49 "б" | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 9 | Наружные сети водопровода, полиэтилен d-50мм, протяженность 0,031 км, 2009 год постройки. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 10 | Наружный водопровод трубы полиэтилен:d-63мм протяженностью 13 м, d-110мм протяженностью 52 м; протяженность- 0,162 км, 2009 год постройки. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 11 | Наружный водопровод. Трубы полиэтилен d-65мм, протяженность – 0,093 км., 2011 год постройки. |  |  | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 12 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
|  | Итого: 13725,09 м. |  |  |  |  |
|  | Водопровод основной | 1951 | 12,3 км | р.п.Варгаши | МО Варгашинский район |
|  | Водопровод | 1994 | 2,5км | ул.Молодежная, ул. Садовая |  |
|  | Водопровод | 1994 | 250м | ул.Полевая, 7 (12кв. дом) |  |
|  | Водопровод | 1982 | 1340м | СХТ |  |
|  | Водопровод | 1996 | 350 м | ул. Чкалова |  |
|  | Безбашенки 2 узла управления | 1990 | - | (насосные станции: 1.«Современник» 2. ул.Соц-ая, 100) |  |
|  | Итого: |  | 16740 м. |  |  |
|  | Наружный водопровод | 1986 | 15,0 м. | р.п. Варгаши, от водопровода на поселок Солнечный до жилого дома № 3 "Б" по ул. Героев | Конкурсный управляющий Сентюрин- продажа ООО «Водный союз» |
|  | Наружные сети водопровода | 1996 | 29,0 м. | р.п. Варгаши, от теплопункта безбашенная установка №1 к 18-квартирному жилому дому № 20 по ул. Железнодорожная |  |
|  | Водопровод РЖД | 1990 | 179,0 м. | р.п. Варгаши, от колодца "ВК-25" к жилым домам №20, №21, №22, №23, №24 по ул.Героев |  |
|  | Наружный водопровод | 1990 | 118,0 м. | р.п. Варгаши, от колонки к жилому дому №26 по ул.Героев |  |
|  | Разводящие линии РЖД (водопровод) | 1965 | 196,0 м. | р.п. Варгаши, от колодца "ВК-21" к зданию школы №4 по ул.Железнодорожная |  |
|  | Водопровод холодной воды | 1999 | 1565,08 м. | р.п. Варгаши, от насосной станции по ул. Кирова к жилым домам по ул.Южная, к зданию котельной по ул.Физкультурная №1, к жилым домам по ул.Физкультурная, к зданию детского сада по ул.Рабочая №2, к жилым домам по ул.Рабочая, по ул.Пичугина, по ул. Радионова, к зданию магазина "Юность" по ул.Рабочая №1 "А", к жилым домам по пер. Макаренко, к производственному зданию по ул.Кирова №94, к зданию жилого корпуса по ул.Кирова №85 "А", к зданию учебного корпуса по ул.Кирова №85 «Б», к жилым домам по ул.Кирова, по ул. Пролетарская. |  |
|  | Водопровод горячей воды | 1999 | 1075,63 м. | р.п. Варгаши, от насосной станции по ул. Кирова к зданию котельной по ул.Физкультурная, №1, к жилым домам по ул.Физкультурная, к зданию детского сада по ул.Рабочая №2, к жилому дому по ул.Пичугина №3, к производственному зданию по ул. Кирова №94, к жилым домам по ул.Кирова, по ул. Пролетарская. |  |
|  | Административное здание с гаражом | 1966 | - | ул.Белинского, 1А 346 кв.м. |  |
|  | Здание насосной станции |  | - | ул.Кирова, 96а 14,6 кв.м. |  |
|  | Итого: |  | 3177,71м |  |  |
|  | Здание насосной станции |  |  | ул.Героев, 7а 820,8 кв.м. | МУП «Курганводоканал» (арест) |
|  | Водопровод | 1936 | 1636 м. | Ул.Героев (от насосной станции до здания котельной ПЧ-10) |  |
|  | Итого |  | 1636 м. |  |  |
|  | Башня №1 | 1896 | - | ст.Варгаши, направление Челябинск-Петропавловск, 2398 км. 25,1 кв.м. | Казна города Кургана |
|  | Башня №2 | 1936 | - | ст.Варгаши, направление Челябинск-Петропавловск, 2398 км.58,1 кв.м. |  |
|  | Варгашинская линия (водопровод между станциями Утяк и Юрахлы, направление Челябинск-Петропавловск) |  | 10080 |  |  |
|  | Варгашинская линия (водопровод между станциями Утяк и Юрахлы, направление Челябинск-Петропавловск, от 2407 км до 2410 км) |  | 3100 |  |  |
|  | Участок водопровода Утяк-Роза (резервная нитка) |  | 4688 |  |  |
|  | Курган-Варгаши (участок Роза-Варгаши) |  | 3398 |  |  |
|  | Курган-Варгаши от колодца 7 |  | 8314 |  |  |
|  |  |  | 29580 м. |  |  |

Характеристика объектов водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор канализационной сети ЦРБ, объект жилищно-коммунального хозяйства. 1993 год постройки. (В хозяйственном ведении МУП "Варгашинские тепловые сети") | Курганская область, р.п.Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 2 | Ливневая канализация, ул.Чкалова, объектов жилищно-коммунального хозяйства. Протяженностью-0,7 км, 1987 год постройки. (В хозяйственном ведении МУП "Варгашинские тепловые сети") | Курганская область, р.п.Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 3 | Фекальная канализация к домам по ул. Чкалова, 50, ул. Сибирская, 1 "а", объект жилищно-коммунального хозяйства. Протяженность-1,9 км, 1966 год постройки. (В хозяйственном ведении МУП "Варгашинские тепловые сети") | р.п. Варгаши, ул.Сибирская, № 1"а" | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 4 | Канализационная насосная станция с канализационными сетями протяженностью 1,9 км. 1975 год постройки. | Р.п.Варгаши, территория ПУ-12 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 5 | Канализационная сеть (В хозяйственном ведении МУП "Варгашинские тепловые сети").Протяженность – 1,71 км, 1965-1970 года постройки | Курганская область, р.п.Варгаши | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 6 | Наружные сети бытовой канализации, септик V-3 куб.м. – 2 шт.; 2009 год постройки. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 7 | Канализационные сети:d-110мм протяженностью 40м, d-160мм протяженностью 53м, канализационные колодцы – 3шт. Общая протяженность 0,093 км, год постройки – 2009. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 8 | Канализационная сеть: d-150мм.. Протяженность – 0,013 км., 2011 год постройки. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 12 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 9 | Канализационная насосная станция жилых домов по ул.Безрукова. Стены досчатые, крыша шиферная, пол земляной, колодец железобетонный с электронасосом. Общая площадь – 24,0 кв.м. | В 15 метрах по направлению на юг от здания магазина "Солнечный", расположенного по ул.Безрукова, 9 | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |
| 10 | Канализационные сети. Трубы чугунные, d-100мм. Протяженность – 0,100км. | От жилых домов ул.Безрукова до канализационной насосной станции | Муниципальная. Администрация Варгашинского поссовета. |

Раздел II. Цели и задачи программы

Основной целью данной Программы является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского поссовета, сохранение здоровья людей.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

- повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

- реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

- реконструкция и развитие канализационные системы;

- строительство очистных сооружений;

- формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры и, в первую очередь, систем водоснабжения и канализации;

- стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения и водоотведения рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

- формирование новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение.

Раздел III. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2012 – 2015 годы. Этапы реализации Программы: I этап – 2012 год; II этап – 2013 год; III этап – 2014 год; IV этап – 2015 год.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. Программные мероприятия изложены в приложении.

Условиями досрочного прекращения действия Программы являются: досрочное выполнение Программы, снижение эффективности Программы.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Источниками финансирования Программы являются местный бюджет, областной бюджет (по согласованию) и внебюджетные источники (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета уточняется в соответствии с решением Варгашинской поселковой Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на условиях софинансирования.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы

по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы составляет   26500,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета (по согласованию) – 12 000,0 тыс. рублей, средства бюджета  муниципального образования Варгашинского поссовета  – 7 500,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников (по согласованию) - 7000,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (тыс. рублей):

| Период | Всего по годам | Средства областного бюджета1 | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год* | 6000,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2013 год* | 4500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1000,0 |
| 2014 год* | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2015 год* | 10000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Итого за 2012-2015 | 26500 | 12000 | 7500 | 7000,0 |

*  Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год и плановый период.

1 Средства областного бюджета (по согласованию).

2 Средства внебюджетных источников (по согласованию).

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит:

- Обеспечить надежное и качественное водоснабжение и водоотведение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий р.п.Варгаши;

- Повысить степень удовлетворенности населения уровнем и качеством услуг в системе водоснабжения и водоотведения;

- Увеличить не менее чем на 10% ежегодно долю отремонтированных (построенных) объектов в системе водоснабжения и водоотведения;

- Увеличить не менее чем на 10% ежегодно сумму финансирования на содержание (строительство) объектов в системе водоснабжения и водоотведения;

- Улучшить санитарное и экологическое состояние поселка;

- Увеличить численность человек, имеющих доступ к центральному водоснабжению с 4,0 тыс. Человек в 2012 г. До 6,0 тыс. Человек в 2015г.;

- Улучшение качества водопроводной воды;

- Осуществить проектирование и начать строительство очистных сооружений.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Критерий: Доступность услуг водоснабжения и водоотведения

| Показатель | Единица измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015г. к 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, имеющих доступ к центральному водоснабжению | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Совокупный объем потребления воды | тыс.куб. м. | 64,6 | 82,06 | 109,27 | 129,30 | 2,0 |
| Средний объем потребления на одного человека в год | куб. м. | 16,15 | 18,23 | 19,86 | 21,55 | 1,33 |
| Тариф на водоснабжение | руб. | 46,27 | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 1,13 |
| Численность населения, пользующихся услугой водоотведения | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Тариф на водоотведение | руб. | 35,41 | 37,2 | 39,05 | 41 | 1,16 |
| Среднедушевой доход населения | руб. | 11002 | 11662 | 12361 | 13103 | 1,19 |
| Доля платежей за воду в среднедушевых доходах населения | % |  |  |  |  |  |

Средний платеж за воду определяется как произведение среднего тарифа на воду на средний объем потребления, приходящийся на одного человека. Средний тариф определяется как средневзвешенный по объемам реализации тариф. Средний объем потребления, приходящийся на одного человека, определяется отношением совокупного объема потребления воды к численности населения, потребляющего воду.

Критерий: Состояние структуры водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015г. к 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля производств, имеющих доступ к центральному водоснабжению | % | 24,2 | 26,6 | 29,3 | 32,2 | 1,85 |
| Общая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных (построенных) сетей |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных (построенных) объектов |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды в сетях центрального водоснабжения | куб. м. | 25300 | 22400 | 12500 | 5400 | 0,21 |
| Доля проб, соответствующих нормативным значениям в общем количестве произведенных проб по: | % | 96 | 96 | 97 | 98 | 1,02 |
| - Санитарно-химическим показателям | % | 48 | 48 | 48 | 49 | 1,02 |
| - Микробиологическим показателям | % | 48 | 48 | 49 | 49 | 1,02 |

Критерий: Эффективность реализации Программы

| Показатель | Единица измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015г. к 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний платеж за воду в год | руб. | 571,38 | 699,12 | 799,76 | 954,66 | 1,67 |
| Выручка от потребления воды | тыс.руб | 2285,5 | 3167,7 | 4400,3 | 5727,9 | 2,5 |
| Финансовые потребности программы | млн.руб. | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 1,66 |
| Удельный эффект от реализации программы | % | 23,58 | 38,35 | 36,9 | 26,5 | 1,12 |

При оценке критерия «Эффективность инвестиций применяется индикатор «Удельный эффект от реализации Программы». Значение данного индикатора определяется отношением выручки от реализации Программы к финансовым потребностям на её реализацию. Выручка определяется как  произведение общего числа людей, имеющих доступ к центральному водоснабжению на тарифную ставку.

Раздел IX. Механизм контроля за выполнением Программы

Контроль над выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 г.  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»

Раздел X. Сведения о наличии федеральных целевых программ,

предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами Программы

- Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020  годы», утвержденная решением Варгашинской районной Думы от «6» сентября 2011 года  № 49.

- Глава Варгашинского поссовета                                                                            В.В.Иванов

Приложение 1 к Муниципальной целевой программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета на 2012 – 2015 годы» от 19.01.2012 года № 14

Программные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Варгашинском поссовете на 2012 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты (млн. руб.) |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|  | Проектно-изыскательские работы на строительство водопровода по ул.Героев, ул.Железнодорожная | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Возможность строительства нового водопровода с пересечением железной дороги |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул.Героев,ул.Железнодорожная. Ду-160мм; протяженность L-1,5км. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Гарантированное водоснабжение северной части р.п.Варгаши. |
|  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство напорного канализационного коллектора от дома №188 ул. Социалистичес-кая до насосной станции на территории ПУ-12 | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Гарантированное водоотведение микрорайона ДРСП р.п.Варгаши |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул.Социалистическая. Ду-100мм.; протяженность L-1,0км. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация коммунального комплекса | Гарантированное водоснабжение |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Модернизация водонасосной станции и оборудования | местный бюджет | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Стабилизация и надежное водоснабжение р.п.Варгаши |
|  |  | областной бюджет | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проектирование и строительство водопровода с пересечением железной дороги для северо-восточной части р.п. Варгаши. Ду-100мм; протяженность L-1,0 км. | местный бюджет | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Обеспечение централизованным водоснабжением жителей северо-восточной части р.п. Варгаши |
|  |  | областной бюджет | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул. Колхозная, ул.Андреева Ду-80мм.; протяженность L-1,0км. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация коммунального комплекса | Обеспечение централизованным водоснабжением |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проектирование очистных сооружений в р.п.Варгаши | местный бюджет | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Возможность строительства очистных сооружений |
|  |  | областной бюджет | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Модернизация коллекторов и оборудования на канализационных насосных станциях | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация коммунального комплекса | Стабильное и надежное водоотведение |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений | местный бюджет | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | Администрация Варгашинского поссовета Организация, определенная решением конкурсной комиссии | Очистка сбрасываемых вод и стоков |
|  |  | областной бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 26,5 | 6 | 4,5 | 6 | 10 |  |  |

Глава Варгашинского поссовета													В.В.Иванов