РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 октября 2012 года № 271

р.п. Варгаши

О муниципальной целевой программе

«Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2010 года № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 года  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы»  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы»

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы Российской Федерации - от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в редакции от 30.12.2008 № 309-ФЗ) «Об отходах производства и потребления»; - от 30.03.1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - 30.12. 2008 года N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |  |
|  | постановление главного государственного врача Российской Федерации - от 05.08.1988 года N 46990-88 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; - от 30.04.2003 года №80 СанПиН 2.1.7.1322-03 «гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | Решения Варгашинской поселковой Думы - от 21.04.2011 года №9 «Об утверждении Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета»; - от 08.09. 2011 года №35 «О внесении дополнений и изменений в решение Варгашинской поселковой Думы от 21.04.2011 года №9 «Об утверждении Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета»; - от 08.09.2011 года №34 «Об утверждении нормативов накопления твердых бытовых отходов на территории Варгашинского поссовета»; |  |
|  | - постановление Администрации Варгашинского поссовета от 27 мая 2010 года № 230 «О целевых программах Варгашинского поссовета» |  |
| Заказчик программы | Администрация Варгашинского поссовета |  |
| Исполнитель-координатор | Глава Варгашинского поссовета |  |
| Разработчик программы | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |  |
| Исполнители программы | Администрация Варгашинского поссовета, учреждения и предприятия, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района (по согласованию) |  |
| Цель программы | Улучшение санитарного и эстетического состояния населённых пунктов Варгашинского поссовета |  |
| Задачи программы | - создание условий для сбора твердых бытовых отходов и мусора; - ликвидация несанкционированных свалок и предупреждение их образования; - упорядочение отношений в сфере обращения с отходами; - организация оказания услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей индивидуального жилищного фонда; - улучшение санитарного состояния территории р.п. Варгаши; - формирование новой модели поведения граждан и других потребителей в сфере обращения с отходами, вовлечение их в процесс повышения санитарного и эстетического состояния поселения |  |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы | Критерий | Индикатор эффективности |
|  | Улучшение санитарного состояния | Снижение количества несанкционированных свалок |
|  |  | Снижение затрат на уборку несанкционированных свалок |
|  |  | Увеличение количества контейнерных площадок |
|  |  | Увеличение охвата населения по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей индивидуального жилищного фонда |
| Сроки реализации | 2013-2015 гг. |  |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования программы: 1364,0 тыс.руб., из них: за счет средств бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета – 1364,0тыс. рублей, из них по годам: 2013 год; 2014 год; 2015 год. 457,3; 451,3; 456,3. |
| Ожидаемые конечные результаты | Охват учреждений, организаций договорными отношениями в сфере обращения с отходами – 100% |  |
|  | Охват населения по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей индивидуального жилищного фонда – 50% |  |
|  | Изменение поведения граждан и других потребителей в сфере обращения с отходами, вовлеченность их в процесс повышения санитарного и эстетического состояния поселения |  |
|  | Улучшение санитарного состояния территории р.п. Варгаши |  |

Раздел I. Характеристика проблемы

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения р.п.Варгаши и охраны окружающей среды. Рост повышения уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО.

Объект размещения ТБО, находится на земельном участке площадью 24092 кв.м., и располагается на территории Варгашинского поссовета примерно в 800 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. № 214. Объект размещения ТБО не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На основании договора аренды земельного участка от 30 декабря 2011 года  № 24  объект размещения ТБО находится в аренде Общества с ограниченной ответственностью «Варгашинский полигон». Площадь составляет 2,41 га. В настоящее время сложилась неблагополучная ситуация в работе объекта  по утилизации (захоронению) ТБО – увеличивается нагрузка и негативное влияние твердых бытовых отходов населения и организаций на окружающую природную среду. Проводится строительство и модернизация объекта по утилизации  (захоронению) ТБО. Общая вместимость свалки составляет 20 тыс.м3 отходов, собираемых с населения и организаций поселка.

На территории Варгашинского поссовета осуществляют перевозку ТБО частные операторы (УК ООО «Наш дом», ООО «УК «Уют», ООО «Чистый город»). Вывоз твердых бытовых отходов от многоквартирных домов осуществляется организованно.

На территории  р.п.Варгаши  располагается 99 улиц и переулков. Согласно статданным число жилых домов на территории поселка по состоянию на 01.01.2012 года указано в таблице.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь занимаемой территории, га | Численность населения, |  | Число домовладений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проживающего в индивидуальном жилом секторе | проживающего в многоквартирном жилом секторе | частного сектора | многоквартирных домов |
| 1 | р.п. Варгаши | 155 | 4272 | 4980 | 1688 | 93 |
| 2 | п. Юрахлы |  | 80 | 0 | 21 | 0 |

Из-за отсутствия централизованной системы вывоза ТБО с территории индивидуального жилищного фонда образовывается большое количество мест несанкционированного размещения отходов, ухудшающих санитарную и экологическую обстановку поселка. В большинстве случаев территории размещения отходов располагаются вблизи индивидуального жилищного фонда. Постоянная работа администрации Варгашинского поссовета по ликвидации несанкционированных свалок с  привлечением подрядных организаций не приносит эффективного результата. Но, как правило, ликвидация свалок стимулирует жителей индивидуального жилищного фонда на организацию новых на только что расчищенных территориях.

Характеристика источников и объемы образования отходов на территории Варгашинского поссовета*

| Объекты образования отходов | Количество человек | Объем образования отходов, м3/год | Норма накопления, м3/ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенные помещения | Неблагоустроенные помещения |
| Учреждения, в т.ч.: |  | 439,49 |  |  |
| образования | 2509 | 301,08 | 0,12 |  |
| здравоохранения | 3901 | 39,01 | 0,01 |  |
| культуры (мест) | 497 | 99,4 |  | 0,2 |
| Предприятия, в т.ч.: |  | 5114,48 |  |  |
| общественного питания (мест) | 250 | 50 |  | 0,2 |
| автотранспортные | 553 | 110,6 |  | 0,2 |
| вокзал, автовокзал, м2 | 654,2 | 327,1 |  | 0,5 |
| торговли, м2 | 5436 | 4348,8 |  | 0,8 |
| промышленные | 1237 | 247,4 |  | 0,2 |
| иные | 139 | 30,58 |  | 0,22 |
| Жилой фонд в т.ч.: | 9332 | 13684 |  |  |
| благоустроенный | 4980 | 4980 | 1 |  |
| неблагоустроенный | 4352 | 8704 |  | 2 |
| всего отходов |  | 19237,92 |  |  |

* Расчеты выполнены в соответствии со сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным Госкомитетом РФ по охране окружающей среды

Решением Варгашинской поселковой  Думы от 08 сентября 2011 года № 34, утвержден норматив накопления ТБО на территории Варгашинского поссовета.

Решением Варгашинской поселковой  Думы от 17 ноября 2011 года № 44, установлен размер оплаты за предоставление услуги по сбору и вывозу ТБО.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установлен тариф на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов для потребителей ООО «Варгашинский полигон» (р.п. Варгаши) – 183,34 (без НДС)- рублей за куб.м.

| Наименование населенного пункта | Количество населения | Объем образования отходов, м. куб./год | Контейнеры, шт |  | Оснащенность спецтехникой | Установленный тариф на захоронение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое количество | Наличие |  |  |
| Варгашинский поссовет р.п. Варгаши | 9332 | 13684 | 141 | 64 | 2 | 183,34 |

Порядок взимания платы с населения, проживающего в частных домовладениях, не регламентируется нормативными документами, то оказание услуг такой категории граждан возможно только в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», где потребитель - гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу ТБО, а исполнитель - организация независимо от организационно-правовой формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги по вывозу ТБО по возмездному договору.

В связи с тем, что для организации работ по вывозу ТБО от жителей индивидуального жилищного фонда требуется проведение большой подготовительной работы, связанной в том числе и с заключением договоров, частные предприниматели в настоящее время не принимают участие в оказании данных услуг. Невозможность оказания услуг в удобное для жителей индивидуального жилищного фонда время, отсутствие системы, обязывающей жителей оплачивать вывоз и утилизацию ТБО, а не размещать их на пустырях и (или) лесопосадках, приводит к тому, что данная проблема до настоящего времени не находила решения. В результате реализации Программы для организации работ по централизованному вывозу ТБО от жителей индивидуального жилищного фонда необходимо определить места дислокации контейнерных площадок для временного хранения ТБО на территории индивидуального жилищного фонда и (или) вместо сооружения стационарных контейнерных  площадок организация сбора и вывоза ТБО по графику.

Раздел II. Цели и задачи программы

Основной целью данной Программы является улучшение санитарного и эстетического состояния населённых пунктов Варгашинского поссовета.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для сбора твердых бытовых отходов и мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок и предупреждение их образования;

- упорядочение отношений в сфере обращения   с отходами;

- организация оказания услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей индивидуального жилищного фонда;

- улучшение санитарного состояния территории р.п. Варгаши;

- формирование новой модели поведения граждан и других потребителей в сфере обращения с отходами, вовлечение их в процесс повышения санитарного и эстетического состояния поселения.

Раздел III. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы. Этапы реализации Программы: I этап – 2013 год; II этап – 2014год; III этап – 2015 год.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. Программные мероприятия изложены в приложении.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Источниками финансирования Программы являются местный бюджет, областной бюджет (по согласованию) и внебюджетные источники (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета уточняется в соответствии с решением Варгашинской поселковой Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на условиях софинансирования.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы

по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы составляет 1364,0 тыс. рублей, из них средства   бюджета  муниципального образования Варгашинского поссовета  – 1364,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год и плановый период.

В том числе по годам (тыс. рублей):

| Период |  |  | Всего по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 457,3 | 451,3 | 456,3 | 1364 |

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит:

- Охватить 100% учреждений, организаций договорными отношениями в сфере обращения с отходами;

- Охватить 50% населения по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей индивидуального жилищного фонда;

- Изменить поведение граждан и других потребителей в сфере обращения с отходами, вовлечь их в процесс повышения санитарного и эстетического состояния поселения;

- Улучшить санитарное состояние территории р.п. Варгаши.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Механизм контроля за выполнением Программы

Контроль над выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета от  27 мая 2010 г.  № 230  «О целевых программах Варгашинского поссовета»

Раздел IX. Сведения о наличии федеральных целевых программ,

предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами Программы

Целевая программа Варгашинского района  «Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов, находящихся на территории Варгашинского района Курганской области на 2012-2015 годы», утвержденная Постановлением Администрация Варгашинского района от 05 октября 2011 года № 66.

Целевая программа Правительства Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением Правительства Курганской области  от 26 сентября 2011 года №457.

Приложение 1 к Муниципальной целевой программе «Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы» от  03 октября 2012 года № 271

Программные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

«Создание условий, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета на 2013 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |
|  | Разработка нормативных документов, необходимых для реализации программы: - разработка и внедрение нормативных, организационных, методических документов, обеспечивающих организацию сбора и вывоза бытовых отходов; - обеспечение координации и взаимодействия участников реализации Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Привлечение субъектов предпринимательской деятельности и населения к участию в организации сбора и вывоза бытовых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Освещение в СМИ вопросов благоустройства и санитарии в поселении | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Закрепление территории р.п.Варгаши для проведения работ по благоустройству и наведению санитарного порядка | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Организация и проведение субботников | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Организация и проведение совместных рейдов по соблюдению правил благоустройства и иных нормативных актов | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Приобретение и установка контейнеров | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Изготовление муниципальных контейнерных площадок (МКП) | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Согласование маршрутных графиков перевозки твердых и жидких бытовых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Проведение агитационной работы о необходимости заключения договоров на вывоз и утилизацию ТБО | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Организация работы по заключению договоров на сбор, вывоз и утилизацию ТБО с жителями индивидуального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел организационной и правовой работы |
|  | Организация проведения работ по межеванию земельного участка, отведенного для размещения объектов твердых бытовых отходов п.Юрахлы | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Уборка несанкционированных свалок | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Сбор и вывоз мусора с улиц р.п.Варгаши | 211,0 | 66,0 | 70,0 | 75,0 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
|  | Услуги дворника | 210,0 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | местный бюджет | Отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений |

Глава Варгашинского поссовета													В.В.Иванов