РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

Постановление

от «23» ноября  2020года № 257

р.п.Варгаши

Об утверждении краткосрочного плана Варгашинского поссовета

в целях реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Курганской области, на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Курганской области от 12 ноября 2013 года № 579 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области», Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варгашинского поссовета, на 2020-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Варгашинского поссовета «Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

3. Возложить контроль над исполнением настоящего постановления на Архипову Н.Г., Первого заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела управления имуществом и земельных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Варгашинского поссовета                    				В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Главный специалист отдела управления

имуществом и земельных отношений                                                            Ю.Н. Горшкова

Администрации Варгашинского поссовета

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Варгашинского

поссовета, начальник отдела управления

имуществом и земельных отношений                                                               Н.Г. Архипова

Администрации Варгашинского поссовета

Дата ознакомления: «____» ____________2020 года

Заместитель начальника отдела организационной

и правовой работы Администрации Варгашинского                                  О.С. Белоглазова

поссовета

Дата ознакомления: «____» ____________2020 года

Заместитель Начальника финансово-экономической

службы, заместитель главного бухгалтера Администрации

Варгашинского поссовета                                                                                  Л.А. Комарова

Дата ознакомления: «____»____________2020 года

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от «23» ноября 2020 года № 257 «Об утверждении краткосрочного плана Варгашинского поссовета в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020-2022 годы» |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

Варгашинского поссовета в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020-2022 годы

Раздел I. Цель краткосрочного плана Варгашинского поссовета по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020 - 2022 годы

Краткосрочный план Варгашинского поссовета в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020 - 2022 годы (далее - краткосрочный план) утверждается в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определения источников финансирования расходов на проведение капитального ремонта, включая виды капитального ремонта.

Общая стоимость капитального ремонта в рамках реализации краткосрочного плана по Варгашинскому поссовету составляет 10 031 725 рублей 49 копеек. Срок выполнения краткосрочного плана - 31 декабря 2022 года.

Раздел II. Источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (с указанием адреса многоквартирного дома), приведены в приложении 1 к краткосрочному плану.

Реализация краткосрочного плана финансируется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее - средства собственников) (по согласованию).

Источники финансирования капитального ремонта указаны в приложении 2 к краткосрочному плану.

Раздел III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана

В ходе реализации краткосрочного плана планируется отремонтировать общее имущество в 19 многоквартирных домах площадью 13 076,8 кв.м.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к краткосрочному плану Варгашинского поссовета в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020-2022 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость у слуги (или) работ по капитальному ремонту общего иму щества в МКД, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт, утепление фасада |  | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля |
|  |  |  | руб. | руб. |  | кв.м | руб. |  | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.186 |  | 1 150 093,74 | 0 |  | 350 | 1 085 000,00 |  | 0 | 0 | 41 874,74 | 23 219,00 |
| 2 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.153 |  | 2 104 226,06 | 0 |  | 649 | 2 011 900,00 |  | 0 | 0 | 49 271,40 | 43 054,66 |
| 3 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.155 |  | 2 104 237,21 | 0 |  | 649 | 2 011 900,00 |  | 0 | 0 | 49 282,55 | 43 054,66 |
| 4 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.157 |  | 1 122 560,21 | 0 |  | 341 | 1 057 100,00 |  | 0 | 0 | 42 838,27 | 22 621,94 |
| 5 | р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.159 |  | 1 116 742,52 | 0 |  | 339 | 1 050 900,00 |  | 0 | 0 | 43 353,26 | 22 489,26 |
| 6 | р.п Варгаши ул.Комсомольская, д.5 |  | 1 180 240,75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 668 | 1 068 800,00 | 88 568,43 | 22 872,32 |
|  | ИТОГО за 2020 год |  | 8 778 100,49 | 0 |  | 2 328 | 7 216 800,00 |  | 668 | 1 068 800,00 | 315 188,65 | 177 311,84 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп. Варгаши, ул. Комсомольская, д.33 |  | 106 350,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106 350,00 | 0 |
| 2 | рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.3 |  | 60 900,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 900,00 | 0 |
| 3 | рп. Варгаши, ул. Чкалова, д.50 |  | 143 400,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 143 400,00 | 0 |
| 4 | рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.145 |  | 88 200,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 200,00 | 0 |
| 5 | рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.161 |  | 63 300,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63 300,00 | 0 |
| 6 | рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.2 |  | 58 800,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 800,00 | 0 |
| 7 | рп. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.14 |  | 147 000,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147 000,00 | 0 |
|  | ИТОГО за 2021 год |  | 667 950,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 667 950,00 | 0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.4 |  | 70 800,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 800,00 | 0 |
| 2 | рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.20 |  | 56 100,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 100,00 | 0 |
| 3 | рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.26 |  | 56 100,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 100,00 | 0 |
| 4 | рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.1 |  | 70 800,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 800,00 | 0 |
| 5 | рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.5 |  | 93 000,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93 000,00 | 0 |
| 6 | рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.5А |  | 238 875,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 238 875,00 | 0 |
|  | ИТОГО за 2022 год |  | 585 675,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 585 675,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к краткосрочному плану Варгашинского поссовета в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен МКД | Количество этажей МКД | Количество подъездов МКД | Общая площадь МКД, подлежащих капитальному ремонту |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД по месту жительства на дату утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  | Наличие решений об установлении необходимости проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  | ввода МКД в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта МКД |  |  |  | всего | в том числе общая площадь помещений в МКД |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств собственников помещений МКД |  |  |
|  |  |  |  |  | кв.м | ед. | ед. |  | ед. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.186 | 1974 | - | кирпич | 2 | 1 | 400,9 | 373,2 |  | 228,7 | 28 | 1 150 093,74 | 0 | 0 | 0 | 1 150 093,74 |  | 31.12.2020 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.153 | 1975 | - | ж/б блок | 2 | 2 | 795,9 | 735,3 |  | 478,8 | 54 | 2 104 226,06 | 0 | 0 | 0 | 2 104 226,06 |  | 31.12.2020 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.155 | 1975 | - | панели | 2 | 2 | 789,2 | 734,2 |  | 486,2 | 52 | 2 104 237,21 | 0 | 0 | 0 | 2 104 237,21 |  | 31.12.2020 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.157 | 1975 | - | кирпич | 2 | 1 | 388,1 | 360,2 |  | 221,4 | 26 | 1 122 560,21 | 0 | 0 | 0 | 1 122 560,21 |  | 31.12.2020 |
| р.п Варгаши ул.Социалистическая, д.159 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 393,7 | 362,4 |  | 222,5 | 24 | 1 116 742,52 | 0 | 0 | 0 | 1 116 742,52 |  | 31.12.2020 |
| р.п Варгаши ул.Комсомольская, д.5 | 1978 | - | кирпич | 2 | 2 | 776,5 | 710,3 |  | 449,2 | 50 | 1 180 240,75 | 0 | 0 | 0 | 1 180 240,75 |  | 31.12.2020 |
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 3544,3 | 3275,6 |  | 2086,8 | 234 | 8 778 100,49 | 0 | 0 | 0 | 8 778 100,49 | х | х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рп. Варгаши, ул. Комсомольская, д.33 | 1979 | - | кирпич | 3 | 2 | 1170,9 | 1087,7 |  | 717,9 | 81 | 106 350,00 | 0 | 0 | 0 | 106 350,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.3 | 1980 | - | кирпич | 2 | 1 | 409,4 | 371,2 |  | 225,9 | 24 | 60 900,00 | 0 | 0 | 0 | 60 900,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.145 | 1981 | - | панели | 2 | 3 | 952,6 | 853,3 |  | 482,3 | 57 | 88 200,00 | 0 | 0 | 0 | 88 200,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.161 | 1982 | - | кирпич | 2 | 1 | 411,2 | 376,3 |  | 229,3 | 21 | 63 300,00 | 0 | 0 | 0 | 63 300,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.2 | 1984 | - | кирпич | 2 | 2 | 406,6 | 369,3 |  | 224,9 | 21 | 58 800,00 | 0 | 0 | 0 | 58 800,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.14 | 1984 | - | кирпич | 3 | 3 | 1368,1 | 1243,3 |  | 722,1 | 86 | 147 000,00 | 0 | 0 | 0 | 147 000,00 |  | 31.12.2021 |
| рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.5 | 1988 | - | кирпич | 2 | 2 | 620,9 | 570,9 |  | 338,4 | 38 | 93 000,00 | 0 | 0 | 0 | 93 000,00 |  | 31.12.2021 |
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 5339,7 | 4872,0 |  | 2940,8 | 328 | 617 550,00 | 0 | 0 | 0 | 617 550,00 | х | х |

| рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.4 | 1985 | - | кирпич | 2 | 2 | 611,1 | 562,8 | 331,9 | 38 | 70 800,00 | 0 | 0 | 0 | 70 800,00 |  | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.20 | 1985 | - | кирпич | 2 | 1 | 396,4 | 363,3 | 219,7 | 12 | 56 100,00 | 0 | 0 | 0 | 56 100,00 |  | 31.12.2022 |
| рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.26 | 1986 | - | кирпич | 2 | 1 | 409,6 | 373,0 | 222,6 | 13 | 56 100,00 | 0 | 0 | 0 | 56 100,00 |  | 31.12.2022 |
| рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.1 | 1987 | - | кирпич | 2 | 1 | 410,2 | 379,7 | 225,7 | 14 | 70 800,00 | 0 | 0 | 0 | 70 800,00 |  | 31.12.2022 |
| рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.5А | 1988 | - | кирпич | 5 | 4 | 4438,8 | 3387,6 | 2250,6 | 242 | 238 875,00 | 0 | 0 | 0 | 238 875,00 |  | 31.12.2022 |
| рп. Варгаши, ул. Чкалова, д.50 | 1980 | - | кирпич | 2 | 2 | 926,7 | 754,7 | 440,5 | 55 | 143 400,00 | 0 | 0 | 0 | 143 400,00 |  | 31.12.2022 |
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 4192,8 | 5821,1 | 3691,0 | 374 | 636075,00 | 0 | 0 | 0 | 636075,00 | х | х |