РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «4» марта 2014 года № 31-р

р.п. Варгаши

О благоустройстве и санитарной очистке р.п.Варгаши

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью организованного проведения весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории р.п.Варгаши,

распоряжаюсь:

1. Провести на территории р.п.Варгаши в период с 22 апреля по 27 апреля 2014 года субботник по санитарной очистке и благоустройству в р.п. Варгаши.

2. Утвердить состав рабочей группы по санитарной очистке и благоустройству территории  р.п. Варгаши  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории  р.п. Варгаши  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

|  | Приложение 1 к распоряжению Главы Варгашинского поссовета от «4» марта 2014 года № 31-р «О благоустройстве и санитарной очистке р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по санитарной очистке

и благоустройству территории  р.п. Варгаши

| Никитин Кирилл Владимирович | заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| --- | --- |
| Колесников Андрей Геннадьевич | начальник отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета; |
| Кофтунова Лариса Анатольевна | специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской обороны отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| Нечаева Юлия Васильевна | специалист по благоустройству отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| Кожева Анастасия Юрьевна | специалист по земельным отношениям и градостроительной деятельности отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| Жиркова Людмила Борисовна | Председатель комиссии по благоустройству и озеленению территории поселка Варгашинской поселковой Думы (по согласованию); |
| Меринов Сергей Александрович | член комиссии по благоустройству и озеленению территории поселка Варгашинской поселковой Думы (по согласованию); |
| Могильникова Екатерина Борисовна | член комиссии по благоустройству и озеленению территории поселка Варгашинской поселковой Думы (по согласованию). |

|  | Приложение 2 к распоряжению Главы Варгашинского поссовета от «4» марта 2014 года № 31-р «О благоустройстве и санитарной очистке р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

План мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству территории  р.п. Варгаши на 2014 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с руководителями образовательных учреждений р.п.Варгаши по организации субботника | Колесников А.Г., | 14 – 16 апреля | благоустройство, санитарная очистка, озеленение и цветочное оформление территории, оформление фасадов зданий |
| 2 | Совещание с организациями и предприятиями торговли р.п.Варгаши по организации субботника | Никитин К.В. | 14 – 16апреля |  |
| 3 | Информирование уполномоченных лиц многоквартирных домов, председателей уличных комитетов | Кофтунова Л.А. | 14 – 16 апреля |  |
| 4 | Проведение субботника по благоустройству и санитарной очистке поселка | Руководители предприятий, ТСЖ, председатели уличных комитетов, уполномоченные лица (по согласованию) | с 22 апреля по 27 апреля | сбор и вывоз мусора |
| 5 | Проведение инвентаризации объектов благоустройства, формирование базы данных | Кожева А.Ю. | апрель | в соответствии с Правилами благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета, утвержденными решением Варгашинской поселковой Думы от 21 апреля 2011 года №9 |
| 6 | Закрепление объектов внешнего благоустройства, земель общего пользования за организациями, учреждениями по договору | Нечаева Ю.В. | Весь период |  |
| 7 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Кофтунова Л.А., Нечаева Ю.В., комиссия по благоустройству и озеленению территории р.п.Варгаши Варгашинской поселковой Думы (по согласованию) | по отдельному графику |  |
| 8 | Организация сбора и вывоза мусора | Никитин К.В. | апрель | Реестр автотехники для вывоза мусора |
| 9 | Благоустройство поселкового кладбища с привлечением населения | Никитин К.В. Колесников А.Г., Нечаева Ю.В. | до 15 июня |  |
| 10 | Проведение рейдов по санитарному состоянию поселка | Кофтунова Л.А., комиссия по благоустройству и озеленению территории р.п.Варгаши Варгашинской поселковой Думы (по согласованию) | по отдельному графику |  |
| 11 | Организация санитарной очистки бора | Никитин К.В., Кофтунова Л.А., Нечаева Ю.В. | Весь период |  |
| 12 | Создание хозгруппы | Колесников А.Г., Нечаева Ю.В. | апрель | Закрепление кварталов в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 17.08.2011 года №277 |
| 13 | Высадка цветочных культур и уход за ними | Никитин К.В., Нечаева Ю.В. | май - июнь |  |
| 14 | Скашивание сорной растительности, камыша на улицах поселка | Никитин К.В., Нечаева Ю.В. | по мере необходимости |  |
| 15 | Уборка годовалой поросли кустарников | Никитин К.В, Нечаева Ю.В. | Весь период |  |
| 16 | Оформление флажками, баннерами улиц поселка к 1 мая | Никитин К.В., Нечаева Ю.В. | До28 апреля |  |
| 17 | Оформление флагами территории у памятника погибшим воинам- варгашинцам к дню Победы | Никитин К.В., Нечаева Ю.В. | До 7 мая |  |
| 18 | Обустройство наружным стендом «Доска Почета» около здания ул.Социалистическая,92 | Никитин К.В., Нечаева Ю.В., Колесников А.Г | Май-июнь |  |
| 19 | Проведение ежегодного конкурса по благоустройству территории р.п.Варгаши | Колесников А.Г | май – август | в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 11.02.2011 года №19 |
| 20 | Освещение в СМИ, на информационных стендах материалов о ходе выполнения мероприятий по благоустройству | Колесников А.Г . | весь период |  |