- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

- ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

- Р Е Ш Е Н И Е

от  20   декабря  2012 года  №  66

р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020 годы»

С целью обеспечения финансирования мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы,  Варгашинская районная Дума

решила:

1.Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020 годы» следующие изменения:

1) в паспорте программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020 годы  слова

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2011 – 2020 годы составляет 1300890, 0 тыс. рублей <*>: I этап (2011-2012 годы) 172210, 0 тыс. рублей <*>; II этап (2013-2015 годы) 527280, 0 тыс. рублей <*>; III этап (2016-2020 годы) 601410, 0 тыс. рублей <*>. Финансовые затраты по источникам финансирования в том числе: -за счет средств бюджета Варгашинского района финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; - за счет бюджетов поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», а также – 135,0 тыс. рублей <*> (по согласованию), из них по годам: 2012 г.- 30,0 тыс. рублей; 2013 г.- 35,0 тыс. рублей; 2014 г. - 45,0 тыс. рублей; 2015 г. - 25,0 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета (по согласованию) финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; - за счет внебюджетных источников – 1300890,0 тыс. рублей <*>(по согласованию), из них по годам: 2011 г.- 75640,0 тыс. рублей; 2012 г.- 96570,0 тыс. рублей; 2013 г.- 181140,0 тыс. рублей; 2014 г. - 141550,0 тыс. рублей; 2015 г. - 204590,0 тыс. рублей; 2016 – 2020 гг. 601410,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

заменить словами

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2011 – 2020 годы составляет 1235070,0 тыс. рублей <*>: I этап (2011-2012 годы) 112360,0 тыс. рублей <*>; II этап (2013-2015 годы)410210,0 тыс. рублей <*>; III этап (2016-2020 годы) 712500,0 тыс. рублей <*>. Финансовые затраты по источникам финансирования в том числе: -за счет средств бюджета Варгашинского района финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; а также-50,0 тыс. руб. из них по годам: 2015г.- 50,0 тыс.руб. - за счет бюджетов поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», а также – 135,0 тыс. рублей <*> (по согласованию), из них по годам: 2014 г. - 75,0 тыс. рублей; 2015 г. - 60,0 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета (по согласованию) финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; а также -61700,0 тыс.руб. <*> (по согласованию), из них по годам: 2011год- 5900,0 тыс. рублей, 2014 год- 18500,0 тыс. рублей, 2015 год- 6300,0 тыс.рублей, 2016 год- 6300,0 тыс.рублей, 2018 год- 12100,0 тыс.рублей, 2019 год- 6300,0 тыс.рублей, 2020 год- 6300,0 тыс.рублей - за счет внебюджетных источников –1173180,0тыс. рублей <*>(по согласованию), из них по годам: 2011 г.- 58620,0 тыс. рублей; 2012 г.- 47810,0 тыс. рублей; 2013 г.- 99490,0 тыс. рублей; 2014 г. - 101540,0 тыс. рублей; 2015 г. - 184220,0 тыс. рублей; 2016 – 2020 гг. 681500,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

2) в разделе IV:

- -в абзаце девятом подраздела 4.1.«Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения»  цифры «263,64» заменить цифрами «119,44»;

- - таблицу 5   «Инвестиционные     мероприятия    в   сфере      теплоснабжения»

изложить  в    редакции   согласно   приложению   1   к    настоящему      решению;

- - в абзаце десятом подраздела 4.2.  «Инвестиционные мероприятия в сфере  водоснабжения» цифры «287,55» заменить цифрами «275,69»;

- - таблицу 6   «Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения»

изложить  в  редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- таблицу 7 подраздела 4.3.    «Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- - в абзаце одиннадцатом подраздела 4.4. «Инвестиционные мероприятия в сфере

- газоснабжения»  цифры  «381,6»  заменить  цифрами  «472,52»;

- - таблицу 8   «Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения» изложить  в  редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

3) в разделе V:

- в абзаце втором  цифры «1300,89» заменить цифрами «1235,07»;

- таблицу 14 «Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы» изложить  в  редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Варгашинской районной газете  «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по аграрной политике и содействию развития малого и среднего предпринимательства.

Председатель Варгашинской районной Думы                                       Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                   В.Ф. Яковлев

|  | Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2012 года № 66 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |

| « Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  | Этап 2 |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Инвестиционные мероприятия модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Варгаши, с.Варгаши, с.Пичугино, с.Попово, с.Дубровное | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 43,91 | 3,30 | 8,05 | 26,26 | 3,20 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектные проработки |  |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация котельной КБО рабочего поселка Варгаши с заменой тепловых сетей |  |  | 8,00 | 2,9 | 3,6 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация котельной ЦРБ рабочего поселка Варгаши с заменой тепловых сетей |  |  | 24,30 | 0,00 | 0,84 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация котельной ЖБИ рабочего поселка Варгаши с заменой тепловых сетей |  |  | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация котельной ТУСМ рабочего поселка Варгаши с заменой тепловых сетей |  |  | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной школы N 2 и замена тепловых сетей |  |  | 0,30 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной ДРСП и замена тепловых сетей |  |  | 4,30 | 0 | 0,37 | 0,00 | 0,83 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной, п. Маяк |  |  | 0,56 | 0,1 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной СХТ |  |  | 3,48 | 0,00 | 1,11 | 0 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Пичугино |  |  | 0,32 | 0,00 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Попово |  |  | 0,48 | 0,00 | 0 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Дубровное |  |  | 0,04 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проектирование и строительство блочной котельной для детского сада на 240 мест в р.п.Варгаши |  |  | 2,50 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия модернизации системы теплоснабжения, с.Мостовское, с.Шастово, с.Дундино, с.Спорное, с.Строево, с. Сычево, с.Барашково, с.Большое Просеково, с.Верхнесуерское | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 63,87 | 5,20 | 1,64 | 25,01 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектные проработки |  |  | 0,64 | 0,2 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной N 1 и замена тепловых сетей, с. Мостовское |  |  | 11,60 | 1,2 | 1,2 | 5,2 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной N 2 и замена тепловых сетей, с. Мостовское |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной N 3 и замена тепловых сетей, с.Мостовское |  |  | 6,87 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной с заменой тепловых сетей, с.Шастово |  |  | 11,94 | 0,2 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Дундино |  |  | 14,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной, с.Спорное |  |  | 3,20 | 0,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей, с.Строево |  |  | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей, с.Сычево |  |  | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей, с.Барашково |  |  | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Большое Просеково |  |  | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Верхнесуерское |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей ДК с.Медвежье | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию),частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство отдельностоящей угольной котельной начальной школы с.Медвежье |  |  | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция котельной и тепловых сетей школы с.Ошурково |  |  | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реконструкция котельной и тепловых сетей школы с.Терпугово |  |  | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство модульной котельной и тепловых сетей школы с.Лихачи |  |  | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция котельной Администрации Уральского сельсовета |  |  | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция котельной ДК д.Белово |  |  | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Реконструкция котельной ДК с.Верхнесуерское |  |  | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 119,44 | 10,27 | 13,47 | 57,38 | 35,22 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

|  | Приложение 2 к решению Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2012 года № 66 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |

| « Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  | Этап 2 |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Модернизация водонасосной станции р.п.Варгаши | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 4,44 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водозаборных сооружений в с.Медвежье |  |  | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 4,48 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция водопровода с.Медвежье-д.Гагарье-с.Строево-с.Спорное-с.Дундино 41,2 км. |  |  | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Новое строительство водовода в р.п. Варгаши, в том числе: | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 14,46 | 0,00 | 4,00 | 0,75 | 5,97 | 0,90 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Космонавтов, ул.Жукова, ул.Олимпийской, ул.Кузнецова диам.80мм, протяженность 1 км; диам.50 мм, прот. 0,6 км. |  |  | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,90 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Пичугина, ул. Родионова, ул.Первомайская диам. 50мм, протяжен. 1,5 км. |  |  | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Степная, ул.Серова, ул.Осипенко, ул.Ленина диам.100 мм, прот.1,0 км. диам.80 мм, прот. 0,5 км. диам. 50 мм, про.1,5 км |  |  | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Кирова диам. 159 мм, протяжен. 1,5 км.диам. 100 мм, протяжен. 0,5 км.диам. 50 мм, протяжен. 0,82 км. |  |  | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | водонасосная-ул.Героев-ул.Железнодорожная |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Садовая, ул.Дорожная диам. 50 мм, прот.1,0 км. |  |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в р.п.Варгаши, в том числе: | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,01 | 2,84 | 1,61 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Советской диам.100мм, прот.1,4 км. |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Красина, ул.Матросова диам. 100мм, протяжен. 0,6 км. |  |  | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Социалистической диам. 50 мм, прот.0,4 км. |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Социалистической диам. 80 мм, протяжен. 1,0 км. |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Нестерова диам. 100мм, протяжен. 0,5 км. |  |  | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Колхозная, ул.Андреева диам. 100 мм, прот.0,8 км. |  |  | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Кирова диам. 50 мм, прот. 0,5 км. |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Механизаторов диам. 80 мм, протяжен. 0,6 км. |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул. Физкультурная, ул.Рабочая диам. 80мм, протяжен. 0,75 км. |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по ул.Безрукова диам.80 мм, прот.0,75 км. |  |  | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изготовить ПСД на строительство водопровода в с.Сычево |  |  | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 7 | Строительство водопровода в с.Сычево |  |  | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| 8 | Изготовить ПСД на строительство водопровода в с.Попово |  |  | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Строительство водопровода в с.Попово |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 |
| 10 | Изготовление ПСД на строительство водопровода для детского сада на 240 мест в р.п. Варгаши* |  | Бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Строительство водопровода для детского сада на 240 мест в р.п. Варгаши* |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 275,69 | 2,84 | 5,61 | 1,31 | 7,08 | 113,16 | 116,81 | 4,48 | 7,10 | 10,60 | 6,70 |
|  | в том числе |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 275,69 | 2,84 | 5,61 | 1,31 | 7,08 | 113,16 | 116,81 | 4,48 | 7,10 | 10,60 | 6,70 |
|  |  |  | Бюджет Варгашинского района | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

|  | Приложение 3 к решению Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2012 года № 66 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |

| « Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  | Этап 2 |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Проектирование и строительство канализационной системы в р.п.Варгаши | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 4,52 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проектирование и строительство очистных сооружений в р.п.Варгаши (северная часть) |  |  | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 12,84 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений южной части в р.п.Варгаши |  |  | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 4,84 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство канализационной сети от детского сада на 240 мест в р.п. Варгаши |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 18,57 | 26,54 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 18,57 | 26,54 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |

».

|  | Приложение 4 к решению Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2012 года № 66 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |

| « Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  | Этап 2 |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация жилых домов в р.п.Варгаши природным газом | управление по развитию территорий Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), строительные кооперативы (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 41,20 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация жилых домов природным газом в селах: Пичугино, Попово, Моревское, Варгаши, Дубровное |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 8,50 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода с.Дубровное - с.Строево |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 17,30 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация жилых домов в с.Строево, в том числе | управление по развитию территорий Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), строительные кооперативы (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию) |  | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Строево |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода с.Строево - с.Спорное |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газификация жилых домов в с.Спорное, в том числе |  |  | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Спорное |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство межпоселкового газопровода р.п.Варгаши - с.Сычево |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация жилых домов в с.Сычево, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Сычево |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство межпоселкового газопровода с.Пичугино - с.Барашково |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация жилых домов в с.Барашково, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Барашково |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство межпоселкового газопровода р.п.Варгаши - с.Лихачи |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газификация жилых домов в с.Лихачи, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Лихачи |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство межпоселкового газопровода с.Строево - с.Дундино |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Газификация жилых домов в с.Дундино, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Дундино |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство межпоселкового газопровода р.п.Варгаши- с.Мостовское |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Газификация жилых домов в с.Мостовское, в том числе |  |  | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Мостовское |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство межпоселкового газопровода с.Мостовское- с.Шастово |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Газификация жилых домов в с.Шастово, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Шастово |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство межпоселкового газопровода с.Мостовское- с.Верхнесуерское |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 80,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Газификация жилых домов в с.Верхнесуерское, в том числе |  |  | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство разводящего газопровода низкого давления к жилым домам в с.Верхнесуерское |  | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Изготовление ПСД на строительство распределительного газопровода к котельной детского сада на 240 мест в р.п. Варгаши |  | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 |  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство распределительного газопровода к котельной детского сада на 240 мест в р.п. Варгаши |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 472,52 | 30,40 | 5,00 | 14,30 | 47,90 | 36,02 | 35,40 | 4,80 | 110,10 | 94,30 | 94,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 61,70 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 12,10 | 6,30 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 410,77 | 24,50 | 5,00 | 14,30 | 29,40 | 29,67 | 29,10 | 4,80 | 98,00 | 88,00 | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 5 к решению Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2012 года № 66 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 6 сентября 2011 года № 49 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |

| «Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы таблица 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  | Этап 2 |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 119,44 | 10,27 | 13,47 | 57,38 | 35,22 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения |  |  | 275,69 | 2,84 | 5,61 | 1,31 | 7,08 | 113,16 | 116,81 | 4,48 | 7,10 | 10,60 | 6,70 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения |  |  | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 18,57 | 26,54 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения | управление по развитию территорий Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), строительные кооперативы (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию |  | 472,52 | 30,40 | 5,00 | 14,30 | 47,90 | 36,02 | 35,40 | 4,80 | 110,10 | 94,30 | 94,30 |
|  |  |  | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 61,70 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 12,10 | 6,30 | 6,30 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 410,77 | 24,50 | 5,00 | 14,30 | 29,40 | 29,67 | 29,10 | 4,80 | 98,00 | 88,00 | 88,00 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 219,78 | 17,40 | 18,20 | 19,20 | 20,10 | 21,58 | 22,10 | 23,20 | 24,50 | 25,50 | 28,00 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию),частные операторы, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения)твердых бытовых отходов (ТБО) (по согласованию) |  | 23,82 | 0,00 | 0,93 | 0,99 | 1,40 | 2,51 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 23,69 | 0,00 | 0,90 | 0,96 | 1,35 | 2,49 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | Бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) | 0,135 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,075 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Программа мероприятий по ресурсосбережению | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию),частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) |  | 64,79 | 3,57 | 4,59 | 6,19 | 8,24 | 9,05 | 6,95 | 4,15 | 6,95 | 8,15 | 6,95 |
|  |  |  | Бюджеты органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 64,79 | 3,57 | 4,59 | 6,19 | 8,24 | 9,05 | 6,95 | 4,15 | 6,95 | 8,15 | 6,95 |
| 8 | Программа мероприятий по установке узлов учета | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | бюджет Варгашинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,87 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,87 | 0,87 |
|  | Итого по разделам: |  |  | 1235,07 | 64,52 | 47,84 | 99,52 | 120,09 | 190,60 | 205,52 | 69,86 | 158,89 | 140,42 | 137,82 |
|  |  |  | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 61,70 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 12,10 | 6,30 | 6,30 |
|  |  |  | Бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) | 0,135 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,075 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1173,18 | 58,62 | 47,81 | 99,49 | 101,54 | 184,22 | 199,22 | 69,86 | 146,79 | 134,12 | 131,52 |

».